基建办2012年10月份工作完成情况

1、会同县城建中心组织对LED室外大屏、平板太阳能热水系统工程、监测站检测仪器等项目的采购工作。

2、完成了临时用电的拆除及厨房设备安装中的协调与沟通。

3、配合工程监理人员组织对室内装修、智能化系统等工程项目的初验收和消防、电梯等工程项目的检测。

4、目前土建工程上在对零星工程扫尾，水电设备调试；多联机变频空调设备调试基本结束；智能化系统工程进入调试前的准备工作；室外配套市政工程已完成工程量的90%；绿化工程准备进场施工。

基建办2012年11月份工作计划

1、继续会同县城建中心加大对各项工程的推进力度，扎实抓好各施工环节的安全与质量和协调。

2、会同县城建中心对交通设备工程、档案密集架、窗帘等项目的招投标。

3、积极会同工程监理人员组织对工地各工程项目进行初验收，敦促施工单位加紧拾遗补缺，确保工程质量。

4、配合局相关部门做搬迁中的各项协调工作。

5、会同环境监察大队着手做好污染源远程监控设备与安装的招投标准备工作。