基建办2012年11月份工作完成情况

1、会同县城建中心等相关部门对室内装修等工程进行初验收，并督促有关方面进行整改；

2、会同县城建中心完成对交通设备等工程招投标前期准备工作；

3、会同环境监测站组织对实验室基础设备进行验收；

4、目前土建工程、内装、室外配套工程正在进行零星工程扫尾，智能化系统工程正在进行设备调试。太阳能热水供应系统、电脑开水器、厨房用气等工程正在抓紧安装调试，消防等工程正在抓紧进行验收。

基建办2012年12月份工作计划

1、敦促各承包工程单位做好工程扫尾，加紧对初验收存在问题进行整改，确保达到工程质量要求；

2、配合县城建中心做好窗帘、交通设备工程档案密集架等工程的招投标；

3、积极协调解决局搬迁存在的工程质量问题，使各功能确保正常工作；

4、继续做好基建工程资料台账的收集，确保档案资料的真实及其完整性；

5、会同县城建中心做好各分项工程竣工监测验收工作。