附件1

马塘镇2019年“清水绿岸”提质行动任务表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 具体内容 | 序时任务 | 分管领导 | 责任部门 | 责任人 |
| 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 河道整治 | 完成河道疏浚86条、河道清理90条、拆坝建涵11处，建设生态河道不少于3条，每村建成清洁河道1条。 | 完成年度任务50% | 完成年度任务80% | 全面完成 | 张 峰 | 水利站 | 周石泉 |
| 村庄生活 污水处理 | 建成投运日处理能力5000吨的镇污水处理厂和11座村庄生活污水处理设施，污水收集管网确保建成10公里、力争建成20公里，建成支管网1.5公里。 | 污水处理厂开工，开工建设5座村庄污水处理设施，污水管网完成5公里 | 污水处理厂主体完工，开工建设8座村庄生活污水处理设施，污水管网完成8公里 | 全面完成 | 袁 建 | 建设服务中心 | 葛小东 |
| 畜禽虾污染整治 | 控减生猪存栏8.8万头，年末养殖总量控制在11.02万头以内,建设社会化服务组织一个。 | 完成年度任务50% | 完成年度任务80%，建设社会化服务组织一个 | 全面完成 | 张松徐 | 面治办 | 张晓鹏孟 华 |
| 巩固南美白对虾规范养殖专项整治成果，严禁回潮复养。 | 长效监管，严禁复养 | 长效监管，严禁复养 | 长效监管，严禁复养 | 张 峰费乃泉 | 农业服务中心 | 许 明 |
| 码头整治 | 完成如泰运河9家、九圩港2家、马丰河5家码头整治任务。 | 完成年度任务50% | 完成年度任务80% | 全面完成 | 陆亚云 | 水利站 | 周石泉 |
| 卫生改厕 | 完成农村卫生改厕861户 | 完成年度任务50% | 完成年度任务80% | 全面完成 | 朱映燃 | 卫生所 | 杨云霞缪管建 |
| 河道绿化 | 完成一、二级河道生态景观工程200亩和三、四级河道绿化3条。 | 完成景观工程100亩，河道绿化1条 | 完成景观工程160亩，河道绿化2条 | 全面完成 | 张 峰费乃泉 | 农业服务中心 | 顾 彬 |

附件2

|  |
| --- |
| 马塘镇河道提升绿色生态景观工程目标任务表 |
| **村别** | **合计** | **2019年度** | **2020年度** | **2021年度** |
| **一、二级河道** | **三、四级河道** | **一、二级河道** | **三、四级河道** | **一、二级河道** | **三、四级河道** | **一、二级河道** | **三、四级河道** |
| **面积（亩）** | **长度（公里）** | **条数（条）** | **面积（亩）** | **长度（公里）** | **条数（条）** | **面积（亩）** | **长度（公里）** | **条数（条）** | **面积（亩）** | **长度（公里）** | **条数（条）** |
| 合计 | 400 | 4.8 | 9 | 200 | 2.2 | 3 | 100 | 1.2 | 3 | 100 | 1.4 | 3 |
| 沙庄 | 170 | 1.6 | 1 | 120 | 1 |  | 50 | 0.6 | 1 |  |  |  |
| 马北 | 80 | 1.2 |  | 80 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃园 | 50 | 0.6 |  |  |  |  | 50 | 0.6 |  |  |  |  |
| 马东 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 马南 | 30 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 30 | 0.4 |  |
| 长路 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 七里镇 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 马西 | 25 | 0.3 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 25 | 0.3 | 1 |
| 潮南 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 王渡 | 25 | 0.3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25 | 0.3 | 1 |
| 市河社区 | 20 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0.4 |  |

附件3

马塘镇农村河道整治任务计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **责任村（社区）** | 目标任务 | 进度安排 | **备注** |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 1 | **七里镇** | 河道清理疏浚14条，生态河道建设1条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚9条，清洁河1条，拆坝建涵2座。 | 河道清理疏浚5条，生态河道建设1条，清洁河1条，拆坝建涵3座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 2 | **马南** | 河道清理疏浚10条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚8条，清洁河1条，拆坝建涵3座。 | 河道清理疏浚2条，清洁河1条，拆坝建涵2座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 3 | **长路** | 河道清理疏浚19条，生态河道建设2条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚11条，清洁河1条，生态河道建设2条。 | 河道清理疏浚8条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 4 | **马北** | 河道清理疏浚45条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚38条，清洁河1条。 | 河道清理疏浚7条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 5 | **马东** | 河道清理疏浚7条，生态河道建设1条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚7条，清洁河1条，生态河道建设1条。 | 清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 6 | **市河** | 河道清理疏浚3条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚1条，清洁河1条。 | 河道清理疏浚2条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 7 | **王渡** | 河道清理疏浚9条，生态河道建设1条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚7条，清洁河1条，拆坝建涵4座。 | 河道清理疏浚2条，清洁河1条，拆坝建涵1座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条，生态河道建设1条。 |  |
| 8 | **马西** | 河道清理疏浚15条，生态河道建设2条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚13条，清洁河1条，拆坝建涵1座。 | 河道清理疏浚2条，清洁河1条，生态河道建设1条，拆坝建涵4座。 | 河道常态化保洁，生态河道建设1条，清洁河1条。 |  |
| 9 | **潮南** | 河道清理疏浚4条，生态河道建设2条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚4条，清洁河1条。  | 清洁河1条， 拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，生态河道建设2条，清洁河1条。 |  |
| 10 | **潮北** | 河道清理疏浚9条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚6条，清洁河1条。 | 河道清理疏浚3条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 11 | **亚苏** | 河道清理疏浚3条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚3条，清洁河1条。 | 清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 12 | **蔡渡** | 河道清理疏浚8条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚7条，清洁河1条。 | 河道清理疏浚1条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 13 | **马丰** | 河道清理疏浚14条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚12条，清洁河1条，拆坝建涵2座。 | 河道清理疏浚2条，清洁河1条，拆坝建涵3座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 14 | **尊三** | 河道清理疏浚6条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚5条，清洁河1条。  | 河道清理疏浚1条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 15 | **徐庄** | 河道清理疏浚16条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚12条，清洁河1条。  | 河道清理疏浚4条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 16 | **沙庄** | 河道清理疏浚17条，生态河道建设1条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚7条，清洁河1条。 | 河道清理疏浚10条，生态河道建设1条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 17 | **桃园** | 河道清理疏浚11条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚8条，清洁河1条。 | 河道清理疏浚3条，清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |
| 18 | **许楼** | 河道清理疏浚18条，清洁河3条，拆坝建涵5座。 | 河道清理疏浚18条，清洁河1条。  | 清洁河1条，拆坝建涵5座。 | 河道常态化保洁，清洁河1条。 |  |

附件4

马塘镇码头整治任务计划表

| 序号 | 责任村（社区） | 目标任务 | 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 |  |
| 1 | 马东 | 完成如泰运河1家整治任务 | 完成保留码头防污染设施建设100% | 常态化长效监管 | 常态化长效监管 |  |
| 2 | 市河 | 完成如泰运河1家整治任务 |
| 3 | 马丰 | 完成如泰运河3家整治1家关停任务 |
| 4 | 蔡渡 | 完成如泰运河1家整治任务 |
| 5 | 潮北 | 完成如泰运河2家整治任务 |
| 6 | 马西 | 完成九圩港2家整治任务 |
| 7 | 尊三 | 完成马丰河4家整治任务 |
| 8 | 徐庄 | 完成马丰河1家整治任务 |

备注：2019年目标是对2018年基本完成整治的15家码头督促其做好整治成果的巩固，完善码头环保等相关手续，发挥码头防污染设施作用，做好验收准备等工作；其余1家码头按照整治要求关停歇业。