附件

如东县农村人居环境整治工作分工（考核）方案

总牵头单位：县委农办、县农业农村局

| 重点任务 | 工作内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| （一）治理农村生活垃圾 |  | 县城管局为牵头单位 |
| 1.建立健全生活垃圾收运处置体系，推动农村生活垃圾分类 | 按照“减量优先、鼓励分类、城乡统筹、综合治理”的原则，全面建立户投放、组保洁、村收集、镇转运、县处理的垃圾处置体系。全面落实《江苏省城乡生活垃圾分类和治理专项行动实施方案》，推动农村生活垃圾分类和资源化利用。农村生活垃圾集中收运处理率100%。选择1个镇（街道）开展农村生活垃圾分类试点示范工作。示范村要进行垃圾分类试点，建成1处村级有机易腐垃圾处理设施，推进“可腐烂”垃圾就地处理与资源化利用。 | 县城管局 |
| 2.推动农村生活“可腐烂”垃圾就地资源化利用 | 鼓励各地积极探索农村有机垃圾就地生态处理和资源化利用。 | 县城管局、农业农村局 |
| 3.开展非正规垃圾堆放点排查整治 | 开展非正规垃圾堆放点排查整治，严禁城市污染、工业污染向农村转移。2019年全面完成非正规垃圾堆放点排查整治。 | 县城管局 |
| 4.构建村庄保洁长效机制 | 到2020年，全县农村生活垃圾得到有效治理，实现有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度。 | 县城管局、财政局 |
| （二）治理厕所粪污 |  | 县卫健委为牵头单位 |
| 5.推进农村户用厕所无害化建设和改造 | 实施农村厕所革命，加快推进农村户用厕所无害化建设和改造，完成新一轮农村无害化卫生户厕改造任务，厕所粪污得到无害化处理与利用。 | 县卫健委、住建局 |
| 6.加强农村公共厕所建设 | 鼓励农村中小学校、乡镇党政机关、乡镇卫生院、社区综合服务中心、集贸市场等公共场所的无害化公共厕所向社会开放。推动行政村村部、规模较大规划发展村庄等有实际需求的村庄配建公共厕所。 | 县住建局、城管局 |
| 7.加强乡村旅游公共厕所建设 | 推动有乡村旅游发展等实际需求的村庄配建公共厕所。 | 县文广旅局 |
| 8.厕所粪污处理 | 加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接。 | 县卫健委、住建局 |
| （三）治理农村生活污水 |  | 县住建局为牵头单位 |
| 9.加强污水处理设施建设 | 优先整治重要饮用水源地周边和水质需改善控制单元内的村庄生活污水。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。提高农村污水处理设施管网入户率，加强生活污水源头减量和尾水回收利用。强化农村生活污水治理规模化建设、专业化管护、一体化推进。镇建成区生活污水“全收集、全覆盖”，农民集中居住区（80户以上）生活污水集中处理全覆盖，到2020年90%的村建有生活污水处理设施。 | 县住建局 |
| 10.逐步消除农村黑臭水体 | 采取综合措施恢复水生态，逐步消除农村黑臭水体。 | 县水务局 |
| 11.推进河渠塘坝综合整治 | 开展村庄水体清理，建设生态型河渠塘坝，继续开展农村河道轮浚工程，将农村水环境治理纳入河长制管理。 | 县水务局 |
| （四）治理农业废弃物（资源化利用） |  | 县农业农村局为牵头单位 |
| 12.推进秸秆综合利用 | 深入推进秸秆综合利用，提升机械化还田质量，加强秸秆能源化、肥料化、饲料化、基料化、原料化等综合利用能力建设，切实巩固禁止露天焚烧成果。秸秆综合利用率达93%。 | 县农业农村局 |
| 13.推进农膜回收利用 | 推行地膜生产新标准，加快可降解农膜推广应用，积极探索废旧农膜回收利用模式。农膜回收利用率达80%。 | 县供销合作总社、农业农村局 |
| 14.推进畜禽粪污资源化利用 | 落实《江苏省畜禽养殖污染及农业面源污染治理专项行动实施方案》，推进畜禽规模养殖场治理改造，加快小散养殖场（户）畜禽粪污社会化处理体系建设。规模养殖场粪污资源化利用率100%。 | 县农业农村局、如东生态环境局 |
| 15.加强农药包装废弃物回收 | 加强农药生产经营管理，推动落实农药生产者、经营者的农药包装废弃物回收主体责任。 | 县供销合作总社、农业农村局、如东生态环境局 |
| 16.推进农村清洁能源开发利用 | 坚持宜气则气、宜电则电，提高农村清洁用能比重。 | 县发改委、农业农村局 |
| （五）提升村容村貌 |  | 县农业农村局为牵头单位 |
| 17.改善农村出行环境 | 推进“四好农村路”建设。实现行政村双车道四级公路全覆盖，建立农村公路管护长效机制。开展农村公路环境综合整治，重要农村公路基本实现路田分家、路宅分家。 | 县交通运输局 |
|  | 有序完善村庄公共照明设施。 | 县住建局 |
|  | 加快推进村到组、组到户道路建设，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便等问题。 | 县交通运输局、农业农村局 |
| 18.实施乡村绿化美化工程 | 充分利用房前屋后等零散土地种植乡土植物和果蔬作物，鼓励庭院绿化，开展庭院美化行动。因地制宜地实施乡村绿化美化工程，优先选择生态环境基础良好、积极性较高、具有一定规模的自然村开展绿美村庄建设。 | 县自然资源局 |
| 19.开展卫生乡镇（县城）、卫生村创建 | 深入开展城乡环境卫生整洁行动，推进卫生乡镇（县城）、卫生村等卫生创建和健康乡村建设工作。保持国家卫生城市，力争国家卫生镇数量提高到40%。 | 县卫健委 |
| 20.开展乡村生态文明建设示范创建 | 深入开展乡村生态文明建设示范创建活动。省级生态文明建设示范乡镇（街道）、示范村各达80%。 | 如东生态环境局 |
| （六）提升村庄规划设计水平 |  | 县自然资源局为牵头单位 |
| 21.加强村庄规划设计 | 全面完成乡村建设规划编制或修编，与县乡土地利用总体规划、土地整治规划、村土地利用规划、农村社区建设规划、生态文明建设规划等充分衔接，鼓励推行多规合一。结合美丽宜居乡村等试点示范，发展村庄开展实用性村庄规划设计。2019年60%行政村完成村庄规划编制工作。 | 县自然资源局 |
| （七）提升传统村落保护水平 |  | 县住建局为牵头单位 |
| 22.保护传统村落 | 优先将省级传统村落纳入特色田园乡村建设试点范围，到2020年，有效保护省级传统村落和传统建筑组群。注重将保护和发展有机结合，鼓励联动推进传统村落与特色农业、手工业、乡村旅游业等适宜产业发展。加大非物质文化遗产保护传承和传播的力度，推进传统技艺与现实生活的整体融合，实现乡村优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。 | 县住建局、自然资源局、农业农村局、文广旅局 |
| （八）提升建设和管护水平 |  | 县农业农村局为牵头单位 |
| 23.完善建设和管护机制 | 加大资金保障力度。基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的管护长效机制。鼓励专业化、市场化建设和运行管护，逐步推行城乡垃圾污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。推行环境治理依效付费制度，健全服务绩效评价考核机制。鼓励有条件的地区探索建立垃圾污水处理农户付费制度，完善财政补贴和农户付费合理分担机制。 | 县农业农村局、发改委、财政局、自然资源局、如东生态环境局、住建局、交通运输局、水务局、文广旅局、卫健委 |
| 备 注 | 牵头单位负责所属工作对镇（区、街道）考核、评估及迎接上级部门检查、评估工作。 |  |

抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院，县各人民团体，县人武部。

如东县人民政府办公室	     2019年11月26日印发