如东县现代服务业集聚区

发  展  规  划

（2013-2020年）

如东县发展和改革委员会

江苏现代服务业研究院

二○一三年十月

目  录

前 言

第一章   总  则	1

一、规划目的	1

二、规划范围与期限	1

三、规划依据	1

四、规划原则	2

第二章   指导思想与战略定位	5

一、指导思想	5

二、战略定位	5

第三章   发展目标	8

一、总体目标	8

二、阶段性目标	9

第四章   集聚区发展规划	10

一、空间框架	10

二、重点集聚区培育	11

三、重点集聚区布局	13

（一）现代物流集聚区	13

（二）现代旅游集聚区	19

（三）科技文化集聚区	26

（四）专业商贸集聚区	31

（五）综合商贸集聚区	44

四、重大项目支撑	54

第五章   推进措施和配套政策	71

一、推进措施	71

二、配套政策	76

# 第一章  总  则

## 一、规划目的

分析如东现代服务业集聚发展面临的机遇和挑战，确立全县现代服务业集聚区发展的指导思想、战略定位和发展目标，明确如东现代服务业集聚区产业定位，统筹安排现代服务业集聚区发展的空间布局，落实现代服务业重大建设项目和推进措施，凸显资源集约、要素集聚和产业带动效应，加快推进现代服务业集聚区做大做强、做特做优，不断提升如东现代服务业的集聚发展水平和产业转型升级支撑能力。

## 二、规划范围与期限

（一）规划范围

本规划的区域范围为：如东县所辖各镇及洋口港经济开发区（长沙镇）、如东经济开发区（苴镇镇）、沿海经济开发区（小洋口旅游度假区、洋口镇）循环经济产业园（东凌库区产业园、进口再生资源加工区、大豫镇）和南通外向型农业综合开发区，总面积约1872平方公里。

（二）规划期限

本规划起止时间为2013—2020年，规划期限8年，以2013—2015年规划期为重点，延展2016—2020年规划期。

## 三、规划依据

1、《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》

2、《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

3、《中共江苏省委、江苏省人民政府关于进一步加快发展现代服务业的若干意见（2011）》

4、《江苏省沿海开发总体规划》

5、《南通市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

6、《南通市重点产业布局指导意见》（通政发[2013]13号）

7、《如东县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

8、《如东县城总体规划（2009-2030）》

9、《如东县城镇体系建设规划》

10、《如东县土地利用总体规划》

11、《如东县交通综合规划》

12、《如东县2011-2020年服务业中长期发展规划》

## 四、规划原则

1、追踪前沿，高端发展

转变发展理念，创新发展模式，在强调规模扩张的同时，更加注重质态提升和新兴业态引入与培育，以高新技术为引领，大力培育和发展高端服务、智能服务等高附加值服务业，实现技术高端和价值链高端，努力占据产业链的核心部位，以高端发展力促集聚区的跨越发展。

2、强化集约，可持续发展

以集聚区规划为依据，优化产业空间布局，加快推进产业集聚、人口集中和资源节约。遵循全面、协调与可持续发展的原则，通过规划对现代服务业集聚区基础设施建设进行有效的引导和规范，避免土地的无序开发和资源的过度使用，最大限度控制和减少污染，保护环境，实现经济和社会的可持续发展。

3、统筹协调，联动发展

立足如东现代服务业的现实基础，把握未来发展趋势，坚持现代服务业与先进制造业并举；坚持改造提升传统服务业与加快发展现代服务业并举；坚持优先发展生产性服务业与积极繁荣生活性服务业、公共服务业并举，统筹协调，科学规划，合理布局，形成配置合理、功能明晰、错位发展的服务业集聚区。加快产业联动发展，提升服务业能级，促进服务业高质、协调发展，推动如东三次产业结构层次、发展质量和综合竞争力的提高。

4、构建和谐，生态发展

按照生态文明建设的要求和以人为本、构建和谐的发展理念，将低碳、环保、节约等设计原则贯穿于集聚区规划、建设、运营和管理的全过程。大力推广使用节能环保新技术、新工艺、新材料、新设备，为全县服务业低碳发展提供示范效应。加强绿地、公园、滩涂、河库等生态环境建设，构建点、线、面、环、廊相结合的城乡绿化体系，建设园林式现代服务业集聚区；构建便捷的内部连通网络，塑造多样化的公共空间，促进经济、人文、生态的共同和谐与繁荣。

5、多方协作，创新发展

依据现代服务业行业门类广、知识密集度高、发展空间大等方面的特点，坚持政府搭台主导，企业主体运作，集聚与调动政产学研各方创新要素、人才和技术资源，深入探索政产学研合作的有效模式，创新现代服务业发展的多方合作机制，搭建合作平台，优化政产学研合作环境，消除各种阻碍现代服务业政产学研深度融合的体制机制障碍，引导和鼓励服务业集聚区加强与高等院校、科研院所、中央企业和500强服务业企业等方面开展深度合作，扩大合作领域，拓宽合作渠道，优化合作形式，通过不断的业态创新、技术创新、管理创新、机制创新，为全县现代服务业集聚区的发展注入强劲动力。

6、产业支撑，转型发展

把发展现代服务业与促进经济结构调整、产业结构优化升级结合起来。以市场化、产业化、社会化为方向，运用新技术、新工艺，不断拓展生产性服务业新兴领域、新型业态和新兴产业，提升生产性服务业的规模化、品牌化和网络化水平，推动生产性服务业与制造业、农业深度融合，促进企业组织结构完善和生产经营模式创新，强化生产性服务业对产业结构优化升级的支撑作用，推进如东产业结构的优化升级，不断增强如东产业发展综合优势。

# 第二章   指导思想与战略定位

## 一、指导思想

以科学发展观为统领，按照党的十八大精神和省委、市委关于加快现代服务业发展的决策部署，围绕如东加快建设“新兴海港城市、生态宜居城市和现代旅游城市”的战略目标，坚持创新驱动、城乡一体和可持续发展，充分发挥并挖掘稀缺深水港口、丰富岸线滩涂、优良滨海生态和众多特色海产四大优势，优化规划布局、产业功能和综合环境，延伸重点服务业产业链，培育新兴服务产业，发挥集聚区提升现代服务功能、集聚高端要素、辐射带动周边的示范引领效应，努力把如东打造成为苏中新兴服务业高地、江苏沿海综合性物流新枢纽、华东著名海水产品集散地、江苏现代服务业改革试验区和中国东部沿海著名的海滨休闲旅游目的地。

## 二、战略定位

1、苏中县级新兴服务业新高地

按照现代化、国际化和产业高端化的要求，借助沿海开发战略的政策优势，通过外引内拓，加快培育新兴现代服务业体系。积极吸引国内外各类新兴服务业资源进入如东，培育和发展电子商务、服务外包、信息服务、文化创意、影视动漫、数字传媒等新兴现代服务业。推进产品和服务创新，积极推进企业延伸产业链和培育品牌。探索发展新兴服务业领域的新途径、新方法，积极稳妥地推进研发设计、科技服务、文化创意功能集聚区建设，并以此为载体推进新兴服务业成果孵化、产业运作，不断做大规模，扩大辐射，提升竞争力，努力打造苏中县级新兴服务业新高地。

2、江苏沿海综合性物流新枢纽

依托洋口港口、海洋铁路、公路道口、内河运输以及管道运输体系，完善相关配套设施，积极发展“港口+铁路+公路+内河+管道”多式联运。加快完善专业商品交易市场建设，建设功能齐全、辐射范围广、产业带动力强的综合性物流集聚区，大力发展第三方物流，积极培育第四方物流，配套建设公共物流信息平台，为本地及周边地区提供集成化的综合物流服务，努力将洋口港建成省级重点（示范）物流基地，使如东成为江苏沿海综合性物流新枢纽。

3、华东著名海水产品集散新基地

依托国家中心渔港——小洋口渔港、刘埠渔港、全国最大文蛤出口基地、全国最大条班紫菜生产基地和全国著名河蟹育苗基地等资源优势，以专业海水产品交易市场为基础，基于如东紫菜、文蛤等生鲜交易和运输、冷冻交易，彰显“鲜城”特色，吸引南北海产品的经营、运输等资源入驻如东，努力通过大市场、大流通的带动，建设具有一定规模的海水产品市场集群，培育海水产品及种苗大型专业批发市场，放大专业市场的规模效应，发挥区域辐射作用，倾力打造华东地区新的具有重要影响力的区域性海产品及种苗集散基地和交易中心。

4、东部沿海特色旅游与休闲度假新胜地

依托小洋口旅游度假区、东凌库区产业园，放大小洋口乡村俱乐部、刘埠国家中心渔港、风筝放飞基地、金蛤岛温泉度假村、海印寺、风电观光长廊、黄海滩涂、阳光岛、跨海长廊等自然生态资源和人文景观优势，整合县域旅游资源，积极打造风电观光、温泉度假、海上迪斯科等特色旅游品牌，培育如东特色旅游线路，配套发展高档宾馆饭店、商业会所及娱乐休闲设施，深化旅游产品的挖掘，提升如东的城市服务功能和品牌形象，招引长三角及周边区域企业、单位来如东召开会议、举办专业赛事、专项会展，开展商务洽谈，吸引各地客商、游客来如休闲度假，努力把我县打造成独具中国东部沿海特色的旅游与休闲度假新胜地。

5、江苏现代服务业综合改革试验区

着力克服制约如东现代服务业科学、快速发展的关键领域和薄弱环节，通过体制突破和机制完善，促进科技与经济有机结合，引导如东不断创新管理与服务模式，探索建立和完善推动现代服务业发展的创新政策体系，并先行先试，率先建立带动全县、辐射苏中的县域现代服务业体系，形成一批具有较强竞争力的现代服务业产业集群、大型企业（集团）、公共服务中心和产业基地，培育一批服务业知名品牌，带动如东产业结构转型升级，成为县域经济发展新的增长点，努力把如东打造成江苏现代服务业综合改革的试验区。

# 第三章   发展目标

## 一、总体目标

经过8年建设，全县基本建成现代服务业集聚区30个，形成“定位科学、功能完善、布局合理、规模集聚、配套齐全、环境优美”的服务业集聚区发展格局，成为如东服务业拉动投资、提升总量、增加税收和吸纳就业的主体功能区，促进经济结构转型和发展方式转变的创新区，广泛应用现代信息技术的智慧区，以及具有示范引领作用的生态区。到2020年，规划的服务业集聚区基本建成，集聚区的产业集聚效应更加明显，实现集聚区增加值占服务业增加值的比重超过60%。

专栏1   国家、江苏省、如东县“十二五”服务业发展目标

◆国务院《服务业发展“十二五”规划》提出，“十二五”时期要努力实现以下目标：（1）提高服务业比重。服务业增加值占GDP的比重较2010年提高4个百分点，成为三次产业中比重最高产业。（2）提升服务业水平。培育一批具有核心竞争力的大企业大集团，创建一批具有国际影响力的著名品牌，建设一批主体功能突出、辐射范围广、带动作用强的服务业发展示范区。（3）推进服务业改革开放。（4）提高服务业吸纳就业能力。到2015年，服务业就业人数占全社会就业人数的比重较2010年提高4个百分点，服务业从业人员素质明显提高。

◆江苏省《“十二五”服务业发展规划》提出的主要目标：（1）服务业增速明显加快。确保服务业增速高于地区生产总值增速，服务业固定资产投资增速高于全社会固定资产投资增速。（2）服务业比重明显提高。服务业增加值占地区生产总值的比重年均提高1个百分点以上，“十二五”末达到48%；服务业从业人员占全社会从业人员的比重每年提高1个百分点以上，“十二五”末达到48%。（3）产业结构明显优化。生产服务业增加值占全省服务业增加值的比重达到40%以上，力争达到43%。电子商务、云计算服务、物联网服务、数字文化、工业设计、环境服务等新兴行业成为服务业的新增长点。（4）产业集聚度明显提升。建成三大区域服务业中心和100家主导产业突出、特色鲜明、层次较高的现代服务业聚集区，省级现代服务业集聚区营业收入占相关行业营业总收入的比重达到55%。（5）企业竞争力明显增强。培育一批有较强市场竞争力的重点企业，形成一批在国内外具有较大影响力和较强竞争力的品牌。

◆《如东县2011-2020年服务业中长期发展规划》提出的主要目标：（1）增长目标。到2015年，服务业增加值占地区生产总值41%，争取达到43%；到2020年，服务业增加值占地区生产总值确保46%，争取达到48%。（2）结构目标。现代服务业占全部服务业增加值的比重2015年达55%以上，2020年达60%以上。到2015年，生产性服务业能较好适应三次产业的需要。（3）贡献目标。全县服务业税收和服务业地税收入占全县税收和全县地税收入的比重，到2015年分别达到35%和50%以上，到2020年分别达到37%和58%以上。

## 二、阶段性目标

1、近期目标（2013—2015年）：到2015年，省级现代服务业集聚区达到 1家，市级现代服务业集聚区7家，县级现代服务业集聚区2家，服务业集聚区年营业收入达到120亿元，区内企业（含个体工商户）达到3500家，吸纳就业达到3.5万人，实现集聚区增加值占服务业增加值的比重超过40%，其中生产性服务业占比达45%。

2、中远期目标（2016—2020年）：到2020年，省级现代服务业集聚区达到4家，市级现代服务业集聚区13家，县级现代服务业集聚区13家，服务业集聚区年营业收入达到500亿元，区内企业（含个体工商户）8000家，吸纳就业10万人，实现集聚区增加值占服务业增加值的比重超过60%，其中生产性服务业占比达60%。

表1     2013-2020年如东县现代服务业集聚区创建计划表

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级 |  | 洋口港液（气）化品物流园 |  | 小洋口旅游度假区 | 如东再生资源交易中心 |  | 刘埠海水产品交易中心 |  |
| 市级 | 银河纺织品交易集聚区、港汇国际商务广场、天一家装商贸集聚区 | 如东科技中心、木屋文化创意产业园 | 洋口港国际石材城、如东再生资源交易中心 | 如东汽车城、掘港农副产品中心市场 | 中央商务区 | 岔河中心商务区、刘埠海水产品交易中心 | 东凌水库旅游休闲区 | 小洋口化学品物流园、小洋口科教创新区 |
| 县级 | 如东科技中心、木屋文化创意产业园、青园北路商圈 | 洋口港国际石材城、如东再生资源交易中心 | 如东汽车城、掘港农副产品中心市场、火车客运站商贸圈 | 中央商务区、栟茶站铁路物流园、古镇古街特色旅游景观区、黄河路商贸圈 | 岔河中心商务区、刘埠海水产品交易中心、新店健身器材交易中心 | 东凌水库旅游休闲区、如东公路港、刘埠生态农业观光区、如东文体中心 | 小洋口化学品物流园、小洋口科教创新区、港口新城商贸区 | 如东建材交易中心、嘉陵江路商圈、小洋口新城商业中心 |

# 第四章   集聚区发展规划

## 一、空间框架

根据如东服务业发展现状及未来现代服务业的发展趋势，着眼主导产业集聚，注重市场化引导，兼顾县及镇（区）区域内人口、产业分布的实际，打破行政区域限制，按照“一核四片多节点”总体布局架构，规划发展全县现代服务业集聚区。

“一核”。即县城（掘港镇）现代服务业集聚核心区。打造以城区为依托，集全县现代物流、金融商务、动漫创意、商贸流通、科技服务、研发设计等现代服务业于一体的县域服务业高地和核心区域。空间布局上与县城城区建设融合，依托223省道、334省道、225省道、临海高等级公路等区域公路网和洋口港港口、洋口运河码头等重大基础设施，辐射整个如东及周边区域。

“四片”。即在洋口港经济开发区（长沙镇）、沿海经济开发区（小洋口旅游度假区、洋口镇）、岔河镇、栟茶镇构建四个行业特色比较明显的服务业集聚片区。洋口港经济开发区（长沙镇）依托港口、阳光岛资源优势，主要发展港口物流、专业市场等服务业，同时辐射循环经济产业园，承担带动周边发展的任务。沿海经济开发区（小洋口旅游度假区、洋口镇）依托海滨温泉、南黄海风光、小洋口国家渔港等资源优势和化工等产业优势，主要发展休闲养生、度假等现代旅游业和化学品专业仓储物流、科技研发等生产性服务业。岔河镇、栟茶镇围绕中心镇的打造，重点发展生活性服务业、专业市场、专业商贸与物流、休闲观光农业和古镇文化旅游以及与自身产业发展相配套的现代商务服务业。

“多节点”。在河口、丰利、曹埠、新店等镇和循环经济产业园（东凌库区产业园、进口再生资源加工区、大豫镇）、南通外向型农业综合开发区分别发展与新型工业化水平相适应的生产性服务业，与特色农业生产基地相配套的农产品冷链仓储、商贸流通等服务业。

## 二、重点集聚区培育

（一）努力创建省级现代服务业集聚区

充分利用如东深水港口、沿海滩涂等优良资源，积极发挥再生资源圈区管理、省级“城市矿产”示范试点基地和国家级中心渔港等独特优势，选择提升一批产业特色鲜明、竞争优势明显的现代服务业集聚区加快创建省级服务业集聚区，重点建设洋口港液（气）化品物流园、小洋口旅游度假区、如东再生资源交易中心和刘埠海水产品交易中心等4个服务业集聚区，到2020年，力争将其创建成为规模较大、在省内外乃至国内外有较大影响力和知名度的省级现代服务业集聚区。

（二）着力打造市级现代服务业集聚区

选择一批基础较好、潜力较大的现代服务业集聚区重点打造，重点建设县城中央商务区、岔河中心商务区、如东汽车城、掘港农副产品中心市场、洋口港国际石材城、如东科技中心、木屋文化创意产业园、小洋口化学品物流园、小洋口科教创新区、东凌水库旅游休闲区、银河纺织品交易集聚区、港汇国际商务广场和天一家装商贸集聚区等13个服务业集聚区，到2020年，力争将其创建成为能支撑县域服务业转型升级，进一步彰显特色、激发潜力的市级现代服务业集聚区。

（三）重点培育县级现代服务业集聚区

规划建设青园北路商圈、嘉陵江路商圈、黄河路商贸圈、火车客运站商贸圈、港口新城商贸区、小洋口新城商业中心、如东建材交易中心、栟茶站铁路物流园、如东公路港、古镇古街特色旅游景观区、刘埠生态农业观光区、如东文体中心和新店健身器材交易中心等13个服务业集聚区，加大对具有一定基础，前景广阔、成长性较强的服务业集聚区培育力度，到2020年末，创建成为对全县服务业集聚、集约发展有示范效应的县级现代服务业集聚区。

## 三、重点集聚区布局

（一）现代物流集聚区

1、洋口港液（气）化品物流园

——位置与规划面积

洋口港液（气）化品物流园位于洋口港阳光岛和洋口港临港工业区二期的部分范围内，规划占地约3000亩。

——目标与定位

3年规划期内物流园累计完成投资25亿元，到2015年，万吨级港口生产泊位达到8个以上，入驻企业80家，港口货物吞吐量达到1500万吨，年营业收入20亿元。5年规划期内物流园累计完成投资50亿元，到2020年，入驻企业180家，港口货物吞吐量达到3000万吨，年业务收入50亿元，建成江苏沿海和长三角北翼重要的天然气、原油、成品油、化学原辅材料等液化品（气）专业仓储物流基地。

——发展重点与方向

重点发展天然气、原油、成品油、化学原辅材料等液（气）化品物流，规划建设天然气、原油、成品油及相关液化品仓储、综合服务等功能区。按照建成1000万吨LNG基地和500万吨原油、成品油、化学原辅材料专业仓储中心的目标，重点规划建设万吨级以上码头5个、泊位34个、外输管道220公里，引进大型液（气）化品仓储物流企业。构建集涉外、金融、商务、信息、保险、代理、中介等于一体的综合服务网络，建立覆盖港区、园区生产流通和仓储中转物流企业的信息网络平台，提升物流园区管理的集成化和智能化水平。

——重点项目

◆液化品码头：新建5-10万吨级液化品2个，1-5万吨级码头3个，项目计划总投资10亿元，建成后，年中转液化品约3000万吨。

◆LNG仓储物流：重点建设中石油LNG接收站二期、中石油如东—海门—崇明岛天然气输气管道工程，建成后，年均供气量达110亿立方米。

◆原油、成品油仓储物流：重点建设中石油成品油如东-南通管库一体化、振戎仓储物流等项目，建成后，原油、成品油仓储能力达350万立方米。

◆液体化学品仓储物流：重点建设台湾中石化仓储物流、滨渡化工阳光岛液化品仓储物流、中石化液化品物流基地项目，主要存储丙烯腈、苯乙烯、甲醇、甲苯、丙烯腈、丙烯、丁二烯、环氧丙烷及其他液体化学品，建成后，液化品仓储能力达113.5万立方米。

◆物流企业总部和公共服务平台：建设集涉外、金融、商务、信息、保险、中介等于一体的港航综合服务区，吸引国内外航运企业、物流企业、涉港服务机构和企业总部进驻，建立覆盖港区、园区生产流通和仓储中转物流企业的信息网络平台。一期建成后，可入住总部型企业30多家。

专栏2  洋口港液（气）化品物流园创建省级现代服务业集聚区的优势与劣势

◆优势：县委、县政府高度重视，能够整合多方资源，倾力打造，政策优势明显；园区发展定位清晰，发展思路明确；园区硬件设施如码头、货物堆场基本建成，发展基础扎实；园区建设和入驻企业主要为国家大型企业—中石油、中石化、台湾中石化等，企业技术实力雄厚；园区体量较大，发展势头强劲，未来几年内能够在规模上进一步做大。

◆劣势：园区经营业态相对专业，对区域服务业发展的带动效应难以发挥，与江苏有关现代服务业集聚区的培育方向存在一定差异；园区信息网络平台以及配套服务等软件设施比较滞后，制约了园区发展；同时，因经营液（气）化品等特殊商品仓储物流，国家对准备到园区落户的相关产业项目审批要求较高，因此，园区的发展对当地产业的辐射力、带动力短期内难以显现。

2、栟茶站铁路物流园

——位置与规划面积

栟茶站铁路物流园位于栟茶火车站周边地块，西至仁港河，东至卫海路，北至南环路，南至河口镇关口村，规划占地约1000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资 3亿元，到2015年，物流园区基本功能初步具备，入驻企业30家，年业务收入超过2亿元。5年规划期内累计完成投资5亿元，到2020年，建成物流功能比较完善、物流信息化程度较高的专业园区，入驻企业50家，年业务收入超过5亿元。将其打造成如东县集货物堆场、装卸作业、仓储、贸易加工、信息及综合服务于一体的专业铁路物流中心。

——发展重点与方向

依托栟茶火车站、225省道复线北延、临海高等级公路，以周边制造业企业和现代农业为基础，重点发展光纤光缆、工程机械、粮食、农副产品等综合性物流。构建“铁路+公路+内河航运”的多式联运模式。首期规划占地1000亩，配套建设通往海启高速、临海高等级公路的连接线、栟茶运河码头及大型仓库、货物堆场等基础设施，吸引物流企业入驻。后期重点以扩大园区规模，建设物流信息平台，配套发展专业性的物流计量、检测检验等公共服务平台。

——重点项目

◆海启高速、临海高等级公路连接线：公路连接线全长7公里，主要建设西环路南、北延，栟角线东延至225线，站前线东延至225线等8条道路，计划总投资1.4亿元，2014年建成通车。

◆栟茶运河码头：项目占地30亩，计划总投资1亿元，主要建设货物堆场、仓库、码头装卸区和配套道路、给排水、供电、电信、监控、消防、环保等工程设施，建成后年货物周转量300万吨。

◆钢材专业市场：项目占地50亩，计划总投资1.5亿元，主要建设大型钢材批发市场及相配套的物流中心、公共服务平台等。建成后年钢材交易量达100万吨。

3、小洋口化学品物流园

——位置与规划面积

小洋口化学品物流园位于沿海经济开发区，沿南匡河、中心河、马丰河布局，规划占地约3000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资4亿元，到2015年，入园企业超过20家，年业务收入超过10亿元。5年规划期内累计完成投资6亿元，到2020年，入园企业超过30家，年业务收入超过20亿元，打造成江苏知名的化学品专业仓储物流基地。

——发展重点与方向

立足江苏省精细化工园区和“中国原料药基地”等产业基础，依托南匡河、中心河、马丰河的港口码头、区内路网、临海高等级公路、临海铁路，以化学品仓储运输为主要功能，重点发展化工、原料药、农药、气体、散货、化工设备等货物的仓储、加工及其产品物流。

——重点项目

◆化学品公共仓储区：项目占地100亩，计划总投资8000万元，建设消防等级库房、堆场、配套设施等。建成后年周转货运量150万吨，新增营业收入6000万元。

◆液化品原料仓储区：项目占地80亩，计划总投资5000万元，建设液化品原料仓储罐区、配套区、装卸区和办公区等。建成后年周转货运量120万吨，新增营业收5000万元。

◆化学品港口专用码头：项目占地150亩，计划总投资8000万元，主要建设液化品作业区岸线，建设5、10万吨级液体化工码头各1个、配套罐区等。建成后年吞吐能力约200万吨，年营业收入8000万元。

4、如东公路港

——位置与规划面积

如东公路港位于海启高速与223省道交汇处北侧，西至海启高速，东至223省道，规划占地约560亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资2亿元，到2015年，完成交易中心、信息中心、专业运输中心、后勤配套中心的基础建设并开始试运营，同时，配以部分简易仓库，入驻企业80家，年业务收入达到10亿元。5年规划期内累计完成投资6亿元，到2020年，完成仓储中心、配送中心、物流信息港的建设和运营，入驻企业120家，年业务收入达到20亿元。打造成对南通及周边地区形成较强辐射力、苏中一流公路港和“第三方物流”平台。

——发展重点与方向

以高速公路作支撑，规划建设物流信息服务中心、专业运输中心、专业仓储中心、流通配送中心、转运中心，以及用于管理和后勤配套服务的管理中心、商贸中心，建成集货物集散交易、电子商务、信息服务、仓储配送等功能于一体，将着力建设立足如东、带动周边的物流枢纽和集散区。

——重点项目

◆停车场等工程建设：项目规划占地60亩，计划总投资4000万元，主要建设物流专用停车场及相关配套工程。

◆专业仓储中心：项目规划占地100亩，计划总投资1亿元，主要建设综合仓储及配套工程，建成后可形成仓储能力60万吨。

◆流通配送中心：项目规划占地80亩，计划总投资8000万元，主要建设专业配送和交易服务中心，配置信息化检验检测设备，建成信息中介平台、配载调度平台，建成后年新增货运周转量80万吨。

◆物流综合商贸配套区：项目规划占地约60亩，计划总投资4000万元，主要建设公路港智能信息大厦、区内商贸、餐饮、娱乐等配套服务设施。

（二）现代旅游集聚区

1、小洋口旅游度假区

——位置与规划面积

小洋口旅游度假区位于沿海经济开发区，东至洋口国家中心渔港东侧洋口大道，南至洋口镇区老海堤，西至金蛤大道，北至黄海滩涂，规划占地16.89平方公里。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资40亿元，到2015年，旅游度假区的基本框架初步形成，具备一定接纳能力，年接待游客80万人次，实现旅游收入15亿元。5年规划期内累计完成投资60亿元，到2020年，旅游度假区的功能基本完备，年接待游客130万人次，实现旅游收入30亿元。打造成集旅游、度假、会务、温泉养生和温泉地产于一体的世界级滨海温泉旅游度假目的地和国家级旅游度假区。

——发展重点与方向

依托南黄海沿岸自然风光、海滨国际高尔夫球场、海滨温泉、小洋口风景区（3A）、小洋口国家中心渔港、国际风筝放飞基地、海印寺、风电观光长廊、滩涂湿地等自然和人文景观，以绿色科技为引领，凸显独特的如东海洋文化，以渔家美食为特色，以温泉养生为核心，打造融海滨休闲、湿地娱乐、品尚运动、生态野趣等多形态体验于一体的国家级旅游度假区。规划建设生态保护区、水上游园、休闲旅游区等3个功能区。生态保护区由湿地公园、海滨牧场组成，包括植物园、生态博物馆、新品种展示区、服务中心等。水上游园由水上游乐园、水上木屋、湖滨浴场、湖滨垂钓区组成。休闲旅游区由渔人码头和主题公园组成，规划建设SPA旅馆、大众温泉休闲馆、经济家庭酒店、商贸中心、商业街、海洋博物馆等设施。

——重点项目

◆高档温泉疗养会所：项目占地200亩，总投资3亿元，新建多个温泉会所，休闲疗养中心。建成后，可年接待人数5万人次，年新增营业收入约6000万元。

◆温泉生态休闲旅游：项目占地1.75万亩，总	投资15.8亿元，规划建设湿地、公共温泉酒店、购物中心、牧场、玫瑰园、会议中心、水族馆等。建成后，可年接待游客50万人次，年新增旅游收入约1亿元。

◆佛手湖公园：项目占地1934亩，总投资3亿元，规划建设一个形似如来佛掌的生态公园，包括驳岸、主题景观桥梁、游船码头、普渡相街、服务管理中心等滨海人工景观构建工程和海洋湿地博物馆，建成后，可年接待游客30多万人次，年新增旅游收入约5000万元。

◆大众温泉休闲项目：计划占地500亩，总投资1.5亿元，主要建设标准温泉游泳池、大小温泉泡池、儿童戏水池、冲浪按摩池等；并配套特色饮食、会议厅、休闲棋牌、大型停车场、接待中心、更衣消毒区、室外群众游泳池、室外保健泳池、室外娱乐大池、儿童池等，建成后，可年接待游客50多万人次，年新增旅游收入约6000万元。

◆会议会展项目：项目占地260亩，总投资2亿元，主要建设会展中心、会议中心、酒店、观光综合楼、商业及配套办公、公寓等服务设施。建成后，可年接待游客6万多人次，年新增营业收入3000多万元。

专栏3  小洋口旅游度假区创建省级现代服务业集聚区的优势与劣势

◆优势：县委、县政府高度重视，能够整合多方资源，倾力打造，政策优势明显；度假区发展定位清晰，发展思路明确；区位条件优越，距离上海在“一个半小时”交通圈内；海启高速、通洋高速以及334省道、225省道、临海高等级公路为度假区提供便捷的交通条件；南黄海沿岸自然风光、海滨国际高尔夫球场、海滨温泉、中心鱼港、小洋口风景区等区内自然和人文条件优越；经营业态现代、多样，符合江苏省有关现代服务业集聚区的培育方向；度假区体量较大，具备做大做强的条件。

◆劣势：度假区主体项目进展比较缓慢；度假区优势潜力还没有显现；度假区产业基础比较薄弱，培育需要较长时间。

2、东凌水库旅游休闲区

——位置与规划面积

东凌水库旅游休闲区位于循环经济产业园东侧，主要包括东凌水库、黄海沿海及周边区域，总规划占地3.11平方公里。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资6亿元，到2015年，水库旅游休闲区总体建设框架基本形成，具备一定接待能力，年接待游客10万人次，旅游收入2亿元。5年规划期内累计完成投资10亿元，到2020年，各种基础设施基本建成，年接待游客20万人次，旅游收入4亿元。打造成集旅游、观光、休闲等功能于一体的旅游休闲区，成为美丽的“上海后花园”。

——发展重点与方向

依托水库优质的淡水资源和黄海沿岸的自然风光，规划建设“一岛、一带、两极”功能区，“一岛”即建设750亩的湖心岛，主要发展娱乐休闲服务业；“一带”即在水库东侧建设旅游观光带；“两极”即在水库南侧建设以海鲜特色餐饮一条街为主体的休闲产业板块，在水库北侧以旅游开发、产业配套为主体实施综合开发，建设高档会所、疗养院等，发展高端会议经济。以现代科技为引领，以渔乐美食和休闲养生为核心发展特色，凸显东凌独特的湖景文化。

——重点项目

◆水库环境整治工程：主要对库区周边护坡、桥梁、涵洞、给排水系及湖心岛等硬件进行开发建设，整治面积600万平方米。

◆库区道路建设及周边绿化配套：主要对库区内部道路进行修建和扩建，对水库周边进行绿化配套，修建和扩建库区道路30公里，绿化面积800亩。

◆库区综合性旅游设施：项目占地500亩，建设水上或水边旅游项目不少于一个，配套建设宾馆、餐饮、商业、娱乐等服务项目。

以上三个项目建成后，可年接待游客6万多人次，新增营业收入约3000万元。

3、古镇古街特色旅游景观区

——位置与规划面积

古镇古街特色旅游景观区以栟茶古镇为主体，丰利镇作为重要节点。栟茶古镇文化旅游区核心区规划占地600亩左右，北至栟茶运河、东至经四路、南至环栟南路、西至工区路。丰利文化旅游观光区北至南通久和针织品有限公司，南至丰东河，西至斜港河，东至原生化厂东侧，规划占地约600亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资2亿元，到2015年，古镇特色一条街、综合购物市场、大型农贸市场建设与改造基本完成，栟茶教育文化市场初现雏形，年接待游客15万人次，旅游收入2亿元。5年规划期内累计完成投资4亿元，到2020年，新增特色街1-2个，综合购物市场1-2家，星级酒店1-2家和教育培训机构3-5家，年接待游客30万人次，旅游收入4亿元，初步建成集“品文化古韵、逛石板老街、游古镇古迹、尝特色小吃、购名优特产”等旅游功能于一体的如东县西北部特色文化旅游集聚区和如东县域商业副中心。

——发展重点与方向

依托栟茶、丰利千年古镇的历史文化、人文资源和文化传承，修复栟茶镇中市街、一柱楼、孙二富故居、寿圣寺和丰利镇文园、文峰塔等标志性建筑，开发祠堂、特色会所等特色旅游景点。做亮栟茶运河景观带，配套开发生态休闲农庄、特色美食商贸街（中市街）等旅游景观，弘扬古镇地方特色文化，放大“苏东古盐都、运河入海口”区位品牌优势和资源优势，重点规划和发展古镇文化旅游观光业，配套发展古镇特色产品商贸业和教育文化产品商贸业。规划建设丰利文化旅游观光区，规划恢复与建设历史和现代人文景观。围绕服务栟茶、丰利、河口、袁庄等如东中西部地区，兼顾辐射海安东南部地区，建设大型农贸市场、综合购物广场、特色餐饮和商业街、教育文化产品交易市场，配套发展星级酒店、酒吧、金融服务等高端消费和商务服务业。

——重点项目

◆栟茶古建筑修复（中市街、一柱楼、孙二富故居、寿圣寺）：重点对栟茶中市街、一柱楼、孙二富故居、寿圣寺等进行保护性开发和修复，拟一次规划，分期实施。项目建成后，将成为如东古镇旅游的标志性景点景观，可年接待旅游人数10多万人次，年新增旅游收入约3000万元。

◆海澜商业广场：项目位于栟茶镇政府东南侧，占地17.58亩，主要建设商住楼、商业店铺等，总建筑面积2.1万平方米，其中，一二层商业，其余商住。

◆兆盛华庭商业中心：项目位于栟茶镇政府南侧，占地面积45.9亩，总建筑面积7.1万平方米。主要建设商业中心、沿街商业和内街商业区，配套建设商品房等，其中商业面积占35%，引进知名连锁企业，开设连锁店、大卖场等。

◆综合购物广场：项目位于栟茶镇，占地210亩，建设集商业步行街和购物广场、3D影城、娱乐、休闲于一体，汇聚知名品牌的多元化商业广场。项目建成后，年新增营业收入约5000万元。

◆栟茶教育文化市场：项目占地30亩，总建筑面积8000平方米，主要建设教育培训中心、文化产品交易市场、文体活动馆等。

◆丰利文化观光区（一园、一塔、一寺、一馆、一街）修复：项目位于丰利镇，重点对汪氏文园、文峰塔、大圣寺、历史文化陈列馆和石板街等进行保护性开发和修复，拟一次规划，分期实施。项目建成后，将成为如东古镇旅游的标志性景点景观，可年接待旅游人数10多万人次，年新增旅游收入约3000万元。

◆星级酒店：项目位于丰利镇，规划占地30亩，主要建设星级宾馆主楼、休闲娱乐中心及附属设施等，总建筑面积3万平方米。建成后，可年接待游客10多万人次，年新增营业收入约5000万元。

4、刘埠生态农业观光旅游区

——位置与规划面积

刘埠生态农业观光旅游区位于南通外向型农业综合开发区，范围包括环东村、近海村，规划占地约3000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资2亿元，到2015年，年接待游客5万人次，旅游收入5000万元。5年规划期内累计完成投资5亿元，到2020年，年接待游客15万人次，旅游收入2亿元。打造成苏中地区具有较大影响，具有海滨特色的集休闲、观光、娱乐、旅游为一体的综合性生态农业观光旅游区。

——发展重点与方向

引进现代农业展示馆、现代农业博物馆、风光农、渔光互补现代农业园、渔家湾生态农业园、掘苴生态公园、千亩梨园采摘等项目，规划建设反映农民生态传统的生产、生活场景的农耕文化园，发展以农业展示、农耕体验、休闲垂钓、乡村体验、精品采摘、瓜果品尝为主的农业观光项目，开发田园漫步、水边垂钓、康体健身等休闲、娱乐产品，享受乡土气息，突出旅游项目的参与性、体验性和教育性，培育旅游产业新的增长点。

——重点项目

◆渔家湾生态农业园：项目计划总投资7000万元，主要建设无公害水产品养殖基地、休闲游乐区、生产加工区，配套建设道路、绿化、亮化等工程。

◆农业观光与体验区：项目计划总投资3000万元，主要建设适宜于游客体验需求、体现黄海风情的种养殖、加工和自娱自乐设施和相关配套建筑。

◆海滨度假酒店：项目计划总投资6000万元，主要建设集住宿、餐饮、休闲、娱乐与游乐等多种功能于一体的假日酒店及配套服务设施。

◆农家乐休闲体验中心：项目计划总投资3000万元，主要建设休闲观光、特色体验、娱乐运动、住宿、餐饮、购物等各类配套服务建筑及设施。

◆农渔特产综合购物中心：项目占地10亩，计划总投资5000万元，建设特色农渔产品购物中心，同时配套建设商务会所、会议中心等相关服务设施。

（三）科技文化集聚区

1、如东科技中心

——位置与规划面积

如东科技中心位于县城井岗山路西侧、长江路北侧、黄山路东侧、湘江路南侧组成的区域，规划占地约400亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资5亿元，到2015年，科技中心吸引入驻科技型企业超过40家，年营业收入达20亿元；电子商务机构超过50家，年交易额超过5亿元。5年规划期内累计完成投资8亿元，到2020年，科技中心入驻科技型企业超过80家，年营业收入超过50亿元，全县制造业企业、流通企业、物流企业的网上交易额占整个交易额的40%以上。打造成如东高科技发展基地、科技文化创业总部、服务外包科技孵化区、电子商务交易集中区。

——发展重点与方向

规划建设工程技术研究中心、技术服务中心、创新创业中心、技术信息平台、服务外包中心。重点引进国内外科技资源，开展新能源、新材料、海洋生物、软件外包等领域科学研究和产业孵化。打造集科技研发、科技成果孵化、科技型企业培育、产学研试验基地及人才培训于一体的科技服务聚集区，以满足经济与社会发展需要为目标，积极培育电子商务服务业，支持第三方电子商务与交易服务平台建设，推动网络交易与电子认证、在线支付、物流配送、信用评价等环节的集成应用。支持企业利用第三方电子商务平台拓展国内外市场，积极引导县城物流、商贸、物流、旅游、房地产等行业实施信息化、智能化工程，逐步形成多行业、多层次、全方位的电子商务体系，拓展和深化电子商务领域。

——重点项目

◆如东科技城企业总部：项目占地228亩，总建筑面积23.4万平方米，其中，地上面积19.8万平方米，地下面积3.6万平方米，项目总投资5.8亿元。规划建设商务会展、研发、商务办公、商务酒店、创业公寓等商业办公楼、住宅楼及其它配套设施。

◆移动如东分公司综合楼：项目占地约17亩，总建筑面积约9000平方米，计划投资6000万元，主要建设公司总部办公大楼、通信机房及营业厅等设施。

2、小洋口科教创新区

——位置与规划面积

小洋口科教创新园位于小洋口上游引河西侧，小洋口乡村俱乐部南侧，规划占地约1500亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资2亿元，到2015年，园区框架初步形成并开始运营，入驻精细化工科研集聚区的化工研究机构、教育机构、企业总部20家，年营业额5亿元。5年规划期内累计完成投资3.5亿元，到2020年，园区规模初现，入驻精细化工科研集聚区的化工研究机构、教育机构、企业总部超过50家，年营业额10亿元，成为江苏重要的精细化工产业研发、成果转化与产业孵化中心和科技文化创新基地。

——发展重点与方向

按照“区中园”模式，重点规划建设基础教育园、职业教育园、企业大学园、产业孵化园、企业总部园等。

——重点项目

◆科技研发大楼：项目占地约30亩，计划投资1亿元，总建筑面积约2万平方米，主要建设用于农药和医药等产品科技研发的专业办公大楼主楼、辅楼和相关配套设施等，建成后，可入驻企业150余家，为企业提供专业化的科技研发服务。

◆基础教育园：项目占地约80亩，计划投资1.5亿元，建筑面积3万平方米，主要实施洋口小学和洋口初中迁建、洋口中心幼儿园建设等项目，建成后，为洋口及周边乡镇提供学前、小学和初中等基础教育。。

◆职业教育园：项目占地60亩，计划投资1亿元，建筑面积2万平方米，主要建设化工专业职业技术学校、企业职工培训学校等，建成后，可密切与高等院校的合作，为工业园及旅游区提供相关需求专业的培训教育。

◆企业总部园：项目占地50亩，计划投资1亿元，建筑面积2万平方米，主要建设企业总部办公写字楼、商务服务、会务会展中心和配套建筑等，建成后，可入驻企业100余家，形成集群化大型企业总部园。

3、木屋文化创意产业园

——位置与规划面积

木屋文化创意产业园位于掘港镇工业园区西侧，南至富春江西路，西至拥军河，北至南康河，东至南通大东有限公司，规划占地约300亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资1.5亿元，到2015年，创意产业园入驻企业40家，年营业额超2亿元。5年规划期内累计完成投资2.5亿元，到2020年，入驻企业80家，年营业额超过6亿元。建成凝聚艺术精英、集结智慧灵感和引领时尚潮流的木屋文化创意产业聚集地。

——发展重点与方向

依托木屋产业园，紧扣世界木屋文化主题，引进一批国内创意设计企业和国际创意设计机构、文化创意人才入驻园区。规划建设世界木屋文化博览园、木屋文化艺术区、创意设计区、商业休闲区等4大功能区域。

——重点项目

◆木屋文化博览园：项目占地约15亩，计划投资6000万元，建筑面积   1.5万平方米，主要建设集各种造型艺术、木屋文化传承等内容于一体的木屋文化展示区。

◆木屋文化设计与推广区：项目占地约10亩，计划投资5000万元，建筑面积2万平方米，主要建设木屋专业设计区、木屋产品展销区等。

◆园区商业配套设施：项目占地约60亩，计划投资2.5亿元，建筑面积5万平方米，主要建设区内各类商业设施、文化休闲设施、会展会议中心等，配套建设部分精装木屋商品房、联体别墅和商务洽谈休闲会所等。

4、如东文体中心

——位置与规划面积

如东文体中心位于县城东北片区，规划总占地约650亩。分文化产业功能区和体育产业功能区。其中，文化产业功能区东至外环路，南至漓江路，西临绿荫路，北临长江路，规划占地约230亩；体育产业功能区东至东环路，南临长江路，西临绿荫路，北至龙腾路，规划占地约370亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资6 亿元，2015年前，文化馆、图书馆、健身体验中心、大剧院、市民文化广场、文化创意产业园开工建设，区内入驻文化体育企业50家，营业收入2亿元。5年规划期内累计完成投资13亿元，到2020年，文化馆、图书馆、健身中心、大剧院、市民文化广场投入使用，会展中心开工建设，文化创意产业园初具规模，入驻文化体育企业120家，营业收入5亿元，建成集体育、休闲、娱乐、教育、创意创作于一体的文体集聚区，成为南通市级文化体育产业集聚区。

——发展重点与方向

按照“一次规划，分步实施”原则，重点发展文化馆、图书馆、健身中心、大剧院、市民文化广场、文化创意产业园等。引进培育文化创意企业，依托如东民间绘画等文化创意资源，开发民间绘画、动漫、3D电子广告屏、视频游戏等创意项目，打造江苏沿海文化创意产业基地。

——重点项目

◆文化中心：项目位于掘港镇长江路南侧、掘苴河东侧，建筑面积7.1万平方米，计划总投资6亿元，主要建设文化馆、图书馆、博物馆、大剧院和露天文化广场等文化设施。

◆体育中心：项目位于掘港镇长江路南侧、掘苴河东侧，主要建设体育馆、全民健身中心、体育场、游泳馆、体育综合服务中心等体育设施，建筑面积6.5万平方米，计划总投资5多亿元。

◆商务酒店：项目位于掘港镇长江路，建筑面积3.9万平方米，计划总投资1.3亿元，建设350间客房及相关配套建筑。

（四）专业商贸集聚区

在重点发展一批综合商贸集聚区的同时，按照“一区一品”、“产业错位”的发展思路，规划一批与综合商贸集聚区相互补充、错位发展的特色（专业）商贸集聚区，与综合商贸集聚区发展形成良性互动。

1、如东汽车城

——位置与规划面积

如东汽车城位于县城223省道和334省道复线交叉区域，规划占地约900亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资8亿元，到2015年，汽车城总体框架基本形成，有8-10家汽车4S店进驻汽车城，车辆检测中心等公共服务功能完善，年营业额10亿元。5年规划期内累计完成投资12亿元，2020年，汽车城国内一线汽车品牌入驻率达到80%，二手车交易市场开始正常交易，汽车城年营业额超过20亿元，建成立足如东县城、服务全县、面向南通、功能完善、配套服务齐全，集汽车展示、销售、零配件供应、技术咨询、二手车交易、售后服务等于一体的专业集聚区。

——发展重点与方向

规划建设4S专卖区、新车会展区、二手交易区、购车综合服务区，以及汽车配件市场、汽车装潢区、车辆检测中心，配套建设餐饮、住宿等服务设施。按照“高起点设计、高标准建设、高层次运作”原则，引进国内知名汽车品牌前来投资，引导分散于城区范围内的汽车销售等企业在此集聚。以打造特色营销模式、多元功能设置和现代商务管理的汽车专业市场为目标，为消费者提供汽车展示销售、二手车交易、零配件供应、技术咨询、售后服务以及购车上牌、保险、按揭、纳税等“一站式”服务。配套发展物流配送、金融保险、住宿餐饮等服务功能。

——重点项目

◆品牌4S店：项目占地160亩，建筑面积约10.7万平方米，计划投资4亿元，主要建设11个品牌的汽车4S店及汽车交易中心。

◆如东车管所搬迁：项目占地约76亩，建筑面积约10.2万平方米，计划投资5000万元，新增车辆自动线等设施。

◆二手车交易市场：项目占地约57亩，建筑面积2.7万平方米，计划投资1亿元，主要建设市场公用设施及场地等。

◆汽修配件专业市场：项目占地约165亩，建筑面积约16.2万平方米，计划投资2.5亿元，主要建设配件专业市场、酒店及商业店面、专业配套设施等。

2、掘港农副产品中心市场

——位置与规划面积

掘港农副产品中心市场位于223省道东侧、珠江路南侧、爱民路北侧、朝阳路西侧，规划占地约200亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资5亿元，到2015年，新的中心市场主体框架形成，并开始运转，紫菜交易中心初具规模，入驻商户600家，年交易额30亿元。5年规划期内累计完成投资30亿元，到2020年，入驻商户超过800家，年营业额超过80亿元。建成立足城区，服务全县，面向南通，在南通地区具有较强影响力、辐射面最大、功能最全的农副产品（包括海鲜）专业交易市场。

——发展重点与方向

按照“高起点规划、高标准建设，一次规划，分步实施”原则，规划蔬菜交易区、水产家禽交易区、冷冻交易区、粮油水果交易区和干货调味品交易区。重点实施中心市场搬迁、交易信息平台搭建、紫菜交易中心建设、农贸产品物流设施工程等。建立并完善鲜活农副产品保鲜仓储、检验检疫、配送运输、产品展示、电子商务、信息发布、价格提示等服务功能，发展分类、清洗、分级、包装以及超市配送等项目。以中心市场搬迁为契机，依托本地蔬菜瓜果生产基地和禽畜、海产品丰富资源，增加农副产品交易品种，扩大市场规模，提升市场的服务功能，扩大县域范围内农副产品批发企业的集聚度和农副产品集散能力。

——重点项目

◆中心市场交易区：项目占地约100亩，建筑面积8.43万平方米，计划投资3亿元，主要建设蔬菜交易区、水产家禽交易区、冷冻交易区、粮油水果交易区和干货调味交易区等。

◆市场配套商务开发：项目占地140亩，建筑面积约23万平方米，计划投资5.5亿元，主要建设部分商业住宅、店面等配套建筑设施。

◆市场公共服务平台：项目建筑面积2000平方米，计划投资3000万元，主要配置检验检疫、配送运输、产品展示、电子商务、信息发布、价格提示等信息化配套设备20台（套）。

3、天一家装商贸集聚区

——位置与规划面积

天一家装商贸集聚区位于掘港镇天一路两侧区域，规划占地约700亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资2亿元，到2015年，入驻商户100家，力争实现年营业额超过6亿元，市场集聚效应显现。5年规划期内累计完成投资3.5亿元，到2020年，入驻商户200家，年营业额超10亿元。将天一家装商贸集聚区打造成层次多元、功能协调、集聚程度较高、规模效益明显的家装专业市场群，成为南通市级服务业集聚示范区。

——发展重点与方向

以优美佳家具广场、广隆仓储物流、弘源仓储为依托，引进国际知名家居品牌入驻，引导周边同类市场资源聚集。完善餐饮、住宿、物流、邮政、金融等配套服务，导入现代商业技术与理念，引入代理、连锁经营等现代流通方式，积极发展电子商务、网络交易，建立健全市场连锁配送网络，构建面向供应商、流通企业、消费者的市场网络体系。

——重点项目

◆建材家居广场：项目建筑面积1.8万平方米，计划投资5300万元，主要建设大型专业家装建材广场及相关配套设施等。

4、银河纺织品交易集聚区

——位置与规划面积

银河纺织品交易集聚区位于岔河镇，东临225省道复线，南接原334省道，西连银河西路，北至银河北路，规划占地约1100亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资8亿元，到2015年，力争入驻经营户800家，实现交易额达到65亿元。5年规划期内累计完成投资12亿元，到2020年，力争入驻经营户1100家，实现交易额达到 120亿元，其中网上交易占整个市场交易额40%以上，建成华东地区具有较高知名度和较大影响力的纺织品专业交易中心。

——发展重点与方向

以现有银河纺织品交易市场为基础，依托岔河及周边区域较为发达的纺织业基础，重点规划建设交易市场、专业仓储、物流配送、信息服务中心、网上交易平台，配套发展金融服务、商务培训服务。以棉纱交易为主，逐步向中高档坯布、中高端家纺用品交易、专业建材交易和专业物流功能拓展。

——重点项目

◆市场扩建：项目分两期实施，计划投资1亿元。一期为建材家居市场项目，占地约100亩，由两条街组成，每条街长600米，道宽28米，临街经营建筑宽9.5米，规划建设36栋经营用房，总建筑面积6.5万平方米。二期为娱乐一条街项目，占地约50亩，规划建设14栋娱乐业经营用房，总建筑面积2.8万平方米，主要从事餐饮、住宿、棋牌、酒吧、养生会所、商务会馆等经营。

◆市场交易平台：主要建设华东纺织网和南通市纤维检验所如东中心两大子项目，计划投资3000万元。华东纺织网由县工商联纺织商会、经信委、文广传媒中心联手打造，为全县纺织企业提供最具价值的纺织信息，提供最及时、最便捷、最有效的一条龙服务。网站服务器位于掘港，实地办公场所位于银河企业服务中心大楼。南通市纤维检验所如东中心项目系南通市纤维检验所主建项目，面积约1200平方米，由如东质量技术监督局负责提供工作场所和办公设备，市纤维检验所提供各类检验仪器设备。

5、港汇国际商务广场

——位置与规划面积

港汇国际商务广场位于掘港镇芳泉村五组，省道334线两侧，青园南路西侧，223线东侧，规划占地约350亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资 1.5亿元，到2015年，港汇国际商务广场入住经营户达200家，年营业额超过4亿元。5年规划期内累计完成投资3亿元，到2020年，入住经营户达400家，年营业额超过10亿元，拥有5-10家影响力较大的特色海鲜餐饮企业，市场知名度和美誉度进一步提升，成为具有海滨城市特色的高档餐饮不夜城、展现如东“中国海鲜之乡”品牌的海鲜美食集中地和如东休闲旅游的重要节点，打造成市级服务业集聚示范区。

——发展重点与方向

主要建设华庭路商业步行街、海鲜美食城、购物休闲广场和商务中心四大功能区。商业步行街占地约68亩，规划建设商业用房260多套，现已入驻集家纺、五金机电和太阳能热水器等产品经营户近100家；海鲜美食城、购物休闲广场和商务中心总占地约98亩，海鲜美食城以海鲜美食为主要功能，融如东海鲜、特色餐饮文化于一体；购物休闲广场重点打造居民大众休闲娱乐场所；商务中心重点建设电子商务、网购交易等专业性现代商业流通平台。

6、刘埠海水产品交易中心

——位置与规划面积

刘埠海水产品交易中心位于南通外向型农业综合开发区刘埠国家一级中心渔港南侧，规划占地约800亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资5亿元，到2015年，海产品交易市场框架基本形成，信息平台和物流设施投入使用，入驻集聚区企业超过20家，年交易海水产品达到5万吨，年交易规模超过10亿元。5年规划期内累计完成投资8亿元，到2020年，交易市场业态多元，功能完善，入驻集聚区企业超过40家，年交易海水产品达到10万吨，年交易规模超过20亿元。建成具有江苏沿海特色的海水产品综合交易区和我国东部沿海各类海水产品综合集散交易中心。

——发展重点与方向

依托即将建成的刘埠国家一级中心渔港及周边海水产品养殖基础，主要发展海产品批发交易、水产品批发交易、苗种批发交易、鱼苗苗种交易，配套发展专业防病检测、海水产品质量检验、商务服务等公共配套服务。引进福建黄氏水产、浙江浩鑫水产、山东亚美水产等一批重点水产交易知名企业入驻，提升对周边相关产业的影响力和辐射力。

——重点项目

◆刘埠国家一级中心渔港：项目位于外向型农业综合开发区，占地5000亩，计划总投资9.6亿元，主要新建挖入式渔港，加固海堤6千米，开挖引河2千米，匡围4千米。

◆海水产品交易市场：项目位于刘埠渔港南侧，计划总投资4亿元，主要新建10万平方米水产品交易市场，一次性容纳300个摊位进场交易、停车等。

◆海洋生物科技创新中心：项目位于刘埠渔港南侧，计划总投资6000万元，主要新建1万平方米的海洋生物科研中心，建成后，可容纳20家海洋高科技企业入驻，项目建成后，将成为我国海洋工程领域高科技孵化器。

◆市场商务配套开发：项目位于刘埠渔港区域，计划总投资3亿元，建筑面积7万平方米，规划建设商务配套区、生活配套区、综合管理区、滨海体验、滨水休闲娱乐等。

专栏4  刘埠海水产品交易中心创建省级现代服务业集聚区的优势与劣势

◆优势：县委、县政府高度重视，能够整合多方资源，倾力打造，政策优势明显；园区发展定位清晰，思路明确；中心依托刘埠国家一级中心渔港及周边海水产品养殖基地，文蛤、海参、

中华蟹等海水产品苗种资源丰富，形成了从育苗、养植、加工、物流等完整产业链，产业基础较好。

◆劣势：交易中心信息网络平台等软件设施以及配套服务发展需要较长时间才能完善；如东周边沿海区域已有初具规模的海水产品交易中心，给刘埠海水产品交易中心的发展带来较大挑战，错位发展、形成差异、做出特色，将是刘埠海水产品交易中心发挥后发优势的必由之路。

7、如东建材交易中心

——位置与规划面积

如东建材交易中心位于如东经济开发区和掘港镇，南至渭河路，北至苴东（线）路，东至草港路，西至外环西路，规划占地约3000亩，一期开发牡丹江路两侧区域1000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资3亿元，到2015年，建材商贸物流交易园初具规模，入驻经营户和物流企业达50家，年交易额达到3亿元。5年规划期内累计完成投资5亿元，到2020年，入驻企业达100家，交易额达10亿元。建成如东及周边地区知名的大宗建材专业交易聚集区、如东重要的产业配套和物流基地。

——发展重点与方向

重点建设大宗建材交易市场和专业仓储物流园两大功能区。利用临近运河、公路、铁路等多种交通区位优势，建设如东县大宗建材中转、批发和交易市场。重点发展以钢材、水泥、黄沙、石材等为主要内容的建筑材料市场群。引导分布于县城范围内的各专项建材经销商逐步向市场内转移，实现建筑材料的集中经营和集聚发展。重点规划建设建材专用码头和港池、专业堆场、公共信息化平台，配套建设物流设施，完善市场服务机构。以区内产业为基础，重点发展风电、光电、石油机械等设备以及汽车电子等工业品仓储物流。重点规划建设货物堆场、现代立体仓库、特种货物仓库、停车场等。运用现代物流理念，整合运输、仓储、配送、货代、批发、零售及信息服务等领域的资源，促进物流功能整合和服务延伸，加快传统物流企业向现代物流企业转变，提升物流企业的服务功能。

——重点项目

◆生产资料和产品货物仓库：项目计划总投资1.5亿元，建筑面积4.5万平方米，主要建设为开发区内制造业企业提供生产资料和相关产品专业仓储、配送和运输的仓库、堆场等。

◆建材专用码头及港池：项目占地142亩，计划总投资8000万元，主要建设500吨级泊位5个、1000吨级泊位1个、10吨吊车5台、40吨吊车1台，码头堆场及管理用房等配套设施。

◆建材专用仓储区、堆场和专业交易区：项目计划总投资1.5亿元，主要建设钢材、水泥、黄沙、建筑用石材等专用仓储和堆场、专业交易中心等。

◆市场商务配套开发：项目计划总投资6000万元，主要建设商业、餐饮、娱乐等配套服务设施，吸引商务配套企业入驻。

◆专业交易、配送物流公共信息化平台：项目计划总投资5000万元，主要建设产品供求信息、物流配送、产品检测、货贷服务等专业公共服务平台，吸引相关配套企业入驻。

8、洋口港国际石材城

——位置与规划面积

洋口港国际石材城位于洋口港临港工业区二期内，先导期规划占地2.2平方公里，位于中心路以南、老海堤路以北、洋口大道以东、经八路以西。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资8亿元，到2015年，石材交易市场和石材物流中心基本形成，入驻企业（含个体工商户）100家，石材年交易额达到10亿元。5年规划期内累计完成投资12亿元，到2020年，初步建成集石材交易、加工、产品展示、仓储配送、网上交易、信息发布、价格形成于一体，入驻企业（含个体工商户）800家，年交易额达100亿元。建成全国最大的石材产业园，全国性石材专业交易平台和物流配送中心，成为辐射日韩及东南亚等国家和地区的国际石材、建材专业采购中心。

——发展重点与方向

依托洋口港独特的区位优势，规划建设综合服务中心、园区广场及展示中心、仓储物流保税中心、建材综合交易中心、荒料及大板交易中心、大理石花岗岩加工厂区、人造石加工厂区、异型和深加工厂区、石材机械和生产资料辅助制造厂区、部分商业和生活配套设施区等十大功能区，以规模化、高起点、差异化为发展方向，形成集石材交易、石材研发、石材物流和石材展示于一体的石材专业市场集聚区。

——重点项目

◆石材物流配套区：项目计划总投资2.5亿元，建筑面积10万平方米，主要建设石材产品物流配送专业中心。

◆石材产品展示区：项目计划总投资5000万元，建筑面积2万平方米，主要建设石材产品专业展示展销区。

◆石材商务交易区：项目计划总投资5000万元，主要建设集石材产品交易、石材专业会展、商务洽谈、餐饮、住宿、休闲娱乐等功能于一体的综合商务交易服务区。

9、如东再生资源交易中心

——位置与规划面积

如东再生资源交易中心位于循环经济产业园内，规划占地约200亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资4亿元，到2015年，再生资源交易市场基本建成，海关检验检疫综合服务大楼投入使用，入驻企业（含个体工商户）30家，交易中心年交易额达到5亿元。5年规划期内累计完成投资5亿元，到2020年，交易中心入驻企业（含个体工商户）60家，年交易额达到15亿元，建成江苏最大的进口再生资源交易中心。

——发展重点与方向

依托循环经济产业园，重点建设再生资源交易市场、海关检验检疫综合服务设施、仓储设施和消毒用房及其配套设施、交易系统平台和金融担保平台，配套发展物流、商业商务、金融业等服务业。

——重点项目

◆信息发布、交易服务、鉴证平台、融资服务等：项目计划总投资3500万元，建筑面积1.2万平方米。主要建设为工业废弃资源、社会再生资源、其它城市可再利用资源交易主体打造信息发布、价值评估、商务洽谈、结算交割、物流配送、市场分析、交易鉴证、项目策划、技术转化咨询、投融资等公共服务平台。

专栏5  如东再生资源交易中心创建省级现代服务业集聚区的优势与劣势

◆优势：县委、县政府高度重视，能够整合多方资源，倾力打造，政策优势明显；园区发展定位清晰，发展思路明确；中心硬件设施如厂房、货物堆场等主体框架基本建成，发展基础扎实；中心经营业态新型，符合国家产业鼓励政策方向，交易中心在全省具有唯一性。

◆劣势：交易中心信息网络平台等软件设施以及配套服务发展有待建设；由于再生资源主要来自境外，受国家相关进口政策影响大，因此中心未来的市场规模带有不确定性。

10、新店健身器材交易中心

——位置与规划面积

新店健身器材交易中心位于新店镇月池村，规划占地约300亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资2亿元，到2015年，交易中心基础设施完备，入驻商户50家，年交易额达到10亿元。5年规划期内累计完成投资5亿元，到2020年，年交易额达到30亿元。建成华东地区集贸易、物流、服务、观光、体验等功能为一体的专业健身器材交易中心。

——发展重点与方向

依托江苏省最大的健身器材基地，发挥“江苏省健身器材之乡”的品牌效应，规划建设专区交易中心、展示体验中心、电子商务中心、物流配送中心、科技培训中心、工业旅游观光区等功能区。

——重点项目

◆健身器材展示体验项目：项目位于新店健身器材产业园西区，总规划占地200亩，计划总投资3500万元，一期占地60亩。主要建设用于室内健身器材及配件三维展示的现代化大型专业展示大厅等。

◆包装仓储和物流项目：计划总投资2500万元，主要建设专业仓储设施、购置专业物流车辆，为园区健身器材企业提供专业化、一体化、一站式的物流配送仓储服务。

◆电子商务贸易谈判中心：计划总投资3000万元，主要建设健身器材交易大厅和现代化电子商务平台等，专业用于健身器材交易和业务商谈。

◆工业观光旅游区：计划总投资3000万元，以健身器材用品展示和工业旅游开发为目标，建设健身器材用品健身及体验区，打造区域范围内健身器材企业发展史及企业文化史，构建健身器材参观、体检等系列体验和观光特色平台。

项目实施后，可辐射带动中小企业80家以上，加快创建省级健身器材集团企业和国家级体育特色类产业基地进程。

（五）综合商贸集聚区

规划建设综合商贸集聚区，形成“县城CBD—县城商贸副中心—区域商贸中心”的层级结构，实现如东综合商贸集聚区“核心突出、功能协调、布局合理”的总体架构。

1、县城中央商务区

——位置与规划面积

县城中央商务区核心区东至泰山路、西至钟山路、南至碧霞路、北至富春江路，规划占地约1000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资15亿元，到2015年，中央商务区建设框架基本形成，雏形初现，金融机构、企业总部入驻达15家，年营业收入10亿元。5年规划期内累计完成投资30亿元，到2020年，进驻金融机构超过20家，其他高端商务商贸企业超过200家，四星级以上酒店超过3家，商务区服务业年营业收入达到20亿元，建成集企业融资、担保、产权交易、购物、娱乐、餐饮、商务休闲和企业总部、配套服务等功能齐全的高端商务集聚区，成为全县多功能综合性商务商业中心、展现如东现代服务业水平的功能中心和如东形象的标志性地标。

——发展重点与方向

规划建设3—5栋商务写字楼，发展金融中心，在原国有四大商业银行的基础上再引进民生银行、华夏银行、太平洋保险、中国人寿、平安保险、宏源证券、国泰君安、华泰证券等各类商业银行、保险公司、证券公司分支机构或地区总部入驻；发展商务中心，引进国内外著名的会计、审计、检测、法律、管理咨询、资产评估等商务服务机构入驻；引进培育人事代理、人才推荐、人员培训、劳务派遣等人力资源服务机构，积极发展服务外包、人力资源管理咨询、高级人才寻访、网络招聘等新型服务业态；配套建设高档宾馆、城市综合体、餐饮、休闲娱乐等设施，营造良好的经营环境。

——重点项目

◆如东雨润国际广场：项目占地419亩，总建筑面积约94万平方米，计划投资50亿元，整体规划建设集高端百货、国际商业街区、美食广场、国际电影院线、文化休闲、主题娱乐、酒店、住宅等配套设施于一体的现代化大型城市综合体，提供购物、餐饮、文化、娱乐、休闲等一站式服务。

◆如东金融商务广场：项目占地约100亩，计划总投资4亿元，主要建设3-5栋高层商务大厦，引进在如东的金融、证券、保险等分支机构总部进驻。

◆如东农商行总部大厦：项目占地约30亩，总建筑面积约5万平方米，计划投资4亿元，其中，23层左右的金融总部主楼一栋，建筑面积3万平方米、四层左右的群楼一栋，建筑面积1万平方米，主要设置中心营业厅、运营中心、结算中心和科技中心、地下车库约1万平方米。

2、青园北路商圈

——位置与规划面积

青园北路商圈以青园路为纵轴，黄海路为横轴，东至人民路、西至朝阳路、南至日晖路、北至江海路，规划占地约3000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资4亿元，到2015年，集聚区各类企业（商户）800家，年营业收入超过35亿元。5年规划期内累计完成投资8亿元，到2020年，集聚区新增大型卖场和购物中心3—4个、高档宾馆3—4家，各类企业（商户）达1300家，年营业收入超过50亿元，建成以商品购物为主、兼具金融、文化以及各类生活服务功能，服务如东并辐射周边地区的现代商业中心和南通地区著名商圈，成为南通市级服务业集聚区。

——发展重点与方向

依托现有的商业设施和区位优势，引导家乐福、金鹰国际等知名企业，改造提升传统商贸业，发展新型经营业态，重点发展大型连锁零售、餐饮以及休闲、文化和生活服务设施，推动全县传统零售业向现代零售业的转型升级。实施低端商贸业态改造提升和其他产业（包括农贸市场）搬迁工程，重点规划建设大型商城、高档宾馆、酒店和黄金一条街、小商品步行街等。

——重点项目

◆原中心市场地块商业开发：项目占地65亩，计划总投资5亿元，主要建设集居住、休闲、娱乐、商业于一体的城市综合体。

◆通用、黄海汽配地块商住一体化开发：项目占地89亩，计划总投资10亿元，总建筑面积约33万平方米，主要建设商业住宅、部分商业地产和相关配套建筑。

◆民生.银河湾：项目占地约45亩，计划总投资3亿元，总建筑面积10.4万平方米，主要建设包括6幢17至30层高住宅楼及相关配套开发。

3、嘉陵江路商圈

——位置与规划面积

嘉陵江路商圈位于掘苴河东侧，东环路西侧，嘉陵江路两侧，规划占地572亩。

——目标与定位

主要面向大众性消费群体，与中央商务区、青园北路商圈错位发展，3年规划期内累计完成投资4亿元，到2015年，嘉陵江路商圈开工建设1-2个大型家电广场和城市综合体项目，引导苏宁、国美、五星等家电连锁企业入驻，市场人气逐渐汇聚，入驻商家700户，当年实现营业收入10亿元。5年规划期内累计完成投资7亿元，到2020年，嘉陵江路商圈入驻商家1000个，营业收入规模达到20亿元，商圈影响力初步形成，主体产业初具特色，建成如东城区重要的商业副中心。

——发展重点与方向

依据县城规模扩展的需要，引导苏宁、国美、五星等家电连锁企业入驻，发展大型家电广场、品牌折扣店、美食广场、服装大卖场、娱乐场所等专业商业业态，促进相关企业集聚。

——重点项目

◆大型家电广场：项目占地约30亩，建筑面积约3万平方米，计划总投资约1.5亿元，主要建设大型家电、电子产品等专业商场、商城，配套建设连锁商务酒店、商贸、餐饮和公共服务设施等。

◆嘉陵江路城市综合体：项目占地约50亩，建筑面积约5万平方米，计划投资约2.5亿元，主要建设商务办公、会务、会展和酒店式公寓等中高档建筑，配套建设公共健身、娱乐休闲、商务洽谈等服务设施等。项目建成后，可为苏宁、国美、五星等家电连锁企业总部办公和高层管理人员生活配套，成为如东新城区新的商业地标。

4、黄河路商贸圈

——位置与规划面积

黄河路商贸圈位于如东经济开发区，南至淮河路、北至渭河路、东至泰山路、西至黄山路（223省道），规划用地约2150亩，一期开发淮河路以北、渭河路以南、钟山路以西、黄山路以东，规划占地约1000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资5亿元，到2015年新增大型购物商场1-2个，超市3-4个，农贸市场1个，时尚购物街1条，专卖店3-4个，星级酒店1-2家，入驻商家400户，当年实现营业收入6亿元，商贸圈初具雏形。5年规划期内累计完成投资8亿元，到2020年，入驻商家700户，当年实现营业收入10亿元。建成以商业服务为主，兼具金融、文化等商务服务功能，服务如东经济开发区及周边地区，具有一定辐射力的现代综合商贸圈。

——发展重点与方向

主要建设购物广场、综合超市、农贸市场、时尚购物街、星级酒店、专卖店、休闲娱乐设施等。在业态选择上，以商业服务为主，适度发展商务服务，以满足开发区内企业和员工的商业商务服务需求。

——重点项目

◆大型购物广场：项目占地约16亩，位于原农场小学地块，总建筑面积1.7万平方米，计划总投资6000万元，主要进行大型购物地产商业开发。

◆星级酒店：项目占地约14亩，位于如东经济开发区井冈山路东侧、黄河路南侧，总建筑面积为1.43万平方米，计划总投资5000万元，主要建设大型商务酒店。

◆公租房项目：项目占地约135亩，位于如东经济开发区钟山路东侧，总建筑面积11.5万平方米，计划总投资3亿元，分三期实施，主要开发建设34栋公租房及配套设施。

◆中汇商务广场：项目占地约15亩，位于如东经济开发区井岗山路东侧、黄河路南侧，建筑面积1.43万平方米，计划总投资5000万元，主要开发商品房和商业地产。

◆博苑豪庭项目：项目占地约30亩，位于如东经济开发区岗山路东侧、黄河路北侧，总建筑面积约2.9万平方米，计划总投资9600万元，主要开发商品房和商业地产。

5、火车客运站商贸圈

——位置与规划面积

火车客运站商贸圈南至站房以南600米、北至站房、东至掘苴河、西至站前以西700米，规划占地约1350亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资1亿元，到2015年，建成2-3家宾馆酒店和2-3家超市和便利店，入驻商家100户，实现营业收入2亿元，初步形成商业氛围。5年规划期内累计完成投资2亿元，到2020年，建成6-8家宾馆酒店、10-15家专业店和专卖店、3-4家便利店以及若干个餐饮网点，入驻商家300户，年实现营业收入4亿元，形成商贸功能比较齐全、生活设施比较完备、满足火车客运站配套服务的如东铁路运输枢纽综合商贸集聚区。

——发展重点与方向

一期开发火车客运站以南、站前路以北区域，约750亩。重点规划建设宾馆酒店、专业店、专卖店、特色百货店、便利店、餐饮网点、文化娱乐及公共服务设施。

——重点项目

◆商务酒店及酒店式公寓：项目占地约30亩，计划总投资约1亿元，总建筑面积约2万平方米，主要建设商务酒店、酒店式公寓和商业店铺。

◆商业综合体：项目占地约15亩，计划总投资约5000万元，总建筑面积约1万平方米，主要建设集购物、休闲等于一体的车站商业购物中心。

◆美食休闲娱乐一条街：项目占地约5亩，计划总投资约3000万元，总建筑面积约5000平方米，主要建设集餐饮、购物、娱乐、休闲等于一体的车站综合休闲一条街。

6、港口新城商贸集聚区

——位置与规划面积

港口新城商贸集聚区位于洋口港新城中心区，新城行政办公区南侧、城市中央公园北侧，规划占地约1000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资10亿元，到2015年，港口新城商贸集聚区框架初步形成，入驻商家1500户，实现年营业收入20亿元；5年规划期内累计完成投资18亿元，到2020年，基本形成集购物、住宿、商务办公、休闲等功能为一体的港口商贸区，入驻商家2000户，实现年营业收入40亿元，建成为港口新城居民及港区周边企业员工提供购物、餐饮、住宿、娱乐、休闲和为港口商务等多层次多领域提供综合配套服务的综合性商贸商务集聚区。

——发展重点与方向

产业选择上，以商业服务为主，适度发展报关、货代等港务服务。重点规划建设购物中心、星级饭店、专业店以及写字楼、商务中心等。

——重点项目

◆洋口港新城综合商业街：项目位于洋口港，依托临港新城，规划占地约112亩，建筑面积约10.5万平方米，计划投资2.2亿元，规划建设服装、小商品鞋帽百货、装饰建材、五金机电和食品等专业商贸市场和商业街，配套建设餐饮、休闲娱乐、商务、通信服务、信息服务中心、交通运输、运营管理中心、办公楼、住宅等多种服务设施。

◆港口五星级酒店：项目占地约106亩，位于洋口港港口新城中心区，计划总投资5亿元，建筑面积不少于3万平方米，主要为港口新城配套建设集星级商务、会议及会展等功能于一体的高档酒店。

◆海逸国际小区二期：项目占地约110亩，计划投资1.6亿元，主要为港口配套建设商品房。项目分两个地块实施，其中新城三号地块占地约61亩，四号地块占地约46亩，另配套建设部分物业管理和公用设施建筑。

◆新城区商住小区：项目占地约66亩，计划投资1.5亿元，位于新城区五号地块，主要为港口新城配套开发商业地产和商品房。

◆洋口港职工公寓：项目占地约45亩，计划投资1亿元，其中新城区六号地块，总用地规模约20.33亩，七号地块，总用地规模约24.93亩。

7、小洋口新城商业中心

——位置与规划面积

小洋口新城商业中心位于洋口大道东侧、扶海二路南侧，规划占地约1000亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资7亿元，到2015年，商业中心的休闲、购物、文化、娱乐、餐饮、金融、商务等服务框架基本形成，入驻商家600户，实现营业收入8亿元；5年规划期内累计完成投资9亿元，到2020年，入驻商家900户，实现营业收入20亿元，将商业中心打造成小洋口地区的交通、居住和商业、商务服务核心区，成为南通市重点服务业集聚区。

——发展重点与方向

围绕提升小洋口新城的影响力和辐射力，为小洋口旅游度假区、小洋口新城区、科教园、化工园区等区域的居民、企业员工及游客提供商业商务服务，规划建设大型零售网点、餐饮网点和各种生活服务设施，引进苏果、广隆等商业企业，重点打造购物中心、超市、专业店、社区商店以及海鲜特色街、黄海风情步行街。

——重点项目

◆新城商务中心：项目规划占地1000亩，计划总投资10亿元，重点引进国美，欧尚，家乐福等商业企业，目标建成小洋口地区的交通、居住和商业、商务服务核心区，为旅游度假区、新城区、科教园、化工园区等提供商业商务服务。

◆快捷连锁酒店：项目占地约20亩，建筑面积1万平方米，计划总投资5000万元，重点引进如家、莫泰、格林豪泰等知名连锁快捷酒店入驻。

◆泊洋商务大厦：项目占地约20亩，建筑面积8800平方米，计划投资5000万元，主要建设商务办公、休闲娱乐、会议等配套服务设施。引进3D影院，咖啡吧等休闲娱乐服务，为区内企业管理人员和员工提供服务。

8、岔河中心商务区

——位置与规划面积

岔河中心商务区东接原225省道，南毗人民路、西临九洋运河、北至原334省道，规划占地约2770亩。

——目标与定位

3年规划期内累计完成投资5亿元，到2015年，完成对农贸市场的现代化改造，建成并投入使用南通恒基生活广场，新建1-2家星级酒店，入驻经营商家1000户，集聚区实现营业收入5亿元；5年规划期内累计完成投资10亿元，到2020年，新增购物中心1—2个、星级酒店3-4家，入驻经营商家1500户，实现营业收入10亿元，建成以时尚购物、专业市场流通为主，兼具金融、文化及各类生活服务功能，面向如东中西部，辐射南通、如皋等周边地区的重要商务商贸中心。

——发展重点与方向

以恒基生活广场和岔河镇新农贸市场为依托，进一步优化区域购物中心、中小型超市、专业店、住宿餐饮等商业消费环境，适度发展金融会计、广告、中介等商务服务业。重点实施岔河新农贸市场改造、燕川步行街升级、恒基生活广场及星级酒店建设工程等。

——重点项目

◆老农贸市场综合开发：项目占地约50亩，计划总投资2.5亿元，规划建设商住一体高层建筑2栋，总建筑面积7.8万平方米。

◆文体商务综合中心：项目占地约180亩，计划总投资3亿元，规划建设1.2万平方米的服务、文体、红木展览中心，1.6万平方米的居民健身娱乐广场，10万平方米的商居建筑。

◆润川花园：项目占地约40亩，计划总投资1.6亿元，规划建设5万平方米的中高档生活小区及临街商业区。

◆星级酒店：项目用地约30亩，计划总投资8000万元，规划建设集宾馆、商务、会议、会展、休闲等功能于一体的综合性服务场所。

◆金水湾花园：项目占地约90亩，计划总投资2亿元，总建筑面积7.12万平方米，包括多层住宅24栋，低层住宅6栋、社区用房1栋，共有住宅552套。

◆恒基生活广场：项目占地约30亩，总投资2亿元，建设星级酒店、购物中心各一座，商业步行街两条，安置楼一栋，总建筑面积4.3万平方米。

◆新农贸市场：项目占地55亩，总投资1.3亿元，规划建设约8000平方米的现代化双层农贸市场，其余商业面积1.05万平方米，住宅面积为2.06万平方米。

## 四、重大项目支撑

坚定不移地实施项目带动战略，按照《江苏省现代服务业产业指导目录》要求，引导各类资本重点投向服务业集聚区，特别是加快推进产业带动性强的功能性项目建设，做大集聚区产业规模。2013到2020年，全县五大类30个服务业集聚区拟计划实施3000万元以上重点服务业项目110个，计划总投资452.6亿元。（实施项目的具体情况详见《如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表（2013～2020年）》）。

110个3000万元以上重点服务业项目中，物流集聚区实施项目20个，计划投资209亿元；旅游集聚区实施项目20个，计划投资48.1亿元；科技文化集聚区实施项目12个，计划投资26.8亿元；专业商贸集聚区实施项目27个，计划投资45.8亿元；综合商贸集聚区实施项目31个，计划投资122.9亿元。2013年至2015年期间，各类集聚区共计划实施项目91个，计划总投资333.9亿元；2016年至2020年期间，各类集聚区共计划实施项目72个，计划总投资263.3亿元（其中，由2015年续建项目接转的项目53个，计划总投资233.5亿元）。

1、着力实施一批集聚区基础设施项目。加快洋口港10万吨石化码头和5万吨散货码头项目建设，提升港口的吞吐能力。加快推进南通至洋口港高速公路建设，加速推进海启高速（南通段）前期工作，确保2014年全面开工建设；以策应沿海大开发需求、完善和提升境内现有省干线公路为主，加快临海高等级公路、223省道北延、225省道南延、334省道东延等主干线公路网建设，推动城市对外交通与内部道路沟通，加快过境交通和连接高速公路、铁路、港口等大交通网络的城市快速通道建设。加快推进洋口运河疏浚工程，提高航道标准，将目前的航道由五级提升为三级；加强与铁路运输部门的协调，推动海洋铁路上岛线建设，扩展对外运输能力；适时建设开通小洋口货运站，修建物流园区铁路专用线，降低物流成本；实施铁路仓储、装卸、运输、包装、销售、信息的一体化建设，加快建立铁路快捷货运网络体系，加强铁路专用线的管理和服务，提高海洋铁路综合货运能力和物流服务水平。加快小洋口渔港扩建和刘埠国家级中心渔港建设步伐，提升渔港吞吐能力。

2、重点推进一批集聚区产业类项目。现代物流集聚区要重点推进阳光岛液化品仓储物流、金牛挖入式港区、振戎仓储物流、中石油成品油如东—南通管库一体化、LNG接收站二期等重大项目；现代旅游集聚区重点实施温泉生态休闲旅游、佛手湖公园等重大项目；科技文化集聚区重点推进木屋博览园、如东文体中心等重大项目；专业商贸集聚区要重点推进如东汽车城、掘港农副产品中心市场迁建等重大项目；综合商贸集聚区重点推进港口新城综合商业街、欧尚超市如东店等重大项目。将集聚区重点项目纳入年度服务业重点项目计划，并落实项目推进责任制，实行动态管理，全程跟踪服务，及时帮助解决项目建设中的困难和问题，确保在建项目早竣工、新建项目早开工、前期项目早落户，以大项目促进大投入，以大项目支撑大产业，促进集聚区做大产业规模。

3、加快实施集聚区公共配套项目。从完善功能、集聚人气和营造氛围出发，以入驻企业的共性需求为导向，积极推进集聚区公共配套项目。在规划建设的30个集聚区布置或完善供水、供电、供气、公交等公用事业基础设施以及信息网络、交易信息平台等综合配套设施项目。在洋口港液化品物流园、栟茶站铁路物流园、如东公路港物流园、小洋口度假区、东凌水库旅游度假区布置医疗卫生、教育文化等公共配套项目，提升集聚区公共服务环境质量，满足集聚区的公共服务需求。

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-1-1：现代物流集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、洋口港液（气）化品物流园 | 10万吨液化品码头 | 新建10万吨级液化品泊位一个。 | 78000 | 2012-2015 | 洋口港经济开发区 | 年中转液化品约300万吨，新增营业收入约5000万元。 | 续建 项目 |
| 2 |  | 阳光岛液化品仓储物流 | 项目占地35亩，一期建设行政管理区、辅助生产区、储存区、汽车装卸区等功能区，其中储存区含11个罐组。二期主要完善配套建设物流信息中心、多式联运中心等公共服务平台，为企业提供综合服务。 | 10633 | 2013-2015 |  | 建成后，一次性储存液化品5.8万立方米，新增营业收入3000万元。 |  |
| 3 |  | 振戎仓储物流 | 项目位于洋口港区，一期占地2250亩，总库容300万方。其中临港工业区1800亩，人工岛450亩。规划建设2个30万吨的原油泊位，2个10万吨级的原油泊位，1个1万吨级的成品油泊位及在阳光岛和临港工业区的仓储基地。 | 560000 | 2014-2017 |  | 建成后，液化品一次性仓储能力达300万立方米。 |  |
| 4 |  | 中石油成品油如东-南通管库一体化 | 项目位于如东洋口港区和南通经济开发区，规划建设30万立方米如东油库、20万立方米南通油库及两地配套码头，建设两库间约120公里、输油能力为300万吨/年的成品油管道。 | 300000 | 2014-2016 |  | 年成品油输送量 300万吨，新增营业收入约1.5亿元。 |  |
| 5 |  | 中石油LNG接收站二期 | 项目位于洋口港区，规划建设1座16万立方米的LNG储罐，增设2台高压泵、1台ORV和1台SCV，新建一座80万吨/年规模装船码头。 | 200000 | 2013-2016 |  | 建成后，项目年储气量将在一期350万吨基础上增至650万吨，年均供气量达87亿立方米。 |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-1-2：现代物流集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1、洋口港液（气）化品物流园 | 洋口港内河港池一期物流 | 项目占地600亩，其中一期（堆场仓储用地）197.6亩，开挖长1200米，宽120米的内河港池，新建仓储及管理用房1.2万平方米，堆场5万平方米，购置相关设备等配套设施。 | 25000 | 2012-2014 | 洋口港经济开发区 |  | 续建 项目 |
| 7 |  | 台湾中石化仓储物流 | 项目用地约315亩，建设规模为新建40万立方米的储罐，主要存储丙烯腈、苯乙烯、甲醇、甲苯等液体化学品。 | 150000 | 2014-2017 |  | 建成后，形成40万立方米储备能力。 |  |
| 8 |  | 中石化液化品物流基地 | 建设一期100万立方的库容、490万吨的低温化工品的仓储物流。 | 640000 | 2016-2021 |  | 建成后，形成100万立方、490万吨的低温化工品存储能力。 |  |
| 9 |  | 中石油如东—崇明岛天然气输气管道 | 管道线路全长约90千米，设计输量24亿立方米/年，沿线设置2座站场、6座阀室。 |  | 2014 |  | 对保障上海、江苏供气需求，进一步完善长三角地区供气网络具有重要意义。 |  |
| 10 |  | 物流企业总部和公共服务平台 | 项目一期占地1平方公里，建设集涉外、金融、商务、信息、保险、代理、中介等于一体的港航综合服务区，吸引国内外航运企业、物流企业、涉港服务机构和企业总部进驻，建立覆盖港区、园区生产流通和仓储中转物流企业的信息网络平台。 | 40000 | 2014-2016 |  | 一期建成后，可入住总部型企业30多家，年新增营业收入约15亿元。 |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-1-3：现代物流集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总 投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2、栟茶站铁路物流园 | 海启高速、临海高等级公路连接线 | 项目总长7公里，主要建设西环路南、北延，栟角线东延至225线，站前线东延至225线等8条与海启高速、临海高等级公路的连接道路。 | 14000 | 2013-2014 | 栟茶镇 | 计划于2014年建成通车。 |  |
| 12 |  | 栟茶运河码头 | 项目占地30亩，主要建设货物堆场、仓库、码头装卸区和配套道路、给排水、供电、电信、监控、消防、环保等工程设施。 | 10000 | 2014-2016 |  | 建成后，年货物周转量300万吨，年新增营业收入1.5亿元。 |  |
| 13 |  | 钢材专业市场 | 项目规划占地50亩，主要建设大型钢材批发市场及相配套的物流中心、公共服务平台等。 | 15000 | 2013-2015 | 河口镇 | 建成后，年钢材交易量约100万吨。 |  |
| 14 | 3、小洋口化学品物流园 | 化学品公共仓储区 | 项目规划占地100亩，建设消防等级库房、堆场、配套设施等。 | 8000 | 2015-2017 | 沿海经济开发区 | 建成后年周转货运量150万吨，新增营业收入约6000万元。 |  |
| 15 |  | 液化品原料仓储区 | 项目规划占地80亩，建设液化品原料仓储罐区、配套区、装卸区和办公区等。 | 5000 | 2014-2017 |  | 建成后年周转货运量120万吨，新增营业收入约5000万元。 |  |
| 16 |  | 化学品港口专用码头 | 项目规划占地150亩，主要建设液化品作业区岸线，建设5、10万吨级液体化工码头各1个、配套罐区等。 | 8000 | 2016-2018 |  | 建成后，年吞吐能力约200万吨，年营业收入8000万元。 |  |
| 17 | 4、如东公路港 | 停车场等建设 | 项目规划占地60亩，主要建设停车场及相关配套工程。 | 4000 | 2014-2016 | 掘港镇、 曹埠镇 |  |  |
| 18 |  | 专业仓储中心 | 项目规划占地100亩，主要建设综合仓储及配套工程。 | 10000 | 2014-2017 |  | 建成后，可形成仓储能力60万吨，新增营业收入3500万元。 |  |
| 19 |  | 流通配送中心 | 项目规划占地80亩，主要建设专业配送和交易服务中心，配置信息化检验检测设备，建成信息中介平台、配载调度平台。 | 8000 | 2016-2018 |  | 建成后，年新增货运周转量80万吨，新增营业收入4000万元。 |  |
| 20 |  | 物流综合商贸配套区 | 项目占地约60亩，主要建设公路港智能信息大厦、区内商贸、餐饮、娱乐等配套服务设施。 | 4000 | 2014-2017 |  |  |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-2-1：现代旅游集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总 投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1、小洋口旅游度假区 | 高档温泉疗养会所 | 项目占地200亩，新建多个温泉会所，休闲疗养中心。 | 30000 | 2011-2014 | 沿海经济 开发区 | 年接待人数5万人次，年新增营业收入约6000万元。 | 续建 项目 |
| 22 |  | 温泉生态休闲旅游 | 项目占地面积6350亩，规划建设湿地、公共温泉酒店、购物中心、牧场、玫瑰园、会议中心、水族馆等。 | 158000 | 2013-2015 |  | 建成后，可年接待游客50万人次，年新增旅游收入约1亿元。 |  |
| 23 |  | 佛手湖公园 | 项目占地1934亩，规划建设一个形似如来佛掌的生态公园，包括驳岸、主题景观桥梁、游船码头、普渡相街、服务管理中心等滨海人工景观构建工程和海洋湿地博物馆。 | 30000 | 2013-2015 |  | 建成后，可年接待游客30多万人次，年新增旅游收入约5000万元。 |  |
| 24 |  | 大众温泉休闲项目 | 项目占地500亩，主要建设标准温泉游泳池、大小温泉泡池、儿童戏水池、冲浪按摩池等；并配套特色饮食、会议厅、休闲棋牌、大型停车场、接待中心、更衣消毒区、室外群众游泳池、室外保健泳池、室外娱乐大池、儿童池等。 | 15000 | 2014-2017 |  | 建成后，可年接待游客50多万人次，年新增旅游收入约6000万元。 |  |
| 25 |  | 会议会展项目 | 项目占地260亩，主要建设会展中心、会议中心、酒店、观光综合楼、商业及配套办公、公寓等服务设施。 | 20000 | 2014-2018 |  | 年接待游客6万多人次，年新增营业收入3000多万元。 |  |
| 26 | 2、东凌水库旅游休闲区 | 水库环境整治工程 | 主要对库区周边护坡、桥梁、涵洞、给排水系及湖心岛等硬件进行开发建设，整治面积600万平方米。 | 35000 | 2013-2016 | 循环经济 产业园 | 建成后，年接待游客约6万人次，新增营业收入约3000万元。 |  |
| 27 |  | 库区道路建设及周边绿化配套 | 主要对库区内部道路进行修建和扩建，对水库周边进行绿化配套，修建和扩建库区道路30公里，绿化面积800亩。 | 15000 | 2013-2016 |  |  |  |
| 28 |  | 库区综合性旅游设施 | 项目占地500亩，建设水上或水边旅游项目不少于一个，配套建设宾馆、餐饮、商业、娱乐等服务项目。 | 25000 | 2016-2017 |  |  |  |
| 29 | 3、古镇古街特色旅游观光区 | 栟茶古建筑修复项目（中市街、一柱楼、孙二富故居） | 重点对栟茶中市街、一柱楼、孙二富故居、寿圣寺等进行保护性开发和修复，项目计划总投资3亿元，拟一次规划，分期实施。项目建成后，将成为如东古镇旅游的标志性景点景观。 | 30000 | 2013-2016 | 栟茶镇 | 年接待旅游人数10多万人次，年新增旅游收入约3000万元。 |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-2-2：现代旅游集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总 投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3、古镇古街特色旅游观光区 | 海澜商业广场 | 项目位于栟茶镇政府东侧，占地23.65亩，建设面积26000平方米，建11层商住楼，一二层商业，其余商住。 | 10000 | 2012-2014 | 栟茶镇 |  | 续建项目 |
| 31 |  | 兆盛华庭商业中心项目 | 项目占地45.9亩，主要建设商业中心、沿街商业和内街商业区，配套建设商品房，总建筑面积7.1万平方米，其中商业面积占35%。 | 23000 | 2012-2015 |  |  | 续建项目 |
| 32 |  | 综合购物广场项目 | 项目占地210亩，建设集商业步行街和购物广场、影城、娱乐、休闲于一体，汇聚知名品牌的多元化商业广场。 | 20000 | 2014-2016 |  | 年新增营业收入约5000万元。 |  |
| 33 |  | 栟茶教育文化市场 | 项目占地30亩，主要建设教育培训中心、文化产品交易市场、文体活动馆等，总建筑面积8000平方米。 | 6000 | 2015-2017 |  | 年新增营业收入约2000万元。 |  |
| 34 |  | 丰利文化旅游观光区项目 | 重点对丰利镇汪氏文园、文峰塔、大圣寺、历史文化陈列馆和石板街等进行保护性开发和修复，拟一次规划，分期实施。项目建成后，将成为如东古镇旅游的标志性景点景观。 | 30000 | 2015-2017 | 丰利镇 | 年接待旅游人数10多万人次，年新增旅游收入约3000万元。 |  |
| 35 |  | 星级酒店项目 | 项目位于丰利镇，规划占地30亩，主要建设星级宾馆主楼、休闲娱乐中心及附属设施等，总建筑面积3万平方米。 | 10000 | 2016-2018 |  | 建成后，可年接待游客10万多人次，年新增营业收入约5000万元。 |  |
| 36 | 4、生态农业观光旅游区 | 渔家湾生态农业园 | 项目主要建设无公害水产品养殖基地、休闲游乐区、生产加工区，配套建设道路、绿化、亮化等工程。 | 7000 | 2014-2017 | 外向型农业综合开发区 | 年接待游客3万人次，年新增旅游收入5000万元。 |  |
| 37 |  | 农业观光与体验区 | 项目主要建设适宜于游客体验需求、体现黄海风情的种养殖、加工和自娱自乐设施和相关配套建筑。 | 3000 | 2014-2016 |  |  |  |
| 38 |  | 海滨度假酒店 | 建设集住宿餐饮、休闲、娱乐与游乐等多种功能于一体的假日酒店及配套服务设施。 | 6000 | 2016-2018 |  |  |  |
| 39 |  | 农家乐休闲体验中心 | 主要建设休闲观光、特色体验、娱乐运动、住宿、餐饮、购物等各类配套服务建筑及设施。 | 3000 | 2015-2017 |  |  |  |
| 40 |  | 农渔特产综合购物中心 | 项目占地10亩，建设特色农渔产品购物中心，同时配套建设商务会所、会议中心等相关服务设施。 | 5000 | 2014-2016 |  |  |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-3-1：科技文化集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施 项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总 投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 1、如东科技中心 | 如东科技城 | 项目占地228亩，总建筑面积23.4万平方米，其中地上面积19.8万平方米，地下面积3.6万平方米。规划建设商务会展、研发、商务办公、商务酒店、创业公寓等商业办公楼、住宅楼及其它配套设施。 | 58000 | 2011-2015 | 掘港镇 | 建成后，将逐步形成一个现代化新城科技核心区。 | 续建 项目 |
| 42 |  | 移动如东分公司综合楼 | 项目占地约17亩，总建筑面积约9000平方米，主要建设公司总部办公大楼、通信机房及营业厅等设施。 | 6000 | 2014-2015 | 移动如东 分公司 | 项目建成后，将为如东移动通信及企业信息化提供更加优质快捷的服务。 |  |
| 43 | 2、小洋口科技创新区 | 科技研发大楼 | 项目占地约30亩，总建筑面积约2万平方米，主要建设用于农药和医药等产品科技研发的专业办公大楼主楼和辅楼。 | 10000 | 2018-2020 | 沿海经济 开发区 | 建成后，可入驻企业150余家，为企业提供专业科技研发设备。 |  |
| 44 |  | 基础教育项目 | 项目占地约80亩，建筑面积3万平方米，主要实施洋口小学和洋口初中迁建、洋口中心幼儿园建设等项目。 | 15000 | 2017-2019 |  | 建成后，为洋口及周边乡镇提供学前、小学和初中等基础教育。 |  |
| 45 |  | 职业教育园 | 项目占地60亩，建筑面积2万平方米，主要建设化工专业职业技术学校、企业职工培训学校等。 | 10000 | 2018-2020 |  | 与高等院校合作，为工业园及旅游区提供相关需求专业的培训教育。 |  |
| 46 |  | 企业总部园 | 项目占地50亩，建筑面积2万平方米，主要建设企业总部办公写字楼、商务服务、会务会展中心和配套建筑等。 | 10000 | 2018-2020 |  | 建成后，可入驻企业100余家，形成集群化大型企业总部园。 |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-3-2：科技文化集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 3、木屋文化创意产业园 | 木屋文化博览园 | 项目占地约15亩，建筑面积1.5万平方米，主要建设集各种造型艺术、木屋文化传承等内容于一体的木屋文化展示区。 | 6000 | 2014-2015 | 掘港镇 | 项目建成后，园区将成为凝聚艺术精英、集结智慧灵感和引领时尚潮流的木屋文化创意产业聚集地。 |  |
| 48 |  | 木屋文化设计与推广区 | 项目占地约10亩，建筑面积2万平方米，主要建设木屋专业设计区、木屋产品展销区等。 | 5000 | 2014-2015 |  |  |  |
| 49 |  | 园区商业配套设施 | 项目占地约60亩，建筑面积5万平方米，主要建设区内各类商业设施、文化休闲设施、会展会议中心等，配套建设部分精装木屋商品房、联体别墅和商务洽谈休闲会所等。 | 25000 | 2016-2018 |  |  |  |
| 50 | 4、如东文体中心 | 文化中心 | 项目位于掘港镇长江路南侧、掘苴河东侧，建筑面积7.1万平方米，主要建设文化馆、图书馆、博物馆、大剧院和露天文化广场等文化设施。 | 60000 | 2013-2016 | 文广新局 |  |  |
| 51 |  | 体育中心 | 项目位于掘港镇长江路南侧、掘苴河东侧，建筑面积6.5万平方米，主要建设体育馆、全民健身中心、体育场、游泳馆、体育综合服务中心等体育设施。 | 50000 | 2013-2016 | 体育局 |  |  |
| 52 |  | 商务酒店 | 项目位于掘港镇长江路，建筑面积3.9万平方米，建设350间客房及相关配套建筑。 | 13000 | 2014-2017 | 文广新局、体育局 |  |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-4-1：专业商贸集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 1、如东汽车城 | 品牌4S店 | 项目占地160亩,建筑面积约10.7万平方米，主要建设11个品牌的汽车4S店及汽车交易中心。 | 40000 | 2013-2018 | 掘港镇 |  |  |
| 54 |  | 如东车管所 | 项目占地约76亩，建筑面积约10.2万平方米，新增车辆自动线等设施。 | 5000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 55 |  | 二手车交易市场 | 项目占地约57亩，建筑面积2.7万平方米，主要建设市场公用设施及场地等。 | 10000 | 2013-2018 |  |  |  |
| 56 |  | 汽修配件专业市场 | 项目占地约165亩，建筑面积约16.2万平方米，主要建设配件专业市场、酒店及商业店面、专业配套设施等。 | 25000 | 2013-2018 |  |  |  |
| 57 | 2、掘港农副产品中心市场 | 中心市场交易区 | 项目占地约100亩，建筑面积8.43万平方米，主要建设蔬菜交易区、水产家禽交易区、冷冻交易区、粮油水果交易区和干货调味交易区等。 | 30000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 58 |  | 市场配套商务开发 | 项目占地140亩，主要建设部分商业住宅、店面等配套建筑设施，建筑面积约23万平方米。 | 55000 | 2013-2016 |  |  |  |
| 59 |  | 市场公共服务平台 | 项目建筑面积2000平方米，主要配置检验检疫、仓储运输、产品展示、电子商务、信息展示、价格提示等信息化配套设备20台（套）。 | 3000 | 2013-2016 |  |  |  |
| 60 | 3、天一家装商贸集聚区 | 建材家居广场 | 项目建筑面积1.8万平方米，主要建设大型专业家装建材广场及相关配套设施等。 | 5300 | 2013-2014 |  |  |  |
| 61 | 4、银河纺织品交易集聚区 | 市场扩建项目 | 项目分两期实施，一期为建材家居市场项目，占地约100亩，由两条街组成，每条街长600米，道宽28米，临街经营建筑宽9.5米，规划建设36栋经营用房，总建筑面积6.5万平方米。二期为娱乐一条街项目，占地约50亩，规划建设14栋娱乐业经营用房，总建筑面积2.8万平方米，主要从事餐饮、住宿、棋牌、酒吧、养生会所、商务会馆等经营。 | 10000 | 2013-2015 | 岔河镇 |  |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-4-2：专业商贸集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 4、银河纺织品交易集聚区 | 市场交易平台项目 | 市场交易平台主要建设华东纺织网和南通市纤维检验所如东中心两大子项目。华东纺织网由县工商联纺织商会、经信委、文广传媒中心联手打造，为如东纺织企业提供最具价值的纺织信息，提供最及时、最便捷、最有效的一条龙服务。网站服务器位于掘港，实地办公场所位于银河企业服务中心大楼。南通市纤维检验所如东中心项目，为南通市纤维检验所主建项目，面积约1200平方米，由如东质量技术监督局负责提供工作场所和办公设备，南通市纤维检验所提供各类检验仪器设备。 | 3000 | 2013-2014 | 岔河镇 |  |  |
| 63 | 5、刘埠海水产品交易中心 | 刘埠国家一级中心渔港 | 项目占地5000亩，主要新建挖入式渔港，加固海堤6000米，开挖引河2000米，匡围4000米。 | 96000 | 2014-2017 | 外向型农业综合开发区 |  |  |
| 64 |  | 海水产品交易市场 | 项目位于刘埠渔港南侧，主要新建10万平方米的水产品交易市场，一次性容纳300个摊位进行交易。 | 40000 | 2015-2017 |  | 建成后，可形成仓储能力8万吨，新增营业收入8000万元。 |  |
| 65 |  | 海洋生物科技创新中心 | 项目位于刘埠渔港南侧，主要新建1万平方米的海洋生物科研中心，建成后，可容纳20家海洋高科技企业入驻。 | 6000 | 2016-2017 |  | 项目建成后，将成为我国海洋工程领域高科技孵化器。 |  |
| 66 |  | 市场商务配套项目 | 位于刘埠渔港区域，建筑面积7万平方米，规划建设商务配套区、生活配套区、综合管理区、滨海体验、滨水休闲娱乐等。 | 30000 | 2016-2017 |  |  |  |
| 67 | 6、如东建材交易中心 | 生产资料和产品货物仓库 | 主要建设为开发区内制造业企业提供生产资料和相关产品专业仓储、配送和运输的仓库、堆场等，建筑面积4.5万平方米。 | 15000 | 2014-2016 | 如东经济 开发区、 掘港镇 |  |  |
| 68 |  | 建材专用码头及港池 | 项目占地142亩，建设500吨级泊位5个、1000吨级泊位1个、10吨吊车5台、40吨吊车1台，码头堆场及管理用房等配套设施，主要从事散件杂货、矿建材料及煤的装卸作业。 | 8000 | 2014-2016 |  | 建成后，将形成靠泊1000吨级泊位4个，年吞吐量达180万吨。 |  |
| 69 |  | 建材专用仓储区、堆场和专业交易区 | 主要建设钢材、水泥、黄沙、建筑用石材等专用仓储和堆场、专业交易中心等。 | 15000 | 2014-2017 |  |  |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-4-3：专业商贸集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 6、如东建材交易中心 | 市场商务配套开发 | 主要建设商业、餐饮、娱乐等配套服务设施，吸引商务配套企业入驻。 | 6000 | 2014-2017 | 如东经济 开发区、 掘港镇 |  |  |
| 71 |  | 专业交易、配送物流公共信息化平台 | 主要建设产品供求信息、物流配送、产品检测、货贷服务等专业公共服务平台，吸引相关配套企业入驻。 | 5000 | 2014-2017 |  |  |  |
| 72 | 7、洋口港国际石材城 | 石材物流配套区 | 主要建设约10万平方米的石材产品物流配送专业中心。 | 25000 | 2013-2016 | 洋口港经济开发区 | 建成后，将形成销售300亿元以上，成为辐射朝日韩等东南亚国家的全国性石材专业交易平台、物流配送中心和国际性石材专业建材采购中心。 | 续建项目 |
| 73 |  | 石材产品展示区 | 主要建设约2万平方米石材产品专业展示展销区。 | 5000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 74 |  | 石材商务交易区 | 主要建设集石材产品交易、石材专业会展、商务洽谈、餐饮、住宿、休闲娱乐等功能于一体的综合商务交易服务区。 | 5000 | 2014-2016 |  |  |  |
| 75 | 8、如东再生资源交易中心 | 信息发布、交易服务、鉴证平台、融资服务等 | 为工业废弃资源、社会再生资源、其它城市可再利用资源交易主体打造信息发布、价值评估、商务洽谈、结算交割、物流配送、市场分析、交易鉴证、项目策划、技术转化咨询、投融资等公共服务平台。 | 3500 | 2014-2015 | 循环经济 产业园 |  |  |
| 76 | 9、新店健身器材交易中心 | 健身器材展示体验项目 | 项目规划300亩，一期占地60亩，位于健身器材产业园西区。主要建设现代化大型专业展示大厅等，用于室内三维展示健身器材及配件。 | 3500 | 2013-2016 | 新店镇 | 辐射带动中小企业80家以上，加快创建省级健身器材集团企业和国家级体育特色类产业基地进程，增加销售2.6亿元。 |  |
| 77 |  | 包装仓储和物流项目 | 主要建设专业仓储设施、购置专业物流车辆，为园区健身器材企业提供专业化、一体化、一站式的物流配送仓储服务。 | 2500 |  |  |  |  |
| 78 |  | 电子商务贸易谈判中心 | 主要建设健身器材交易大厅和现代化电子商务平台等，专业用于健身器材交易和业务商谈。 | 3000 |  |  |  |  |
| 79 |  | 工业观光旅游区 | 以健身器材用品展示和工业旅游开发为目标，建设健身器材用品健身及体验区，打造区域范围内健身器材企业发展史及企业文化史，构建健身器材参观、体检等系列体验和观光特色平台。 | 3000 | 2015-2016 |  |  |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-5-1：综合商贸集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1、县城中央商务区 | 如东雨润国际广场 | 项目占地419亩，总建筑面积约94万平方米，计划投资50亿元，整体规划建设集高端百货、国际商业街区、美食广场、国际电影院线、文化休闲、主题娱乐、酒店、住宅等配套设施于一体的现代化大型城市综合体 | 500000 | 2013-2016 | 住建局 |  |  |
| 81 |  | 如东金融商务广场 | 项目占地约100亩，主要建设3-5栋高层商务大厦，引进金融、证券、保险等分支机构总部、星级连锁酒店和商务服务机构、人力资源服务机构进驻。 | 40000 | 2016-2019 | 住建局 |  |  |
| 82 |  | 如东农商行总部大厦 | 项目占地约30亩，总建筑面积约5万平方米，其中，23层左右的金融总部主楼一栋，建筑面积3万平方米、四层左右的群楼一栋，建筑面积1万平方米，主要设置中心营业厅、运营中心、结算中心和科技中心、地下车库约1万平方米。 | 40000 | 2013-2017 | 县农商行 | 项目建成后，将为如东企事业单位提供更加良好的金融服务。 |  |
| 83 | 2、青园北路商圈 | 原中心市场地块商业开发 | 项目占地65亩，主要建设集居住、休闲、娱乐、商业于一体的城市综合体。 | 50000 | 2016-2018 | 掘港镇 |  |  |
| 84 |  | 通用、黄海汽配地块商住一体化开发 | 项目占地89亩，总建筑面积约33万平方米，主要建设商业住宅、部分商业地产和相关配套建筑。 | 100000 | 2013-2016 | 掘港镇 |  |  |
| 85 |  | 民生.银河湾 | 项目占地约45亩，总建筑面积10.4万平方米，主要建设包括6幢17至30层高住宅楼及相关配套开发。 | 30000 | 2012-2014 | 住建局 |  | 续建项目 |
| 86 | 3、嘉陵江路商圈 | 大型家电广场 | 项目占地约30亩，建筑面积约3万平方米，主要建设大型家电、电子产品等专业商场、商城，配套建设连锁商务酒店、商贸、餐饮和公共服务设施等。 | 15000 | 2014-2017 | 住建局 |  |  |
| 87 |  | 嘉陵江路城市综合体 | 项目占地约50亩，建筑面积约5万平方米，建设商务办公、会务、会展和酒店式公寓等中高档建筑，同时适当建设公共健身、娱乐休闲、商务洽谈等公共服务和中介服务设施等。 | 25000 | 2016-2018 | 住建局 | 项目建成后，可为苏宁、国美等家电连锁企业总部办公和高层管理人员生活配套，成为如东新城区商业地标。 |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-5-2：综合商贸集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 4、黄河路商圈 | 大型购物广场 | 项目占地约16亩，位于原农场小学地块，主要进行大型购物地产商业开发，总建筑1.7万平方米。 | 6000 | 2013-2015 | 如东经济 开发区 |  |  |
| 89 |  | 星级酒店 | 项目占地约14亩，位于如东经济开发区井冈山路东侧、黄河路南侧，主要建设大型商务酒店，总建筑面积为1.43万平方米。 | 5000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 90 |  | 公租房项目 | 项目占地约135亩，位于如东经济开发区钟山路东侧，分三期实施，主要开发建设34栋公租房及配套设施，总建筑面积11.5万平方米。 | 30200 | 2011-2014 |  |  | 续建项目 |
| 91 |  | 中汇商务广场 | 项目占地约15亩，位于如东经济开发区井岗山路东侧、黄河路南侧，主要开发商品房和商业地产，建筑面积1.43万平方米。 | 5000 | 2013-2014 |  |  | 续建项目 |
| 92 |  | 博苑豪庭项目 | 项目占地约30亩，位于如东经济开发区岗山路东侧、黄河路北侧，总建筑面积约2.9万平方米，主要开发商品房和商业地产。 | 9600 | 2012-2014 |  |  |  |
| 93 | 5、火车客运站商贸圈 | 商务酒店及酒店式公寓 | 项目占地约30亩，主要建设商务酒店、酒店式公寓和商业店铺，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 2016-2019 | 如东经济 开发区 |  |  |
| 94 |  | 商业综合体 | 项目占地约15亩，主要建设集购物、休闲等于一体的车站商业购物中心，总建筑面积1万平方米。 | 5000 | 2016-2018 |  |  |  |
| 95 |  | 美食休闲娱乐一条街 | 项目占地约5亩，主要建设集餐饮、购物、娱乐、休闲等于一体的车站综合休闲一条街，总建筑面积5000平方米。 | 3000 | 2015-2017 |  |  |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-5-3：综合商贸集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 6、港口新城商贸集聚区 | 洋口港新城综合商业街 | 项目占地约112亩，建筑面积约10.5万平方米，规划建设服装、小商品鞋帽百货、装饰建材、五金机电和食品等专业商贸市场和商业街，配套建设餐饮、休闲娱乐、商务、通信服务、信息服务中心、交通运输、运营管理中心、办公楼、住宅等多种服务设施。 | 22000 | 2013-2015 | 洋口港经济开发区 |  |  |
| 97 |  | 港口五星级酒店 | 项目占地约106亩，主要为港口新城配套建设集星级商务、会议及会展等功能于一体的高档酒店，建筑面积不少于3万平方米。 | 50000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 98 |  | 海逸国际小区二期 | 项目占地约110亩，主要为港口配套建设商品房。项目分两个地块实施，其中新城三号地块占地约61亩，四号地块占地约46亩，另配套建设部分物业管理和公用设施建筑。 | 16000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 99 |  | 新城区商住小区 | 项目占地约66亩，位于新城区五号地块，主要为港口新城配套开发商业地产和商品房。 | 15000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 100 |  | 洋口港职工公寓 | 项目占地约45亩，其中新城区六号地块，总用地规模约20.33亩，七号地块，总用地规模约24.93亩。 | 10000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 101 | 7、小洋口新城商业中心 | 新城商务中心 | 规划占地1000亩，重点引进国美，欧尚，家乐福等商业企业，目标建成小洋口地区的交通、居住和商业、商务服务核心区，为旅游度假区、新城区、科教园、化工园区等提供商业商务服务。 | 100000 | 2011-2020 | 沿海经济 开发区 | 建成后，将力争将商业中心打造成南通市重点服务业集聚区。 | 续建项目 |
| 102 |  | 快捷式连锁酒店 | 项目占地约20亩，建筑面积1万平方米，重点引进如家、莫泰、格林豪泰等知名连锁酒店入驻。 | 5000 | 2017-2018 |  | 项目建成后，将为区内企事业单位提供快捷方便的会务、餐饮住宿、娱乐等配套服务。 |  |
| 103 |  | 泊洋商务大厦 | 项目占地约20亩，建筑面积8800平方米，主要建设商务办公、休闲娱乐、会议等配套服务设施。引进3D影院，咖啡吧等休闲娱乐服务，为区内企业管理人员和员工提供服务。 | 5000 | 2013-2015 |  |  |  |

表2：如东县现代服务业集聚区重点推进项目计划表(2013～2020年)

（2-5-4：综合商贸集聚区）

| 序号 | 集聚区 名称 | 拟实施项目 | 项目概况和主要建设内容 | 总投资 | 建设起止 年 限 | 实施镇区 （单位） | 效益预测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 8、岔河中心商务区 | 老农贸市场综合开发 | 项目占地约50亩，规划建设商住一体高层建筑2栋，总建筑面积7.8万平方米。 | 25000 | 2015-2018 | 岔河镇 |  |  |
| 105 |  | 文体商务综合中心 | 项目占地约180亩，规划建设1.2万平方米的服务、文体、红木展览中心，1.6万平方米的居民健身娱乐广场，10万平方米的商居建筑。 | 30000 | 2014-2016 |  |  |  |
| 106 |  | 润川花园 | 项目占地约40亩，规划建设5万平方米的中高档生活小区及临街商业区。 | 16000 | 2013-2015 |  |  |  |
| 107 |  | 星级酒店 | 项目用地约30亩，规划建设集宾馆、商务、会议、会展、休闲等功能于一体的综合性服务场所。 | 8000 | 2015-2016 |  |  |  |
| 108 |  | 金水湾花园 | 项目占地5.75万平方米，总建筑面积7.12万平方米，包括多层住宅24栋，低层住宅6栋、社区用房1栋，共有住宅552套。 | 20000 | 2011-2014 |  |  | 续建项目 |
| 109 |  | 恒基生活广场 | 项目占地2.13万平方米，建设星级酒店、购物中心各一座，商业步行街两条，安置楼一栋，总建筑面积4.3万平方米。 | 20000 | 2011-2013 |  |  | 续建项目 |
| 110 |  | 新农贸市场 | 项目占地55亩，规划建设面积约8000平方米的现代化双层农贸市场，其余商业面积1.05万平方米，住宅面积为2.06万平方米。 | 13000 | 2012-2013 |  |  | 续建项目 |

说明：

1、本轮集聚区建设规划中，排定拟实施3000万元以上重点服务业项目共110个，计划总投资452.6亿元。

2、按集聚区类别分：本规划中，物流集聚区实施项目20个，计划投资209亿元；旅游集聚区实施项目20个，计划投资48.1亿元；科技文化集聚区实施项目12个，计划投资26.8亿元；专业商贸集聚区实施项目27个，计划投资45.8亿元；综合商贸集聚区实施项目31个，计划投资122.9亿元。

3、按项目实施时间节点分：本规划中，2015年前拟实施项目91个，计划总投资333.9亿元，2016-2020年拟实施项目72个（其中，跨2016年后实施的项目53个，计划总投资233.5亿元），计划总投资263.3亿元。

# 第五章  推进措施和配套政策

## 一、推进措施

1、加强组织领导，明确发展责任。成立县服务业集聚区发展工作领导小组，负责全县服务业集聚区的发展规划、政策制定、组织协调、建设推进、考核监督等工作。下设办公室，与县现代服务业办公室合署办公，具体负责服务业集聚区规划的实施和集聚区建设推进日常工作。镇区建立相应组织机构，加强对辖区内服务业集聚区的指导与协调。

2、强化分类指导，确保政策落实。县各职能部门根据服务业产业跨度大、领域广的实际，认真梳理近年来国家、省、市出台的政策措施，结合县域实际，分门别类研究出台、完善相关产业扶持政策，成熟一项、出台一项，逐步形成有利于全县服务业集聚区发展的政策体系。各部门结合职能，落实集聚区发展规划中明确的相关任务，加强集聚区规划与相关行业发展与布局专项规划、各类行动计划以及年度计划的结合，真正将规划中确定的目标、任务和各项措施落到实处。

3、坚持规划引导，强化项目推进。本规划是指导全县现代服务业集聚发展的纲领性文件，是各类集聚区建设的重要依据。要按照本规划明确的服务业空间布局，制定和完善服务业产业集聚发展专项规划，将本规划作为现代服务业集聚区发展、审批和核准重大项目以及制定相关政策措施等的依据。各镇区要切实增强规划对各类现代服务业集聚区建设的指导作用，各服务业集聚区应以此为依据，结合各自实际，制定或完善（修编）集聚区产业发展和控制性详规，进一步细化发展目标、重点领域、四址范围、发展举措等，按照“先规划，后建设”的要求，将产业规划与形态规划有机结合，实现产业、功能、形态的“三合一”，打造区域服务业产业板块发展新高地。

4、加大政府投入，完善基础设施。科学调度政府财政投入，支持服务业集聚区建设。优化综合交通运输网络布局，着力提高公路、水路、港口等交通设施的通行速度和运能；完善区域交通网络，加强城区主干道建设；改善码头、车站环境和营运状况，增加车站车辆、缩短车隔、延长运营时间；开设通往主要集聚区的公交专线；大力提高车站、码头、仓储等基础设施的现代化水平；完善集聚区内的电网结构、供水、排水系统，为集聚区的发展提供强有力的支撑。各镇区及服务业集聚区要以基础设施建设为先导，多种渠道筹集资金，完善集聚区对外交通体系，加快建设进程，实现集聚区内部“九通一平”，搭建各类公共服务平台，不断完善区内外各项基础设施和功能配套，营造服务业集聚发展的良好环境。

5、推动平台配套，增强竞争优势。加快发展与完善集聚区公共服务平台，增强集聚区竞争优势，以优越的条件吸引主导产业入驻集聚区，不断降低主导产业营运成本，培育优势产业集群，提升集聚区及区内主导产业的竞争力。建立服务业集聚区专业特色门户网站，作为推动如东服务业产业集聚的商业信息发布中心，对外发布商品供求、价格及物流等信息，为全县集聚区提供商业信息搜索与发布、主要网站链接、服务器空间租赁、电子邮件服务等功能，为各服务业集聚区门户网站进入国内外大型企业电子商务网站、中小企业电子交易市场和物流信息平台提供公共服务。建设电子交易市场，形成连接各专业市场、物流园区的各类大宗商品交易平台，开通网上交易。应用电子交易平台为汇集交易的大量买卖双方，提供一对多或多对多的交易支持服务，帮助集聚区内各方经营户完成从寻找商品需求信息到协商、订货、在线付款、开具电子发票和委托第三方物流公司进行货物运输等一系列业务流程，以达到降低交易成本、提高经营效益的目的。建立面向整个物流系统的、集成化的、智能化的物流信息管理中心，为平台用户提供物流基础设施信息、用户需求信息、物流供应商信息、物流市场信息、物流交易信息以及相关政策法规信息等物流信息化服务。同时，应用信息平台提供信息转换、传递、存证等增值服务，协助有关部门和行业协会（商会）实现高效的服务和监管，为各类企业开展标准化、电子化物流运营和电子商务提供便利，降低交易成本，提高物流运营效率。建立面向各类用户的网上公共服务中心，为用户提供身份认证、信用认证、第三方支付、客户培训、技术支持等电子交易公共基础服务。与政府电子政务系统连接，实现网上行政审批、网上报税、网上报关等业务的无缝对接。

6、加强对外招商，拓展品牌效应。加大服务业对外开放力度，制定集聚区招商引资导向性目录，充分发挥行业协会、投资促进机构、已入驻企业等在集聚区建设中的招商引资作用，形成多渠道、多方位的推介格局；鼓励外资、民资、各类社会资本和经济主体参与集聚区的建设发展，投资服务业集聚区建设，着力引进关联性大、带动性强的大企业（集团）实施集聚区基础设施项目和区内各类产业项目，引导各行业龙头企业进驻和重大项目落地，不断拓展集聚区的品牌效应，发挥集聚区的资源集聚效应和产业带动作用。

7、实施重点突破，打造产业特色。依据现代服务业发展特点，紧扣如东“三个城市”建设目标，结合现代服务业集聚区建设的自身条件和系统差异性，突出各自的业态和功能特色，将现代物流、现代旅游、金融、商贸、科技文化、专业市场以及制造业配套服务等领域的服务企业作为招引和集聚的重点，打造各集聚区在地域、功能和形态方面的鲜明特色，集聚骨干企业及相关上下游企业，延伸产业链。县城掘港重点以发展综合商贸和专业商贸集聚区为主，镇区主要发展与工业化水平相适应的生产性和生活性服务业集聚区，同时利用自身资源多样性发展旅游服务业。沿海区域依托小洋口海滨温泉、黄海风光的开发利用，突出高端休闲旅游、科技开发等业态功能，打造生态宜居滨海城市新平台和核心区、沿海生态旅游目的地。

8、完善考核体系，加大奖惩力度。健全服务业集聚区建设工作考核机制。提高集聚区发展在服务业工作考核中的比重，将服务业集聚区发展实绩作为考核镇、区和县相关部门工作的重要内容，对集聚区发展工作成绩突出的镇、区和部门给予表彰。建立集聚区项目建设推进督查制度。县服务业集聚区发展领导小组对镇区、各有关部门推进服务业项目集聚和集聚区项目建设情况定期组织专项督查，对检查中发现的问题及时向县政府汇报，并适时要求有关部门和镇区实施整改。建立服务业集聚区发展推进评估制度。县服务业集聚区发展领导小组组织县相关部门和镇区负责人，定期对全县服务业集聚区发展情况进行评估，帮助查找不足，及时解决问题，提出加快服务业集聚区建设的建议，推动全县服务业集聚区科学发展。

9、策划节事活动，放大节庆效应。结合自然条件和人文因素，积极策划丰富多彩的节事活动，加大宣传造势力度，放大节庆的影响力和知名度，吸引更多的人气、财气集聚如东，着力提升如东经济社会发展的软实力，推动如东现代服务业持续发展。

中国如东国际风筝节。依托如东风筝放飞基地、国家四大风筝产地等特色资源，联合中国旅游业风筝联谊会，每年十月举办如东国际风筝节。举办风筝竞飞、风筝锦标赛、风筝大赛、风筝精英赛等赛事活动，策划风筝品鉴、风筝文化论坛、风筝展示与交易、专场文艺晚会等活动。吸引中外风筝专家、爱好者和游人参与观赏、竞技和游览。利用节庆活动，开发风筝系列旅游项目，综合带动风筝等相关产品的开发及利用。利用风筝节庆平台，拓展招商引资渠道，吸引县外客商进行商务洽谈，放大节庆活动影响，通过以友会商，将风筝节打造成苏中地区有影响力的综合性文化与经贸交流平台，不断提高如东风筝的国内外知名度。

如东黄海风情文化节。以展示黄海风情，推进文化交流，促进经贸合作，共创幸福生活为宗旨，每年举办一次集文化、旅游、经贸于一体的如东黄海风情文化节。重点策划举办包括风情文化表演、黄海风情文化展览、黄海风光旅游、商品交易会和经贸洽谈会、黄海风情文化论坛等节庆栏目，以不断扩大如东地方文化的影响力，促进如东旅游经济发展。

如东国际开渔节。依托小洋口国家级中心渔港，每年9月中旬“休渔期”结束后，在小洋口渔港举办如东国际开渔节，主要策划举办“祭海”、挂渔灯、千舟竞发仪式、专场文艺晚会、滩涂旅游、特色产品展销、海鲜文化论坛等。以举办国际开渔节为契机，提高如东作为中国海鲜之乡的知名度和美誉度，不断扩大如东的对外影响。

如东国际高尔夫邀请赛。依托如东小洋口乡村俱乐部（高尔夫球场）、小洋口温泉生态旅游等资源，联合中国旅游业高尔夫联谊会，会同江苏省旅游协会共同举办中国如东国际高尔夫邀请赛。策划举办由国内外著名演艺人士参加的开球仪式、高尔夫比赛，组织高尔夫论坛、体验高尔夫休闲娱乐等活动。以举办高尔夫邀请赛为契机，提高如东在国内外的知名度，以高尔夫比赛来彰显小洋口的旅游休闲特色，提升如东的城市品位。

如东雀舌艺术展销会。依托古镇丰利打造的雀舌之乡“花木城”，每年举办一次以雀舌盆景艺术展示和《跳马夫》、《泼花篮》等非物质文化遗产展为主体，融舞蹈表演、旅游、经贸交流于一体的如东雀舌艺术展销会，并以此为平台，带动如东雀舌交易、新品研发、市场配套等相关产业的发展，提高如东雀舌之乡知名度和文化影响。

中国如东海鲜烹饪大赛。依托如东丰富的海鲜资源，挖掘传统海鲜美食文化，联合省旅游局、烹饪行业协会，每年4-5月举办中国如东海鲜烹饪大赛。策划举办海鲜烹饪现场表演、海鲜烹饪作品展示、海鲜烹饪技艺交流等赛事活动，展示如东海鲜烹饪技艺，传承和弘扬如东特色的海鲜饮食文化，打造如东“华东海鲜美食之都”品牌。

## 二、配套政策

1、财政扶持。加大服务业发展引导资金投入力度，服务业引导资金重点用于集聚区专项奖励、公共服务平台建设和运营、集聚区内重点项目的启动和服务业重点领域的投资补助、贷款贴息、项目孵化、规模扩张、技术更新等，重点支持国家和省服务业引导资金配套项目，确立服务业集聚区项目财政优先扶持政策，进一步明确财政扶持的服务业项目基本条件、类型，明确资金扶持方式、扶持标准、资金使用方式等，引导服务业不断向集聚化、集约化方向发展。加大服务业引导资金对集聚区公共服务平台建设与运营的支持力度，吸引和带动社会投资开展集聚区公共服务平台建设，着力增强集聚区的公共配套和服务能力。

2、金融支持。引导和鼓励各类金融机构开发和推广适应现代服务业发展需求的个性化金融产品，将服务业贷款情况纳入金融机构年度评价依据，引导金融机构加大对服务业尤其是对集聚区内带动力强的现代服务业企业的信贷支持力度，保持信贷增量与服务业发展同步增长。支持规模较大的服务业企业通过股票上市、企业债券、项目融资、资产重组、股权置换等方式筹措发展资金。鼓励产业投资基金、私募股权基金以及创业投资机构面向中小服务业企业开展业务。建立健全服务业投融资担保机制，鼓励担保机构为服务业企业提供信贷担保。

3、税收优惠。优化政策环境，加大对服务业集聚区发展的财税政策支持力度，为集聚区发展创造更加宽松的环境。支持集聚区内企业产品研发，生产性服务业企业发生的技术开发费按实计入管理费，技术开发费比上年实际增长达到一定增幅的，允许再按技术开发费实际发生额的一定比例抵扣当年应纳税所得额。对集聚区内生产性服务业企业，比照工业开发区内工业企业给予税费优惠。对承接国际服务业外包的生产性服务业企业，一定期限内予以免征企业所得税。加大对自主创新、节能减排、资源综合利用等服务业企业的税收扶持。对吸收就业多、资源消耗少和污染排放低的服务类企业，按其吸收就业、资源节约和污染减排情况给予一定补贴或所得税优惠。对服务业集聚区内重点打造的新兴重点服务业企业实施“一事一议、一企一策”税收扶持。

4、土地倾斜。将服务业集聚区规划作为土地利用总体规划修编的重要依据，并将服务业集聚区用地纳入年度用地计划和年度供地计划，在年度新增建设用地计划指标中保证服务业集聚区用地比例，并逐步提高。土地供应优先向集聚区规划内的服务业项目及列入省、市服务业重点项目计划的项目倾斜。对省、市级服务业集聚区内的重点行业、重点项目土地开发利用时给予政策性倾斜。争取省对特定土地的政策扶持，围海造田、滩涂造田后新增的土地使用指标，优先供应服务业集聚区项目。

5、人才保障。建立服务业集聚区和各服务行业人力资源需求预测预警机制；制定服务业高端人才、领军型人才和服务业发展急需人才引进计划；构筑完善的服务业人力资源开发体系，实施服务业人才培训工程，选派部分人员到省内外服务业发达地区培训，计划用5-8年左右时间在全县培训一千名服务业集聚区建设专门人才、现代服务业发展管理人才、专业技术人员和新兴服务业行业从业人员。建立重点服务业企业领军人才政府特殊津贴和现代服务业职业技师贡献奖励制度，每年按企业缴纳所得税的一定比例予以返还，专项用于对企业服务业人才和做出贡献的职业技师的补贴，着力解决其住房、子女入学、家属就业等后顾之忧。鼓励国内外优秀人才来如东挂职、兼职、合作。引导高等院校、中等职业学校与重点服务业集聚区内的本地企业和职业培训学校开展联合办学，着力培养和构建一批推动现代服务业发展的优秀团队，着力为全县服务业的集聚发展和可持续发展提供坚实的人才保障。