附件3

| 2021年九阳村整村推进河道沟塘工程整治任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村别 | 河道名称 | 疏浚长度（公里） | 经纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 河口宽度 （米） | 土方量 | 清杂面积 | 标准 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 起点 |  |  |  |  |  | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纬度 |  |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 经度 |  |  |  | （万m³） | （㎡） | 底高程 | 底宽 | 坡比 |  |
|  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |  | （米） | （米） |  |  |
| 1 | 九阳 | 1、2组分界沟 | 0.325 | 121 | 7 | 13.15 | 32 | 24 | 33.25 | 121 | 7 | 15.33 | 32 | 24 | 25.05 | 12 |  | 3900 |  |  |  | 清杂 |
| 2 | 九阳 | 2组陈永贵北沟 | 0.166 | 121 | 7 | 14.42 | 32 | 24 | 28.87 | 121 | 7 | 11.77 | 32 | 24 | 24.03 | 11 |  | 1826 |  |  |  | 清杂 |
| 3 | 九阳 | 1组蔡华北横沟 | 0.44 | 121 | 7 | 21.09 | 32 | 24 | 32.98 | 121 | 7 | 22.31 | 32 | 24 | 25.05 | 13 |  | 5720 |  |  |  | 清杂 |
| 4 | 九阳 | 1组中心路东沟 | 0.427 | 121 | 7 | 36.50 | 32 | 24 | 38.13 | 121 | 7 | 33.72 | 32 | 24 | 27.11 | 12 |  | 5124 |  |  |  | 清杂 |
| 5 | 九阳 | 1组徐立泉后沟 | 0.222 | 121 | 7 | 37.63 | 32 | 24 | 33.94 | 121 | 7 | 33.99 | 32 | 24 | 27.46 | 30 |  | 6660 |  |  |  | 清杂 |
| 6 | 九阳 | 2组季本宏南沟 | 1.011 | 121 | 7 | 9.80 | 32 | 24 | 21.83 | 121 | 7 | 11.67 | 32 | 24 | 6.35 |  | 0.34343 | 10110 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 7 | 九阳 | 2组钱军南沟 | 0.72 | 121 | 7 | 22.08 | 32 | 24 | 24.31 | 121 | 7 | 24.28 | 32 | 24 | 16.73 | 14 |  | 8064 |  |  |  | 清杂 |
| 8 | 九阳 | 4组刘开元后沟 | 1.032 | 121 | 6 | 43.52 | 32 | 24 | 2.26 | 121 | 6 | 57.18 | 32 | 23 | 59.03 | 12 |  | 11146 |  |  |  | 清杂 |
| 9 | 九阳 | 3组潘勇老宅沟 | 0.262 | 121 | 7 | 11.72 | 32 | 24 | 5.67 | 121 | 7 | 12.51 | 32 | 23 | 57.20 | 22 |  | 5764 |  |  |  | 清杂 |
| 10 | 九阳 | 5组西公墓南沟 | 0.661 | 121 | 6 | 41.65 | 32 | 23 | 58.32 | 121 | 6 | 48.75 | 32 | 23 | 50.21 |  | 0.17685 | 8593 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 11 | 九阳 | 4组奚尚根南沟 | 0.364 | 121 | 6 | 54.21 | 32 | 23 | 53.93 | 121 | 6 | 57.93 | 32 | 23 | 50.05 | 14 |  | 5096 |  |  |  | 清杂 |
| 12 | 九阳 | 5组建西小学围沟 | 0.309 | 121 | 7 | 1.69 | 32 | 23 | 53.64 | 121 | 7 | 1.97 | 32 | 23 | 53.61 | 15 |  | 4635 |  |  |  | 清杂 |
| 13 | 九阳 | 3组三家庄西沟 | 0.543 | 121 | 7 | 19.15 | 32 | 23 | 59.32 | 121 | 7 | 11.88 | 32 | 23 | 50.81 |  | 0.12887 | 6516 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 14 | 九阳 | 5组孙泉南横沟 | 0.678 | 121 | 6 | 32.85 | 32 | 23 | 45.64 | 121 | 6 | 29.72 | 32 | 23 | 41.49 |  | 0.18870 | 9492 | 1.5 | 2 | 1：1.5 | 清淤 |
| 15 | 九阳 | 5组孙泉南竖沟 | 0.152 | 121 | 6 | 34.00 | 32 | 23 | 48.47 | 121 | 6 | 37.56 | 32 | 23 | 35.96 |  | 0.04811 | 1976 | 1.5 | 3 | 1：1.5 | 清淤 |
| 16 | 九阳 | 9组丁华老猪舍西沟 | 0.239 | 121 | 6 | 22.08 | 32 | 23 | 42.77 | 121 | 6 | 28.52 | 32 | 23 | 37.51 |  | 0.04127 | 1912 | 1.5 | 1 | 1：2 | 清淤 |
| 17 | 九阳 | 6组竖路斜沟 | 0.405 | 121 | 6 | 54.08 | 32 | 23 | 47.71 | 121 | 6 | 49.13 | 32 | 23 | 35.33 | 12 |  | 4860 |  |  |  | 清杂 |
| 18 | 九阳 | 7组刘建兵南沟 | 0.292 | 121 | 7 | 1.76 | 32 | 23 | 44.56 | 121 | 6 | 59.51 | 32 | 23 | 35.29 |  | 0.06638 | 4380 | 1.5 | 2 | 1：1.5 | 清淤 |
| 19 | 九阳 | 7组周维一南沟 | 0.375 | 121 | 7 | 7.27 | 32 | 23 | 45.64 | 121 | 7 | 4.15 | 32 | 23 | 35.35 |  | 0.07755 | 3750 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 20 | 九阳 | 7组徐金如向南沟 | 0.538 | 121 | 7 | 11.52 | 32 | 23 | 48.30 | 121 | 7 | 8.25 | 32 | 23 | 34.50 | 11 |  | 4734 |  |  |  | 清杂 |
| 21 | 九阳 | 7组姜炳富南沟 | 0.357 | 121 | 6 | 53.75 | 32 | 23 | 45.22 | 121 | 6 | 50.05 | 32 | 23 | 34.08 | 14 |  | 2999 |  |  |  | 清杂 |
| 22 | 九阳 | 8组陈永加西沟 | 1.014 | 121 | 6 | 43.83 | 32 | 23 | 33.01 | 121 | 6 | 38.34 | 32 | 23 | 20.48 | 10 |  | 10140 |  |  |  | 清杂 |
| 23 | 九阳 | 8组丁庆泉后沟 | 0.702 | 121 | 6 | 42.94 | 32 | 23 | 29.44 | 121 | 7 | 5.46 | 32 | 23 | 29.31 | 10 |  | 6318 |  |  |  | 清杂 |
| 24 | 九阳 | 8组刘书林东沟 | 0.432 | 121 | 7 | 2.41 | 32 | 23 | 29.75 | 121 | 6 | 56.22 | 32 | 23 | 16.79 | 12 |  | 5184 |  |  |  | 清杂 |
| 25 | 九阳 | 8组周飞厂南沟 | 0.394 | 121 | 6 | 36.37 | 32 | 23 | 31.28 | 121 | 6 | 51.31 | 32 | 23 | 17.86 |  | 0.11221 | 3152 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 26 | 九阳 | 44组孙亚苏后沟 | 0.171 | 121 | 6 | 27.29 | 32 | 23 | 29.07 | 121 | 6 | 11.71 | 32 | 23 | 31.95 | 10 |  | 1710 |  |  |  | 清杂 |
| 27 | 九阳 | 44组孙泉西沟 | 0.395 | 121 | 6 | 8.65 | 32 | 23 | 18.19 | 121 | 6 | 19.05 | 32 | 23 | 24.03 | 12 |  | 4740 |  |  |  | 清杂 |
| 28 | 九阳 | 45组徐加兵南沟 | 0.148 | 121 | 6 | 30.99 | 32 | 23 | 20.02 | 121 | 6 | 28.87 | 32 | 23 | 15.58 |  | 0.08871 | 1480 | 1.5 | 2 | 1：2 | 清淤 |
| 29 | 九阳 | 45组付钱生西沟 | 0.249 | 121 | 6 | 38.14 | 32 | 23 | 20.07 | 121 | 6 | 36.02 | 32 | 23 | 15.25 | 20 |  | 3984 |  |  |  | 清杂 |
| 30 | 九阳 | 44组邵小红东沟 | 0.330 | 121 | 6 | 19.26 | 32 | 23 | 14.18 | 121 | 6 | 17.26 | 32 | 23 | 3.59 | 14 |  | 4158 |  |  |  | 清杂 |
| 31 | 九阳 | 42组徐俊门口沟 | 0.416 | 121 | 6 | 26.63 | 32 | 23 | 9.12 | 121 | 6 | 27.61 | 32 | 22 | 59.88 | 10 |  | 3744 |  |  |  | 清杂 |
| 32 | 九阳 | 42组王贵山南沟 | 0.170 | 121 | 6 | 35.27 | 32 | 23 | 13.09 | 121 | 6 | 33.07 | 32 | 23 | 7.89 | 12 |  | 2040 |  |  |  | 清杂 |
| 33 | 九阳 | 44组张大东沟 | 0.771 | 121 | 6 | 41.56 | 32 | 23 | 11.58 | 121 | 6 | 32.8 | 32 | 22 | 55.84 | 16 |  | 9869 |  |  |  | 清杂 |
| 34 | 九阳 | 光南六线河 | 2.392 | 121 | 7 | 31.32 | 32 | 23 | 4.75 | 121 | 6 | 2.01 | 32 | 23 | 16.79 |  |  | 38272 |  |  |  | 景观河 |
| 35 | 九阳 | 18组徐含明西沟 | 1.260 | 121 | 7 | 9.63 | 32 | 23 | 11.88 | 121 | 7 | 16.97 | 32 | 22 | 53.73 | 14 |  | 17640 |  |  |  | 清杂 |
| 36 | 九阳 | 18组周邦和门口沟 | 0.141 | 121 | 7 | 12.62 | 32 | 23 | 10.09 | 121 | 7 | 14.85 | 32 | 23 | 7.44 | 10 |  | 1410 |  |  |  | 清杂 |
| 37 | 九阳 | 17组陈美林西沟 | 0.204 | 121 | 7 | 0.18 | 32 | 23 | 17.92 | 121 | 6 | 56.61 | 32 | 23 | 13.95 | 11 |  | 2244 |  |  |  | 清杂 |
| 38 | 九阳 | 17组丁勇张门口沟 | 0.324 | 121 | 7 | 3.01 | 32 | 23 | 19.91 | 121 | 7 | 9.34 | 32 | 23 | 20.95 | 8 |  | 2592 |  |  |  | 清杂 |
| 39 | 九阳 | 17组徐新林后沟 | 0.491 | 121 | 7 | 5.25 | 32 | 23 | 26.52 | 121 | 7 | 16.08 | 32 | 23 | 23.61 | 12 |  | 5892 |  |  |  | 清杂 |
| 40 | 九阳 | 19组刘秀珍向南沟 | 0.934 | 121 | 7 | 21.98 | 32 | 23 | 31.02 | 121 | 7 | 17.03 | 32 | 23 | 13.75 | 12 |  | 11208 |  |  |  | 清杂 |
| 41 | 九阳 | 19组韩金华南北沟 | 0.088 | 121 | 7 | 30.76 | 32 | 23 | 26.68 | 121 | 7 | 28.82 | 32 | 23 | 24.35 |  | 0.05518 | 880 | 1.5 | 2 | 1：2 | 清淤 |
| 42 | 九阳 | 19组崔学泉后沟 | 0.382 | 121 | 7 | 22.52 | 32 | 23 | 26.32 | 121 | 7 | 36.15 | 32 | 23 | 21.83 | 8 |  | 3056 |  |  |  | 清杂 |
| 43 | 九阳 | 19组徐宝庆后沟 | 0.363 | 121 | 7 | 25.23 | 32 | 23 | 30.32 | 121 | 7 | 37.91 | 32 | 23 | 25.52 | 12 |  | 4356 |  |  |  | 清杂 |
| 44 | 九阳 | 16组杨建华后沟 | 0.608 | 121 | 7 | 11.31 | 32 | 23 | 44.18 | 121 | 7 | 19.04 | 32 | 23 | 43.13 | 12 |  | 7296 |  |  |  | 清杂 |
| 45 | 九阳 | 14组张德后沟 | 0.724 | 121 | 7 | 28.46 | 32 | 23 | 35.61 | 121 | 7 | 48.74 | 32 | 23 | 41.74 | 13 |  | 9412 |  |  |  | 清杂 |
| 46 | 九阳 | 14组张德门口沟 | 0.096 | 121 | 7 | 41.03 | 32 | 23 | 40.36 | 121 | 7 | 43.73 | 32 | 23 | 41.23 | 18 |  | 1036 |  |  |  | 清杂 |
| 47 | 九阳 | 3组三家庄门口沟 | 0.440 | 121 | 7 | 16.62 | 32 | 23 | 49.11 | 121 | 7 | 28.09 | 32 | 23 | 51.16 | 12 |  | 5280 |  |  |  | 清杂 |
| 48 | 九阳 | 13组于新明后沟 | 0.535 | 121 | 7 | 30.9 | 32 | 23 | 52.36 | 121 | 7 | 45.89 | 32 | 23 | 49.17 | 10 |  | 5350 |  |  |  | 清杂 |
| 49 | 九阳 | 13组吴德华后沟 | 0.284 | 121 | 7 | 30.31 | 32 | 24 | 0.42 | 121 | 7 | 37.52 | 32 | 23 | 58.83 | 12 |  | 1704 |  |  |  | 清杂 |
| 50 | 九阳 | 光南四线河 | 3.402 | 121 | 6 | 31.57 | 32 | 23 | 47.63 | 121 | 9 | 12 | 32 | 23 | 47.04 |  |  | 43546 |  |  |  | 景观河 |
| 51 | 九阳 | 光南五线河 | 2.296 | 121 | 6 | 19.32 | 32 | 23 | 34.73 | 121 | 7 | 47.02 | 32 | 23 | 30.26 |  |  | 29389 |  |  |  | 景观河 |
| 52 | 九阳 | 12组陈秀容西沟 | 0.468 | 121 | 7 | 31.11 | 32 | 24 | 12.08 | 121 | 7 | 29.7 | 32 | 24 | 6.28 | 12 |  | 3931 |  |  |  | 清杂 |
| 53 | 九阳 | 12组马二门口沟 | 1.680 | 121 | 7 | 27.5 | 32 | 24 | 23.4 | 121 | 7 | 24.82 | 32 | 24 | 10.07 | 6 |  | 10080 |  |  |  | 清杂 |
| 54 | 九阳 | 12组陈秀明东沟 | 0.064 | 121 | 7 | 32.38 | 32 | 24 | 11.93 | 121 | 7 | 34.81 | 32 | 24 | 11.71 | 16 |  | 1024 |  |  |  | 清杂 |
| 55 | 九阳 | 12组温淑梅门口沟 | 0.189 | 121 | 7 | 32.88 | 32 | 24 | 14.37 | 121 | 7 | 37.97 | 32 | 24 | 16.28 | 16 |  | 3024 |  |  |  | 清杂 |
| 56 | 九阳 | 12组陈海林东沟 | 0.104 | 121 | 7 | 34.54 | 32 | 24 | 22.66 | 121 | 7 | 34.3 | 32 | 24 | 19.28 | 10 |  | 832 |  |  |  | 清杂 |
| 57 | 九阳 | 11组徐基华东沟 | 0.550 | 121 | 7 | 56.2 | 32 | 24 | 39.65 | 121 | 7 | 57.78 | 32 | 24 | 21.86 | 16 |  | 7920 |  |  |  | 清杂 |
| 58 | 九阳 | 24组周勇后沟 | 0.089 | 121 | 8 | 4.09 | 32 | 24 | 34.58 | 121 | 8 | 7.45 | 32 | 24 | 34.05 | 14 |  | 1246 |  |  |  | 清杂 |
| 59 | 九阳 | 23组张建华后沟 | 0.775 | 121 | 7 | 44.94 | 32 | 24 | 23.28 | 121 | 8 | 14.05 | 32 | 24 | 18.43 | 12 |  | 9300 |  |  |  | 清杂 |
| 60 | 九阳 | 22组曹爱泉后沟 | 0.607 | 121 | 7 | 54.01 | 32 | 24 | 14.07 | 121 | 8 | 2.98 | 32 | 24 | 14.03 | 14 |  | 8498 |  |  |  | 清杂 |
| 61 | 九阳 | 22组烘房北侧沟 | 0.313 | 121 | 8 | 5.7 | 32 | 24 | 12.5 | 121 | 8 | 14.83 | 32 | 24 | 11.22 | 14 |  | 4383 |  |  |  | 清杂 |
| 62 | 九阳 | 22组陈小祥门口沟 | 0.513 | 121 | 7 | 50.12 | 32 | 24 | 22.32 | 121 | 7 | 39.65 | 32 | 24 | 9.79 |  | 0.10603 | 4309 | 1.5 | 2 | 1：2 | 清淤 |
| 63 | 九阳 | 35组韩宗林后沟 | 1.162 | 121 | 8 | 5.03 | 32 | 23 | 51.17 | 121 | 8 | 16.26 | 32 | 24 | 5.04 | 14 |  | 16268 |  |  |  | 清杂 |
| 64 | 九阳 | 35组韩宗林门口沟 | 0.311 | 121 | 8 | 5.19 | 32 | 23 | 45.04 | 121 | 8 | 8.12 | 32 | 23 | 44.45 | 14 |  | 4354 |  |  |  | 清杂 |
| 65 | 九阳 | 35组冯秋堂门口沟 | 0.270 | 121 | 8 | 22.73 | 32 | 23 | 56.12 | 121 | 8 | 24.18 | 32 | 23 | 47.43 | 20 |  | 5400 |  |  |  | 清杂 |
| 66 | 九阳 | 36组陈金标西沟 | 0.415 | 121 | 8 | 49.12 | 32 | 23 | 35.15 | 121 | 8 | 47.48 | 32 | 23 | 24.41 | 16 |  | 6640 |  |  |  | 清杂 |
| 67 | 九阳 | 38组罗本高门口沟 | 0.287 | 121 | 8 | 52.41 | 32 | 23 | 46.34 | 121 | 8 | 46.44 | 32 | 23 | 42.36 | 14 |  | 4018 |  |  |  | 清杂 |
| 68 | 九阳 | 38组戴小平店向南沟 | 0.194 | 121 | 9 | 6.23 | 32 | 23 | 56.28 | 121 | 9 | 5.86 | 32 | 23 | 50 | 12 |  | 2328 |  |  |  | 清杂 |
| 69 | 九阳 | 35组冯秋堂车口南沟 | 0.197 | 121 | 8 | 37.96 | 32 | 24 | 0.53 | 121 | 8 | 44.46 | 32 | 24 | 1.14 | 8 |  | 1576 |  |  |  | 清杂 |
| 70 | 九阳 | 34组王刘建西沟 | 0.413 | 121 | 8 | 27.86 | 32 | 23 | 56.52 | 121 | 8 | 28.42 | 32 | 24 | 5.1 | 16 |  | 4626 |  |  |  | 清杂 |
| 71 | 九阳 | 28组刘书军后沟 | 0.645 | 121 | 8 | 32.78 | 32 | 24 | 4.69 | 121 | 8 | 57.15 | 32 | 24 | 1.36 | 16 |  | 10320 |  |  |  | 清杂 |
| 72 | 九阳 | 29组杨纯后沟 | 0.183 | 121 | 8 | 36.2 | 32 | 24 | 11.9 | 121 | 8 | 34.98 | 32 | 24 | 6.04 | 10 |  | 1830 |  |  |  | 清杂 |
| 73 | 九阳 | 28组杨纯西沟 | 0.196 | 121 | 8 | 31.47 | 32 | 24 | 12.22 | 121 | 8 | 31.18 | 32 | 24 | 5.88 | 16 |  | 1568 |  |  |  | 清杂 |
| 74 | 九阳 | 10组许小红西沟 | 0.590 | 121 | 8 | 28.3 | 32 | 24 | 20.84 | 121 | 8 | 23.18 | 32 | 24 | 6.08 | 14 |  | 8260 |  |  |  | 清杂 |
| 75 | 九阳 | 10组冯银海西沟 | 0.680 | 121 | 8 | 15.01 | 32 | 24 | 27.5 | 121 | 8 | 15.63 | 32 | 24 | 5.54 | 16 |  | 6528 |  |  |  | 清杂 |
| 76 | 九阳 | 10组陈昌山南北沟 | 0.118 | 121 | 8 | 22.11 | 32 | 24 | 19.74 | 121 | 8 | 21.68 | 32 | 24 | 15.93 | 12 |  | 1416 |  |  |  | 清杂 |
| 77 | 九阳 | 28组葛正山后沟 | 0.188 | 121 | 8 | 26.91 | 32 | 24 | 15.18 | 121 | 8 | 34.1 | 32 | 24 | 14.66 | 16 |  | 3008 |  |  |  | 清杂 |
| 78 | 九阳 | 28组谢永珍门口沟 | 0.404 | 121 | 8 | 43.66 | 32 | 24 | 17.07 | 121 | 8 | 40.51 | 32 | 24 | 14.7 | 12 |  | 4848 |  |  |  | 清杂 |
| 79 | 九阳 | 40组陈兴国门口沟 | 0.286 | 121 | 8 | 45.24 | 32 | 24 | 15.28 | 121 | 8 | 56.18 | 32 | 24 | 15.15 | 14 |  | 4004 |  |  |  | 清杂 |
| 80 | 九阳 | 39组食品厂西侧南北沟 | 0.458 | 121 | 8 | 57.44 | 32 | 24 | 9.71 | 121 | 8 | 59.68 | 32 | 24 | 6.49 | 10 |  | 3206 |  |  |  | 清杂 |
| 81 | 九阳 | 40组李红飞后沟 | 0.131 | 121 | 9 | 1.77 | 32 | 24 | 19.87 | 121 | 9 | 5.78 | 32 | 24 | 19.52 | 16 |  | 1467 |  |  |  | 清杂 |
| 82 | 九阳 | 39组徐小军门口沟 | 0.236 | 121 | 9 | 1.18 | 32 | 24 | 25.6 | 121 | 9 | 9.63 | 32 | 24 | 28.27 | 12 |  | 2832 |  |  |  | 清杂 |
| 83 | 九阳 | 39组玩具厂后沟 | 0.400 | 121 | 8 | 54.84 | 32 | 24 | 36.22 | 121 | 9 | 9.66 | 32 | 24 | 39.48 | 12 |  | 3840 |  |  |  | 清杂 |
| 84 | 九阳 | 29组张育兴南沟 | 0.142 | 121 | 8 | 40.86 | 32 | 24 | 28.22 | 121 | 8 | 41.7 | 32 | 24 | 23.68 | 10 |  | 1420 |  |  |  | 清杂 |
| 85 | 九阳 | 29组姚富兵东西沟 | 1.077 | 121 | 8 | 15.43 | 32 | 24 | 25.01 | 121 | 8 | 55.35 | 32 | 24 | 25.11 | 20 |  | 21540 |  |  |  | 清杂 |
| 86 | 九阳 | 24组谢兴明门前沟 | 0.412 | 121 | 8 | 15.51 | 32 | 24 | 41.48 | 121 | 8 | 15.16 | 32 | 24 | 28.1 | 14 |  | 5768 |  |  |  | 清杂 |
| 87 | 九阳 | 10组陈老师门口沟 | 0.403 | 121 | 8 | 21.6 | 32 | 24 | 40.36 | 121 | 8 | 21.34 | 32 | 24 | 28.71 | 12 |  | 4836 |  |  |  | 清杂 |
| 88 | 九阳 | 10组污水处理站南沟 | 0.421 | 121 | 8 | 32.01 | 32 | 24 | 42.66 | 121 | 8 | 29.29 | 32 | 24 | 29.38 | 10 |  | 4210 |  |  |  | 清杂 |
| 合计 | 九阳 |  | 45.245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.43329 | 554997 |  |  |  |  |