| 附件2 2021年凤阳村整村推进河道沟塘工程整治任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村别 | 河道名称 | 疏浚长度（公里） | 经纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 河口宽度 （米） | 土方量 | 清杂面积 | 标准 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 起点 |  |  |  |  |  | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纬度 |  |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 经度 |  |  |  | （万m³） | （㎡） | 底高程 | 底宽 | 坡比 |  |
|  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |  | 米 | 米 |  |  |
| 1 | 凤阳 | 南匡河东段 | 0.470 | 121 | 11 | 11.18 | 32 | 22 | 30.05 | 121 | 10 | 53.28 | 32 | 22 | 29.05 |  | 0.07816 | 3008 | 1.5 | 2 | 1：1.5 | 清淤 |
| 2 | 凤阳 | 26组高园沟 | 0.284 | 121 | 11 | 9.18 | 32 | 22 | 34.81 | 121 | 10 | 59.11 | 32 | 22 | 32.64 |  | 0.03553 | 2726 | 1.5 | 1 | 1：2 | 清淤 |
| 3 | 凤阳 | 25-26组界沟 | 0.279 | 121 | 11 | 0.03 | 32 | 22 | 42.85 | 121 | 11 | 2.03 | 32 | 22 | 33.79 | 6 |  | 1674 |  |  |  | 清杂 |
| 4 | 凤阳 | 谢爱军南北沟 | 0.384 | 121 | 10 | 57.16 | 32 | 22 | 29.42 | 121 | 10 | 54.49 | 32 | 22 | 41.67 | 7 |  | 2688 |  |  |  | 清杂 |
| 5 | 凤阳 | 南匡河中段 | 0.466 | 121 | 10 | 32.99 | 32 | 22 | 28.38 | 121 | 10 | 50.80 | 32 | 22 | 28.83 | 8 |  | 3728 |  |  |  | 清杂 |
| 6 | 凤阳 | 24-12组界沟 | 0.252 | 121 | 10 | 53.30 | 32 | 22 | 46.40 | 121 | 10 | 51.39 | 32 | 22 | 54.41 | 8 |  | 2016 |  |  |  | 清杂 |
| 7 | 凤阳 | 12组南北沟 | 0.371 | 121 | 10 | 44.63 | 32 | 22 | 54.55 | 121 | 10 | 44.05 | 32 | 22 | 42.56 | 12 |  | 4452 |  |  |  | 清杂 |
| 8 | 凤阳 | 13-14组界沟 | 0.348 | 121 | 10 | 38.46 | 32 | 22 | 54.68 | 121 | 10 | 39.10 | 32 | 22 | 43.38 | 11 |  | 3828 |  |  |  | 清杂 |
| 9 | 凤阳 | 14-15组界沟 | 0.379 | 121 | 10 | 31.99 | 32 | 22 | 54.79 | 121 | 10 | 33.65 | 32 | 22 | 42.56 | 11 |  | 4169 |  |  |  | 清杂 |
| 10 | 凤阳 | 15-16组界沟 | 0.332 | 121 | 10 | 33.08 | 32 | 22 | 45.04 | 121 | 10 | 27.34 | 32 | 22 | 53.56 | 11 |  | 3652 |  |  |  | 清杂 |
| 11 | 凤阳 | 16组南北沟 | 0.431 | 121 | 10 | 24.10 | 32 | 22 | 44.70 | 121 | 10 | 17.27 | 32 | 22 | 52.59 | 8 |  | 3448 |  |  |  | 清杂 |
| 12 | 凤阳 | 16-19组界沟 | 0.462 | 121 | 10 | 17.33 | 32 | 22 | 53.99 | 121 | 10 | 26.50 | 32 | 22 | 43.04 | 8 |  | 3696 |  |  |  | 清杂 |
| 13 | 凤阳 | 24组范小明南北沟 | 0.768 | 121 | 11 | 0.76 | 32 | 23 | 13.87 | 121 | 10 | 51.29 | 32 | 22 | 54.96 | 10 |  | 7680 |  |  |  | 清杂 |
| 14 | 凤阳 | 24组横沟 | 0.266 | 121 | 10 | 53.75 | 32 | 23 | 2.96 | 121 | 11 | 3.90 | 32 | 23 | 3.50 | 12 |  | 3192 |  |  |  | 清杂 |
| 15 | 凤阳 | 东匡河 | 0.623 | 121 | 11 | 4.28 | 32 | 22 | 55.82 | 121 | 11 | 2.56 | 32 | 23 | 15.77 | 12 |  | 5233 |  |  |  | 清杂 |
| 16 | 凤阳 | 3组林凤美河 | 0.838 | 121 | 10 | 59.49 | 32 | 23 | 17.64 | 121 | 10 | 54.24 | 32 | 23 | 31.11 | 12 |  | 9050 |  |  |  | 清杂 |
| 17 | 凤阳 | 3组顾杰山东沟 | 0.201 | 121 | 10 | 51.45 | 32 | 23 | 18.20 | 121 | 10 | 46.72 | 32 | 23 | 17.03 | 20 |  | 4020 |  |  |  | 清杂 |
| 18 | 凤阳 | 3组张联山门口沟 | 0.396 | 121 | 10 | 46.09 | 32 | 23 | 10.59 | 121 | 10 | 53.23 | 32 | 23 | 4.73 | 12 |  | 4277 |  |  |  | 清杂 |
| 19 | 凤阳 | 3组横沟 | 0.355 | 121 | 10 | 52.29 | 32 | 23 | 4.69 | 121 | 10 | 38.96 | 32 | 23 | 6.37 | 12 |  | 4260 |  |  |  | 清杂 |
| 20 | 凤阳 | 3组季本平西沟 | 0.410 | 121 | 10 | 44.21 | 32 | 23 | 5.82 | 121 | 10 | 46.90 | 32 | 23 | 12.06 | 10 |  | 4100 |  |  |  | 清杂 |
| 21 | 凤阳 | 14组李联合南北沟 | 0.610 | 121 | 10 | 39.34 | 32 | 23 | 18.97 | 121 | 10 | 37.90 | 32 | 22 | 55.22 | 12 |  | 7325 |  |  |  | 清杂 |
| 22 | 凤阳 | 15组杨家银东沟 | 0.677 | 121 | 10 | 31.00 | 32 | 23 | 18.49 | 121 | 10 | 31.70 | 32 | 22 | 56.53 | 10 |  | 6770 |  |  |  | 清杂 |
| 23 | 凤阳 | 15-17组界沟 | 1.010 | 121 | 10 | 23.76 | 32 | 23 | 21.21 | 121 | 10 | 25.37 | 32 | 22 | 56.93 | 12 |  | 12120 |  |  |  | 清杂 |
| 24 | 凤阳 | 14组徐金权后沟 | 0.098 | 121 | 10 | 31.65 | 32 | 23 | 15.44 | 121 | 10 | 35.41 | 32 | 23 | 15.58 | 12 |  | 1176 |  |  |  | 清杂 |
| 25 | 凤阳 | 5-15组界沟 | 1.008 | 121 | 10 | 23.50 | 32 | 23 | 35.28 | 121 | 10 | 34.34 | 32 | 23 | 41.19 | 14 |  | 14112 |  |  |  | 清杂 |
| 26 | 凤阳 | 5组徐永全后沟 | 0.154 | 121 | 10 | 30.04 | 32 | 23 | 39.61 | 121 | 10 | 24.17 | 32 | 23 | 39.84 | 12 |  | 1848 |  |  |  | 清杂 |
| 27 | 凤阳 | 5-17组界沟 | 0.520 | 121 | 10 | 23.17 | 32 | 23 | 40.13 | 121 | 10 | 23.41 | 32 | 23 | 23.29 | 12 |  | 6244 |  |  |  | 清杂 |
| 28 | 凤阳 | 5组黄元基门口沟 | 0.565 | 121 | 10 | 23.38 | 32 | 23 | 42.24 | 121 | 10 | 13.32 | 32 | 23 | 41.30 | 12 |  | 6780 |  |  |  | 清杂 |
| 29 | 凤阳 | 凤阳二号河 | 1.657 | 121 | 9 | 45.44 | 32 | 23 | 47.18 | 121 | 10 | 48.41 | 32 | 23 | 40.96 | 12 |  | 13919 |  |  |  | 清杂 |
| 30 | 凤阳 | 5组王美英西竖河 | 0.908 | 121 | 10 | 19.12 | 32 | 23 | 44.55 | 121 | 10 | 23.31 | 32 | 24 | 0.58 | 12 |  | 10896 |  |  |  | 清杂 |
| 31 | 凤阳 | 5-2组界河 | 0.447 | 121 | 10 | 21.23 | 32 | 23 | 58.43 | 121 | 10 | 31.20 | 32 | 23 | 52.46 | 10 |  | 4470 |  |  |  | 清杂 |
| 32 | 凤阳 | 2组车口河 | 1.122 | 121 | 10 | 43.52 | 32 | 23 | 57.69 | 121 | 10 | 41.07 | 32 | 23 | 41.99 | 12 |  | 10771 |  |  |  | 清杂 |
| 33 | 凤阳 | 2组李益峰南北沟 | 0.605 | 121 | 10 | 48.25 | 32 | 23 | 57.50 | 121 | 10 | 44.06 | 32 | 24 | 7.18 | 14 |  | 4235 |  |  |  | 清杂 |
| 34 | 凤阳 | 2组李益峰北沟 | 0.330 | 121 | 10 | 42.21 | 32 | 24 | 7.13 | 121 | 10 | 36.68 | 32 | 24 | 12.15 | 12 |  | 3960 |  |  |  | 清杂 |
| 35 | 凤阳 | 1组沟 | 0.714 | 121 | 10 | 48.81 | 32 | 24 | 8.89 | 121 | 10 | 52.72 | 32 | 23 | 56.59 | 12 |  | 8568 |  |  |  | 清杂 |
| 36 | 凤阳 | 11组河 | 0.947 | 121 | 10 | 11.36 | 32 | 24 | 7.23 | 121 | 10 | 25.91 | 32 | 24 | 4.51 | 14 |  | 10606 |  |  |  | 清杂 |
| 37 | 凤阳 | 北匡河 | 0.733 | 121 | 10 | 36.35 | 32 | 24 | 12.34 | 121 | 10 | 11.23 | 32 | 24 | 9.71 | 16 |  | 11728 |  |  |  | 清杂 |
| 38 | 凤阳 | 10组丰产沟 | 0.408 | 121 | 10 | 4.37 | 32 | 24 | 4.66 | 121 | 9 | 49.19 | 32 | 24 | 1.57 | 6 |  | 2448 |  |  |  | 清杂 |
| 39 | 凤阳 | 10组车口河 | 0.160 | 121 | 10 | 5.16 | 32 | 24 | 2.61 | 121 | 10 | 11.24 | 32 | 24 | 1.54 |  | 0.08307 | 2048 | 0.5 | 2 | 1：2 | 清淤 |
| 40 | 凤阳 | 凤阳一号河 | 0.632 | 121 | 9 | 47.76 | 32 | 23 | 57.33 | 121 | 10 | 11.76 | 32 | 23 | 54.77 |  | 0.33266 | 7584 | 0.5 | 2 | 1：2 | 清淤 |
| 41 | 凤阳 | 6组中心路东沟 | 0.943 | 121 | 10 | 5.85 | 32 | 23 | 55.09 | 121 | 10 | 6.30 | 32 | 23 | 24.48 | 14 |  | 7921 |  |  |  | 清杂 |
| 42 | 凤阳 | 6-7组分界河 | 0.370 | 121 | 10 | 0.57 | 32 | 23 | 41.12 | 121 | 10 | 0.43 | 32 | 23 | 29.11 | 18 |  | 6660 |  |  |  | 清杂 |
| 43 | 凤阳 | 7组南北沟 | 0.694 | 121 | 9 | 53.40 | 32 | 23 | 25.06 | 121 | 9 | 54.09 | 32 | 23 | 46.05 | 12 |  | 8328 |  |  |  | 清杂 |
| 44 | 凤阳 | 7组中心沟 | 0.204 | 121 | 9 | 57.63 | 32 | 23 | 23.68 | 121 | 9 | 57.54 | 32 | 23 | 17.06 | 16 |  | 3264 |  |  |  | 清杂 |
| 45 | 凤阳 | 8组丰产沟 | 0.276 | 121 | 10 | 2.52 | 32 | 23 | 22.63 | 121 | 10 | 2.50 | 32 | 23 | 13.69 | 8 |  | 2208 |  |  |  | 清杂 |
| 46 | 凤阳 | 7组沟 | 0.323 | 121 | 10 | 1.89 | 32 | 23 | 14.97 | 121 | 10 | 1.86 | 32 | 23 | 4.49 | 8 |  | 2584 |  |  |  | 清杂 |
| 47 | 凤阳 | 9-18组界沟 | 0.462 | 121 | 10 | 16.16 | 32 | 22 | 59.08 | 121 | 10 | 6.38 | 32 | 23 | 7.94 | 12 |  | 5544 |  |  |  | 清杂 |
| 48 | 凤阳 | 7-21组分界河 | 0.229 | 121 | 9 | 53.39 | 32 | 23 | 9.61 | 121 | 10 | 1.68 | 32 | 23 | 7.93 | 8 |  | 1832 |  |  |  | 清杂 |
| 49 | 凤阳 | 21组沟 | 0.279 | 121 | 9 | 55.64 | 32 | 23 | 4.11 | 121 | 9 | 59.45 | 32 | 22 | 58.66 | 12 |  | 2678 |  |  |  | 清杂 |
| 50 | 凤阳 | 9-21组分界河 | 0.269 | 121 | 9 | 51.10 | 32 | 23 | 4.99 | 121 | 9 | 50.61 | 32 | 22 | 56.31 |  | 0.09142 | 3766 | 1 | 2 | 1：2 | 清淤 |
| 51 | 凤阳 | 32组季本会后沟 | 0.32 | 121 | 9 | 9.93 | 32 | 23 | 12.53 | 121 | 9 | 21.74 | 32 | 23 | 10.35 | 10 |  | 3200 |  |  |  | 清杂 |
| 52 | 凤阳 | 27组黄彪东沟 | 0.268 | 121 | 9 | 13.42 | 32 | 22 | 52.79 | 121 | 9 | 13.34 | 32 | 22 | 44.11 | 8 |  | 2144 |  |  |  | 清杂 |
| 53 | 凤阳 | 27组黄桂宽西沟 | 0.429 | 121 | 9 | 11.86 | 32 | 22 | 52.72 | 121 | 9 | 11.75 | 32 | 22 | 38.82 | 6 |  | 2574 |  |  |  | 清杂 |
| 54 | 凤阳 | 27组黄叔军东沟 | 0.391 | 121 | 9 | 8.93 | 32 | 22 | 56.22 | 121 | 9 | 8.53 | 32 | 22 | 43.56 | 8 |  | 3128 |  |  |  | 清杂 |
| 55 | 凤阳 | 27组黄先玉西沟 | 0.383 | 121 | 9 | 3.14 | 32 | 22 | 51.13 | 121 | 9 | 2.96 | 32 | 22 | 38.70 | 8 |  | 3064 |  |  |  | 清杂 |
| 56 | 凤阳 | 27组陈金荣西沟 | 0.49 | 121 | 9 | 2.13 | 32 | 22 | 54.26 | 121 | 8 | 55.91 | 32 | 22 | 43.35 | 12 |  | 5292 |  |  |  | 清杂 |
| 57 | 凤阳 | 30组刘承龙西沟 | 0.675 | 121 | 8 | 44.17 | 32 | 22 | 59.02 | 121 | 8 | 44.46 | 32 | 22 | 37.16 | 11 |  | 7425 |  |  |  | 清杂 |
| 58 | 凤阳 | 29组徐海林后沟 | 0.25 | 121 | 8 | 16.39 | 32 | 22 | 50.54 | 121 | 8 | 25.90 | 32 | 22 | 49.76 | 14 |  | 3500 |  |  |  | 清杂 |
| 59 | 凤阳 | 29组顾道泉东沟 | 0.21 | 121 | 8 | 23.84 | 32 | 22 | 44.75 | 121 | 8 | 20.50 | 32 | 22 | 40.52 |  | 0.03112 | 1701 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 60 | 凤阳 | 29组张育铭门口 | 0.38 | 121 | 8 | 15.17 | 32 | 22 | 40.52 | 121 | 8 | 29.49 | 32 | 22 | 40.96 | 11 |  | 2508 |  |  |  | 清杂 |
| 61 | 凤阳 | 33组钱金波西沟 | 0.35 | 121 | 8 | 30.51 | 32 | 23 | 11.16 | 121 | 8 | 29.83 | 32 | 22 | 59.89 |  | 0.05550 | 3500 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 62 | 凤阳 | 33组任保国后沟 | 0.08 | 121 | 8 | 31.69 | 32 | 23 | 6.58 | 121 | 8 | 31.01 | 32 | 23 | 4.08 | 23 |  | 1840 |  |  |  | 清杂 |
| 63 | 凤阳 | 32组戴兵西沟 | 0.33 | 121 | 9 | 14.92 | 32 | 23 | 11.75 | 121 | 9 | 20.41 | 32 | 23 | 17.43 |  | 0.11695 | 5940 | 1.5 | 3 | 1：1.5 | 泥浆泵清淤 |
| 64 | 凤阳 | 32组徐可明东沟 | 0.225 | 121 | 9 | 10.73 | 32 | 23 | 17.81 | 121 | 9 | 13.58 | 32 | 23 | 12.84 | 18 |  | 3645 |  |  |  | 清杂 |
| 65 | 凤阳 | 32组刘承友东沟 | 0.51 | 121 | 9 | 3.80 | 32 | 23 | 22.58 | 121 | 9 | 3.50 | 32 | 23 | 10.61 | 9 |  | 4590 |  |  |  | 清杂 |
| 66 | 凤阳 | 32组樊玉兵东沟 | 0.335 | 121 | 8 | 56.99 | 32 | 23 | 22.00 | 121 | 8 | 56.79 | 32 | 23 | 11.19 | 9 |  | 3015 |  |  |  | 清杂 |
| 67 | 凤阳 | 32组樊玉林东沟 | 0.291 | 121 | 8 | 47.70 | 32 | 23 | 20.93 | 121 | 8 | 47.65 | 32 | 23 | 11.50 | 10 |  | 2910 |  |  |  | 清杂 |
| 68 | 凤阳 | 37组欧阳明门口 | 0.642 | 121 | 8 | 8.07 | 32 | 23 | 24.33 | 121 | 8 | 11.43 | 32 | 23 | 13.43 | 10 |  | 6420 |  |  |  | 清杂 |
| 69 | 凤阳 | 37组王银山西沟 | 0.46 | 121 | 8 | 8.62 | 32 | 23 | 31.27 | 121 | 7 | 58.26 | 32 | 23 | 24.88 | 9 |  | 4140 |  |  |  | 清杂 |
| 70 | 凤阳 | 38组朱金华北沟 | 0.345 | 121 | 8 | 2.72 | 32 | 23 | 32.48 | 121 | 7 | 53.21 | 32 | 23 | 27.05 |  | 0.05303 | 3795 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 泥浆泵清淤 |
| 71 | 凤阳 | 38组王春林东沟 | 0.233 | 121 | 7 | 50.15 | 32 | 23 | 19.64 | 121 | 7 | 48.05 | 32 | 23 | 15.68 |  | 0.02823 | 2563 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 72 | 凤阳 | 38组王新华东沟 | 0.505 | 121 | 7 | 56.17 | 32 | 23 | 13.75 | 121 | 7 | 51.52 | 32 | 23 | 1.26 | 9 |  | 2727 |  |  |  | 清杂 |
| 73 | 凤阳 | 37-39组界沟 | 0.348 | 121 | 8 | 11.20 | 32 | 23 | 11.57 | 121 | 8 | 9.33 | 32 | 23 | 0.48 | 10 |  | 3480 |  |  |  | 清杂 |
| 74 | 凤阳 | 39组徐永建后沟 | 0.118 | 121 | 8 | 13.12 | 32 | 23 | 3.91 | 121 | 8 | 17.35 | 32 | 23 | 2.82 | 10 |  | 1180 |  |  |  | 清杂 |
| 75 | 凤阳 | 40组林云祥西沟 | 0.34 | 121 | 8 | 1.35 | 32 | 22 | 45.40 | 121 | 7 | 59.56 | 32 | 22 | 34.48 | 7 |  | 2380 |  |  |  | 清杂 |
| 76 | 凤阳 | 42组张云富西沟 | 0.415 | 121 | 7 | 50.97 | 32 | 22 | 37.33 | 121 | 7 | 54.04 | 32 | 22 | 34.39 | 8 |  | 3320 |  |  |  | 清杂 |
| 77 | 凤阳 | 43组朱金良门口 | 0.467 | 121 | 7 | 25.11 | 32 | 22 | 41.85 | 121 | 7 | 40.09 | 32 | 22 | 33.63 | 12 |  | 4483 |  |  |  | 清杂 |
| 78 | 凤阳 | 43组蒋少兵西沟 | 0.337 | 121 | 7 | 39.83 | 32 | 22 | 47.17 | 121 | 7 | 33.16 | 32 | 22 | 37.82 | 6 |  | 2022 |  |  |  | 清杂 |
| 79 | 凤阳 | 43组丁再华南沟 | 0.386 | 121 | 7 | 23.41 | 32 | 22 | 50.39 | 121 | 7 | 23.45 | 32 | 22 | 42.37 | 9 |  | 3474 |  |  |  | 清杂 |
| 80 | 凤阳 | 43组丁建东沟 | 1.111 | 121 | 7 | 34.73 | 32 | 22 | 50.77 | 121 | 7 | 5.84 | 32 | 22 | 52.13 | 9 |  | 9999 |  |  |  | 清杂 |
| 81 | 凤阳 | 42组赵富林门口 | 0.645 | 121 | 7 | 39.64 | 32 | 23 | 0.29 | 121 | 7 | 45.30 | 32 | 22 | 44.99 |  | 0.05710 | 7095 | 1.5 | 1 | 1：1.5 | 清淤 |
| 82 | 凤阳 | 22组陈金元 | 0.311 | 121 | 9 | 21.44 | 32 | 22 | 42.82 | 121 | 9 | 28.08 | 32 | 22 | 41.82 | 12 |  | 3732 |  |  |  | 清杂 |
| 合计 | 凤阳 |  | 38.249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.96277 | 394076 |  |  |  |  |