洋政〔2023〕36号

关于印发危险化学品企业装置设备带“病”

运行安全专项整治等3个工作方案的通知

各相关部门和单位，各化工企业：

现将危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等3个工作方案印发给你们，请对照工作方案要求，成立工作专班，理清整治范围及要求，认真抓好贯彻落实。

附件：1.危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治工作实施方案

2.高危细分领域安全风险专项治理工作实施方案

3.危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用提升实施方案

如东县洋口镇人民政府

2023年3月20日

附件1

危险化学品企业装置设备带“病”运行

安全专项整治工作实施方案

为贯彻落实《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）、《省应急管理厅关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等6个工作方案的通知》（苏应急电〔2023〕13号）、《市应急管理局关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等6个工作方案的通知》（通应急电〔2023〕9号）、《县应急管理局关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等5个工作方案的通知》（东应急〔2023〕36号）要求，全面加强危险化学品企业装置设备带“病”运行安全风险管控，遏制重特大事故，制定本实施方案。

一、总体要求

以涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线为重点，开展全面排查，对排查发现的每一处带“病”运行部位建立台账，逐一评估其运行安全现状，制定整治措施，实施限期分类整治，实现隐患动态清零；推动提高装置设备设计建设标准，全面加强设备完整性管理，动态开展带“病”运行排查整治，建立危险化学品企业装置设备运行安全风险防控长效机制。

二、整治对象

取得危险化学品安全生产许可、经营许可、安全使用许可的企业（以下简称企业）。

三、整治内容

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，存在但不限于以下情形的：

1.设备、管线（弯头、法兰、变径等）发生泄漏，未采取有效措施仍然继续运行。

2.管线采取打“卡具”等临时性防泄漏措施。

3.管线壁厚腐蚀减薄，已达不到设计要求；管线介质中腐蚀性物质含量超出正常范围未加强防腐蚀检测，仍然继续使用。

4.机泵或管道异常震动，未分析原因并采取措施仍然继续使用。

5.承压特种设备及管道超过法定检验期限仍然继续使用。

6.设备、阀门、管线未按照设计选型和选用材质，且未履行变更手续仍然维持运行。

7.安全附件（安全阀、压力表、爆破片、阻火器等）未正常投用或出现故障。

8.关键工艺联锁未履行变更手续摘除，不及时恢复。

9.可燃和有毒气体泄漏等报警系统未投用或处于非正常状态，长时间报警未处置。

10.自动控制和安全仪表系统未正常投用。

11.对于反复出现异常的设备设施，经评估需要淘汰的仍然继续使用。

四、工作任务

（一）企业自查自改。2023年3月15日前，企业主要负责人组织安全、工艺、设备、仪表等专业技术人员，完成自查评估，建立装置设备带“病”运行台账，制定整治方案，落实整治措施，明确整治时限，限期实施分类整治。经评估，对可能引起中毒、火灾、爆炸等事故的隐患，立即处置、彻底消除；对重点环节部位隐患，强化防控措施并及时整改；对反复出现异常经评估无法安全运行且不具备整改条件的装置设备，实施淘汰退出。

（二）监督检查。2023年4月14日前，镇安监局对辖区内取得危险化学品安全生产许可的非重大危险源企业、经营许可的企业、安全使用许可的企业（名单见附件1-3），对照重点检查内容开展全覆盖督导检查。发现企业应立即处置的带“病”运行隐患未及时消除的，依法依规严肃查处；对隐患久拖不决、不具备安全生产条件的，依法责令停产停业整顿。4月底前，市应急管理局对存在装置设备带“病”运行问题的企业进行督导抽查。

（三）总结提升。2023年6月底前，相关部门和企业总结专项整治成效，有机结合重大危险源专项检查、双重预防机制运行、老旧装置更新改造三年行动等工作，动态开展装置设备带“病”运行排查整治，推动提高装置设备设计建设标准，全面加强设备完整性管理，建立危险化学品企业装置设备运行安全风险防控的长效机制。

五、工作要求

（一）加强组织统筹。各相关部门要明确专人负责，组织实施辖区内危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治，开展督导检查，确保按时完成整治任务。镇安监局统筹推进全镇危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治工作，按照上级部署每月调度工作进展。

（二）强化跟踪督办。各相关部门要全面建立本地区装置设备带“病”运行台账，对分类整治情况进行指导、跟踪和督办，对重大隐患和突出问题一盯到底，确保整改措施落实。指导督促有关企业及时将工作情况录入危险化学品登记系统，定期汇总形成简报进行通报。

（三）严格监督检查。各相关部门要将装置设备带“病”运行安全专项整治落实情况，纳入对危险化学品企业安全监督检查的重点内容，公开曝光突出问题和违法违规行为。涉及停产停业整顿的，要严格安全标准，未经作出行政处罚的应急管理部门复核，不得擅自复产。

（四）建立长效机制。各相关部门要全面总结专项整治工作，梳理凝练经验做法，将装置设备带“病”运行安全整治作为危险化学品安全风险治理的长效工作，持续开展安全诊断和分类整治，落实常态化排查管控措施，推动提升本质安全水平。

2023年4月19日前，各相关部门将辖区内装置设备带“病”运行清单（见附件1-2）报送镇安监局。6月14日前，形成危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治工作总结报送镇安监局。

附件：1-1.如东县危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治督导检查表

1-2.危险化学品企业装置设备带“病”运行统计表

1-3.危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治镇区督导检查分组安排表

附件1-1

如东县危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治督导检查表

| 被查企业名称 |  | 主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 领证情况 |  | 联系电话 |  |
| 参检人员 |  | 检查时间 |  |
| 序号 | 检查内容 | 督导检查情况 |
| 1 | 设备、管线（弯头、法兰、变径等）发生泄漏，未采取有效措施仍然继续运行。 |  |
| 2 | 管线采取打“卡具”等临时性防泄漏措施。 |  |
| 3 | 管线壁厚腐蚀减薄，已达不到设计要求；管线介质中腐蚀性物质含量超出正常范围未加强防腐蚀检测，仍然继续使用。 |  |
| 4 | 机泵或管道异常震动，未分析原因并采取措施仍然继续使用。 |  |
| 5 | 承压特种设备及管道超过法定检验期限仍然继续使用。 |  |
| 6 | 设备、阀门、管线未按照设计选型和选用材质，且未履行变更手续仍然维持运行。 |  |
| 7 | 安全附件（安全阀、压力表、爆破片、阻火器等）未正常投用或出现故障。 |  |
| 8 | 关键工艺联锁未履行变更手续摘除，不及时恢复。 |  |
| 9 | 可燃和有毒气体泄漏等报警系统未投用或处于非正常状态，长时间报警未处置。 |  |
| 10 | 自动控制和安全仪表系统未正常投用。 |  |
| 11 | 对于反复出现异常的设备设施，经评估需要淘汰的仍然 继续使用。 |  |
| 督导检查情况汇总 |  |

附件1-2

危险化学品企业装置设备带“病”运行统计表

填报镇（区、街道）：                               填报人：                     填报时间：   年   月   日

| 序号 | 企业名称 | 许可类型 | 带“病”装置设备名称和隐患 | 带“病”情形 | 是否制定整改方案 | 分类整治措施 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.许可类型为生产、使用、经营；

2.带病情形对照整治内容11项填写，如果不在11项，简单描述；

3.分类整治措施为立即处置、彻底消除，强化防控措施（填写具体管控措施）并及时整改，淘汰退出。

附件1-3

危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治

镇区督导检查企业

| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通大地液氨充装有限公司 | 22 | 南通高盟新材料有限公司 |
| 2 | 南通沃兰化工有限公司 | 23 | 如东众意化工有限公司 |
| 3 | 经纬精细化工（南通）有限公司 | 24 | 南通联膦化工有限公司 |
| 4 | 南通腾龙化工科技有限公司 | 25 | 江苏利田科技股份有限公司 |
| 5 | 江苏莱科作物保护有限公司 | 26 | 南通市纳百园化工有限公司 |
| 6 | 江苏亚泰化工有限公司 | 27 | 江苏湘园化工有限公司 |
| 7 | 华伦新材料（南通）有限公司 | 28 | 如东金康泰化学有限公司 |
| 8 | 南通森萱药业有限公司 | 29 | 如东永泰化工有限公司 |
| 9 | 精华制药集团南通有限公司 | 30 | 如东振丰奕洋化工有限公司 |
| 10 | 南通雅本化学有限公司 | 31 | 江苏中渊化学品有限公司 |
| 11 | 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司 | 32 | 南通紫琅生物医药科技有限公司 |
| 12 | 顺毅南通化工有限公司 | 33 | 南通鑫港化工有限公司 |
| 13 | 南通拜森化工有限公司 | 34 | 江苏琦衡农化科技有限公司 |
| 14 | 东力（南通）化工有限公司 | 35 | 南通力太新材料有限公司 |
| 15 | 南通恒华粘合材料科技有限公司 | 36 | 金励试剂化工（南通）有限公司 |
| 16 | 南通九五化学品有限公司 |  |  |
| 17 | 南通凯塔化工科技有限公司 |  |  |
| 18 | 南通市天时化工有限公司 |  |  |
| 19 | 江苏万年长药业有限公司 |  |  |
| 20 | 南通万顺化工科技有限公司 |  |  |
| 21 | 苏州兴业材料科技南通有限公司 |  |  |

附件2

高危细分领域安全风险专项治理工作

实施方案

为贯彻落实《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）、《省应急管理厅关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等6个工作方案的通知》（苏应急电〔2023〕13号）、《市应急管理局关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等6个工作方案的通知》（通应急电〔2023〕9号）、《县应急管理局关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等5个工作方案的通知》（东应急〔2023〕36号）要求，有效防控高危细分领域重大安全风险，坚决防范遏制危险化学品重特大事故，制定本实施方案。

一、总体要求

以持续提升高危细分领域企业本质安全水平为核心，坚持重点治理、因企施策，深化组合治理措施，建立健全高危细分领域“2+X”（2为硝酸铵和硝化，X为其它高危细分领域）安全风险管控长效机制。深化硝酸铵、硝化企业安全风险专项核查并全面落实“一企一策”整治提升方案，全面完成丁二烯企业“回头看”及液氯、氯乙烯、过氧化企业和液化烃储罐区安全风险专项治理。

二、工作任务

（一）硝酸铵、硝化企业安全风险专项核查。

1.企业自查。硝酸铵企业（硝酸铵生产企业、硝基复合肥生产企业和使用硝酸铵的化工企业）和硝化企业要按照安全风险隐患排查指南开展自查，形成隐患问题清单和整改措施清单（以下简称“两个清单”），同时硝酸铵企业和硝化企业要对照前期部、省、市专家指导服务交办的问题逐条评估整改效果，形成自评报告。（3月底前完成）

2.省级核查。省级组织对所有硝酸铵和硝化企业自查自评情况开展全覆盖核查，对硝酸铵企业储存设施安全管理情况、外部安全距离评估中提出的安全风险削减措施、硝化企业反应安全风险评估报告建议措施和自动化控制措施落实情况进行重点核查，督促企业完善“两个清单”，及时整改问题隐患。镇安监局要对硝酸铵、硝化企业安全风险专项核查结果实施分类整治。（硝酸铵企业4月底前完成，硝化企业5月底前完成）

（二）丁二烯企业“回头看”专家指导服务。

1.企业自查。丁二烯企业要对照安全风险隐患排查指南开展自查自改，形成问题隐患和整改措施“两个清单”；同时丁二烯企业要对照2022年各级应急管理部门指导服务交办的问题逐条评估整改效果，形成自评报告。（3月底前完成）

2.省级核查。省级组织对所有丁二烯企业开展现场专家指导服务，突出2022年度指导服务发现隐患问题较多、责令停产整改的企业，对企业自查自改自评情况开展专项核查，镇安监局要督促企业完善“两个清单”，及时整改问题隐患。（6月底前完成）

（三）液氯和氯乙烯（带气柜）生产企业、过氧化企业安全风险专项治理。

1.企业自查。液氯和氯乙烯（带气柜）生产企业、过氧化企业要按照安全风险隐患排查指南开展自查，形成“两个清单”。对照2022年各级应急管理部门在专项检查中交办的问题逐条评估整改效果，形成自评报告。（5月底前完成）

2.省级核查。省级组织对企业自查自改自评情况开展专项核查，复核液氯、氯乙烯储存场所、过氧化工艺安全风险防范措施落实情况，督促企业完善“两个清单”，及时整改问题隐患。镇安监局要对企业严格实施分类整治。（7月底前完成）

（四）液化烃储罐区安全风险专项治理。

1.自查评估。各相关企业要按照液化烃储罐区安全风险隐患排查指南完成自查评估，确定安全风险等级（高、较高、一般和较低安全风险），录入应急部危险化学品登记系统，形成液化烃储罐区安全风险评估台账。（5月底前完成）

2.深度评估。在企业自评结果基础上，省级组织开展深度评估，按照液化烃储罐区安全风险隐患排查指南核定液化烃储罐区安全风险等级（有关中央企业总部负责组织本集团所属企业液化烃储罐区安全风险等级的核定），镇安监局要督促有关企业建立“一罐区一策”整改方案。（7月底前完成）

3.分类整治。镇安监局督促有关企业按照“一罐区一策”整改方案，实施分类整治。经评估，液化烃储罐区存在无法整改的重大风险隐患的，依法依规淘汰退出；评估为高安全风险的，立即完善安全、设备和工艺等管理措施，改造自动化控制、监测监控设施，达不到安全生产条件的依法责令停产整顿；评估为较高安全风险的，限期落实必要安全管控措施；评估为一般安全风险的，落实常态化管控措施，结合检维修计划整改。（按整改方案时限完成）

4.验收督导。省级组织对高安全风险和较高安全风险液化烃储罐区风险管控措施落实情况进行验收，镇安监局要推动企业“一罐区一策”整改方案全面落实。（9月底前完成）

（五）全流程自动化控制改造“回头看”、安全仪表系统专项治理。

涉及“两重点一重大”的化工、医药生产企业和危险化学品储存企业对照安全仪表系统检查评估指南（试行），全面开展自查自评，形成“两个清单”。省级组织对企业安全仪表系统、自动化控制系统的运行维护管理等开展抽查，镇安监局要督促企业及时整改问题隐患。（10月底前完成）

三、工作要求

（一）加强组织领导。洋口镇成立工作专班，加强统筹协调，各相关部门要高度重视，明确专人负责，加强沟通协调，确保工作有序开展，取得实效。

（二）落实企业责任。各相关部门要督促企业建立主要负责人组织、全员参与的安全风险隐患排查工作机制，认真落实企业自查、隐患整改等工作要求，确保整治任务全面完成。各相关企业要及时将隐患自查问题清单、整改措施清单、自评报告和监管部门督导核查发现的问题隐患录入省危险化学品安全监管系统，液化烃储罐安全风险评估台账录入应急部危险化学品登记系统。

（三）严格执法验收。各相关部门对上级核查中发现的隐患整改不落实、存在重大隐患、隐患整改不到位长期停产且整改无望达不到安全生产条件的企业，要依法实施行政处罚、依法责令停产停业。省级核查及应急部指导服务中责令停产后申请复产的企业，由省应急管理厅组织验收，达不到安全生产条件的不得复产。

（四）健全长效机制。各相关部门要督促硝酸铵、硝化、光气、氟化、有机硅多晶硅、苯乙烯、丁二烯、重氮化等企业，对照相应的安全风险隐患排查指南，每年至少开展一次由企业主要负责人组织、全员参加的常态化安全风险隐患排查治理。各相关部门要将企业自查自改情况作为年度执法检查必查项，组织指导同类企业或相关行业协会加强安全技术和管理经验交流，强化硝酸铵、硝化安全风险管控交流，学习先进企业安全管理做法，共同提升安全风险防控能力。

镇安监局建立专项治理月调度机制，按计划开展核查，对硝酸铵、硝化、丁二烯、液氯、氯乙烯、过氧化企业和液化烃储罐区专项整治问题落实情况跟踪督办。要建立企业问题整改工作督办制度，对重大隐患实行挂牌督办，每月10日前将有关整改闭环销号情况和分类整治情况形成正式书面材料上报。

附件3

危险化学品重大危险源企业双重预防机制

数字化应用提升实施方案

为贯彻落实《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）、《省应急管理厅关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等6个工作方案的通知》（苏应急电〔2023〕13号）、《市应急管理局关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等6个工作方案的通知》（通应急电〔2023〕9号）、《县应急管理局关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等5个工作方案的通知》（东应急〔2023〕36号）要求，推进危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用持续提升，制定本实施方案。

一、总体要求

按照“持续提升、优良运行”的原则，建立“三清单一挂钩”工作机制，围绕“四个深化”，以企业重大危险源三类包保责任人履职应用为突破口，深化关键岗位应用；通过企业自评、地方核查、省级抽查，深化企业运行质效；通过系统运维、数据提升、功能拓展，深化系统支撑保障；通过制度完善、宣传交流，深化长效运行机制，推进重大危险源企业风险清单、管控清单、责任清单“三清单”落实，并与员工绩效考核挂钩，持续提升重大危险源企业双重预防机制运行质效。

二、工作任务

（一）深化关键岗位应用。

突出三类安全包保责任人应用，各企业根据重大危险源安全包保责任制规定及管理要求，对照《重大危险源企业包保责任人隐患排查任务清单编制模板（试行）》（附件3-1）细化完善三类安全包保责任人隐患排查任务清单，使用移动终端开展隐患排查，通过双重预防机制数字化系统自动记录履职情况，有效落实安全包保责任（6月底前完成）。各相关部门加强监督检查，督促重大危险源安全包保责任人应用履职。（持续推进）

（二）深化企业运行质效。

1.企业对照《危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单编制指南（试行）》（附件3-2）细化完善“三清单”。按照《危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准》开展自评，形成问题清单，及时纠偏，优先解决未使用移动终端开展隐患排查、隐患排查与日常巡检“两张皮”、隐患排查任务未覆盖所有相关岗位、系统功能不完善等突出问题。（6月底前完成）

2.省应急管理厅对照《危险化学品企业双重预防机制数字化应用管理指南》，每周开展线上巡查，定期开展线下抽查，确保地市全覆盖。县应急管理局将每年对照《危化品企业风险辨识、管控措施和责任清单评估要求（试行）》（附件3-3），组织洋口化学工业园对企业“三清单”实施评估论证，评估不合格的责成立即整改。县应急管理局将每年组织洋口化学工业园开展一次重大危险源企业双重预防机制运行情况全覆盖线下核查，突出关键岗位履职考核，重点聚焦未达到优良运行的企业，发现问题，督促整改，推动企业提升运行质效。市应急管理局将适时对各地的评估论证和线下核查工作开展抽查复核。（持续推进）

（三）深化系统支撑保障。

1.明确专人负责系统运维、信息对接和问题处置等工作。（3月底前完成）

2.督促企业及技术支撑单位开展数字化系统优化和数据治理，评估本地区数据运算、传输总量，统筹配足服务器、网络宽带等资源，不断优化系统运行环境。（6月底前完成）

3.加强数据关联应用，实现各级监管部门数据共享，推动有条件的企业做好与人员定位等功能融合的拓展应用。（持续推进）

（四）深化长效运行机制。

1.企业构建逐级响应的提醒预警机制，对隐患排查任务未完成、隐患超期未整改等问题及时提醒预警，并自动生成记录；建立“三清单一挂钩”工作机制，持续开展风险辨识管控和隐患排查治理，建立健全奖惩机制，将风险管理与绩效考核挂钩，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，严格兑现。（6月底前完成）

2.建立与双重预防机制运行数据相配套的预警响应制度，对建设不达标、建而不用、运行效果差的企业加强通报执法。（6月底前完成）

3.选树典型应用案例，通过报纸、微信公众号等媒体，及时加强宣传报道，分片开展观摩交流。（持续推进）

三、工作要求

（一）切实提高认识。各相关部门和企业要充分认识双重预防机制数字化应用的重要性，坚持“提高安全管理质效、不给企业管理增加负担、不给现场员工加重任务”的原则，将其作为日常防控重大安全风险、确保生产平稳、降低管理成本、落实全员责任的重要手段，提高日常监管执法科学性和精准性，确保企业有效运行。

（二）优化监管模式。要完善优化监管模式，督促企业通过双重预防机制数字化应用落实安全风险防控措施、排查治理隐患，通过系统自动生成隐患排查和闭环整改信息。

（三）突出典型引领。有关中央企业、大型民营企业、上市公司要进一步提升双重预防机制数字化应用效果，认真落实各级监管要求，探索先进工作模式，发挥模范带头作用。

镇安监局将适时调度通报双重预防机制数字化应用情况，选树一批运行优良的企业，对工作进度慢、质效差的地区和企业，加强现场督导和约谈。定期开展视频会商，协调解决重点难点问题，确保企业双重预防机制数字化应用提升取得实效。

附件：3-1.重大危险源企业包保责任人隐患排查任务清单

编制模板（试行）

3-2.危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单编制指南（试行）

3-3.危化品企业风险辨识、管控措施和责任清单评估要求（试行）

3-4.危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单（样例）

附件3-1

重大危险源企业包保责任人隐患排查任务清单编制模板（试行）

| 包保 责任人 | 包保责任 | 隐患排查任务 | 岗位负责人 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 岗位 | 姓名 |  |
| 主要 负责人 | （一）组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人。 | ①排查技术负责人、操作负责人包保责任的履职和考核情况。 | 主要 负责人 |  | 1 | 半年 |
|  | （二）组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 | ①排查重大危险源规章制度、操作规程制修订情况，管理部门和所在单位对规章制度、操作规程执行情况的考核情况。 ②抽查重大危险源涉及设备、工艺、技术等变更的审批情况。 | 主要 负责人 |  | 1 | 半年 |
|  | （三）组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训。 | ①排查重大危险源管理人员和操作岗位人员专业、学历和资质达标情况。 ②抽查年度教育培训计划执行落实情况。 ③抽查考核岗位操作员工应知应会掌握情况。 | 主要 负责人 |  | 1 | 半年 |
|  | （四）保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。 | ①排查涉及重大危险源隐患治理所需资金的使用情况。 ②排查安全生产专项费用提取和使用情况。 | 主要 负责人 |  | 1 | 半年 |
|  | （五）督促、检查重大危险源安全生产工作。 | ①抽查重大危险源工艺控制指标的符合性。 ②抽查重大危险源现场关键设备“机、电、仪、管、操”巡检情况。 ③排查重大危险源设备设施是否存在带病运行情况。 ④排查重大危险源配备的自动控制系统、安全仪表系统投用情况。 ⑤排查重大危险源隐患治理情况。 | 主要 负责人 |  | 1 | 半年 |
|  | （六）组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案。 | ①排查重大危险源专项预案、现场处置方案制修订情况。 ②排查重大危险源专项预案、现场处置方案演练计划执行情况。 | 主要 负责人 |  | 1 | 半年 |
|  | （七）组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 | ①抽查登记管理系统所填报的重大危险源信息与企业实际的符合性。 ②抽查危险化学品安全生产风险监测预警系统是否存在报警及处理情况。 | 主要 负责人 |  | 1 | 半年 |
| 技术 负责人 | （一）组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 | ①排查重大危险源温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。 ②排查一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。 ③排查自动控制系统记录的电子数据保存时长是否符合不少于30天的规定。 ④排查涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源安全仪表系统（SIS）的独立配备及投用情况。 | 技术 负责人 |  | 1 | 季度 |
|  | （二）组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行。 | ①排查安全阀、压力表、液位计、可燃有毒气体报警仪等定期检测检验和投用情况。 ②排查自动控制系统、安全仪表系统投用前调试测试情况。 ③排查安全仪表系统周期测试情况。 ④排查管理部门和所在单位维修、维护计划执行情况及记录。 | 技术 负责人 |  | 1 | 季度 |
|  | （三）对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求。 | ①根据重大危险源风险评估报告，对涉及超过个人和社会风险限值标准的重大危险源，排查降低风险措施的落实情况。 | 技术 负责人 |  | 1 | 季度 |
|  | （四）组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理。 | ①排查涉及重大危险源的承包商施工、检维修专业资质和安全资质的有效性。 ②抽查现场承包商特种作业人员持证情况。 ③排查企业与承包商的安全管理协议签订情况。 ④抽查承包商施工、检维修作业现场特殊作业票证及安全措施落实情况、现场监护人履职情况。 ⑤抽查承包商员工入场安全教育考试情况。 ⑥抽查承包商施工、检维修作业安全交底情况。 ⑦抽查重大危险源变更手续涉及变更风险辨识、管控措施落实情况。 | 技术 负责人 |  | 1 | 季度 |
|  | （五）每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实。 | ①对季度排查发现的隐患治理闭环情况进行检查。 ②排查重大危险源隐患整改“五定”情况。 ③排查未完成整改隐患的防范措施落实情况。 | 技术 负责人 |  | 1 | 季度 |
|  | （六）组织编制、演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。 | ①排查重大危险源专项应急预案和现场处置方案演练情况。 | 技术 负责人 |  | 1 | 季度 |
| 操作 负责人 | （一）负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程。 | ①抽查岗位员工工艺指标、操作程序、异常情况处置程序等掌握情况。 ②抽查岗位操作记录、各类报警、巡回检查、交接班等的落实情况。 ③排查各岗位人员出勤、串岗、脱岗情况。 ④排查各岗位人员个体防护用品佩戴使用情况。 | 操作 负责人 |  | 1 | 周 |
|  | （二）对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施。 | ①排查特殊作业、检维修作业现场作业安全措施落实情况。 ②抽查特殊作业办票情况、特种作业人员持证情况、作业工器具安全状况、作业安全交底情况、作业人员个体防护用品佩戴使用情况、能量隔离措施落实情况。 | 操作 负责人 |  | 1 | 周 |
|  | （三）每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。 | ①对排查发现的隐患治理闭环情况进行检查。 | 操作 负责人 |  | 1 | 周 |
|  | （四）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。 | ①排查重大危险源隐患整改“五定”情况。 ②排查未完成整改隐患的防范措施落实情况。 | 操作 负责人 |  | 1 | 周 |

注：包括但不仅限于以上隐患排查任务。

附件3-2

危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单编制指南（试行）

风险辨识清单

| 管控对象 | 所属单位 | 分析单元 | 风险分级 | 管控层级 | 风险事件 （最严重后果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识对象包括所有的生产装置、储存设施或场所、公用工程，涉及重大危险源应予以注明。 如：**装置（一级重大危险源）。 |  | 应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将辨识对象分解为若干个相对独立的辨识单元，与安全生产相关的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施均应纳入辨识单元，填写单元具体名称。 | 风险分析由高到低分为重大、较大、一般和低风险四级，对应填写相应级别。 | 应根据企业安全管理组织架构，明确不同等级风险管控层级。重大风险必须由公司级管控。 | 应描述主要风险事件及对应的最严重事故后果。例：①如氯气泄漏导致人员中毒； ②超温超压引起液化烃可燃物料泄露，引发火灾和爆炸； ③缓冲罐低压引起物料倒流，引发缓冲罐发生化学反应和爆炸等。 |

管控措施清单

| 管控措施分类 | 管控措施 |
| --- | --- |
| 技术 | 关键设备/部件主要包括辨识单元中所涉及的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施。 | **反应器 | 关键设备/部件管控措施应从设备设施本质安全设计，采购、制造、安装质量控制，检验和测试等方面提出，以保障设备设施的完好性和正常运行。 |
|  |  | **压缩机 |  |
|  | 安全附件 | 安全阀 | 辨识单元所涉及安全附件种类，均应全部列出。 |
|  |  | 爆破片 |  |
|  |  | 呼吸阀等 |  |
|  | 工艺控制 | 温度检测设施 | 工艺控制类措施应具体描述辨识单元中重点控制的温度、浓度、液位、压力等检测设施设置符合性及完好性措施，自动控制系统（如PLC、DCS等），紧急切断设施配备及投用措施。 |
|  |  | 浓度检测设施 |  |
|  |  | 液位检测设施 |  |
|  |  | 压力检测设施 |  |
|  |  | 自动控制系统 |  |
|  | 安全仪表 | SIS联锁 | 安全仪表类控制措施应具体描述辨识单元安全仪表系统配备投用措施及保障安全仪表功能性和完整性的措施。 |
|  |  | 可燃有毒气体报警 | 可燃有毒气体报警类控制措施应具体描述辨识单元中可燃有毒气体报警仪配备及完好投用措施及定期进行检验、测试措施。应将辨识单元中可燃有毒气体报警仪设置数量及区域报警器数量全部列出。 |
|  | 其他 | 列出辨识单元中涉及的主要防火防静电设施，如防火涂层，人体静电消除器，防雷接地等。 | 管控措施主要包括设施的完好投用措施及定期检测措施。 |
| 维护保养（与动静设备数量应包含所有关键设备） | 动设备 | 维护保养类控制措施应从设备设施检维修计划、巡回检查、检维修规程、泄漏管理、润滑管理、腐蚀管理、台账管理、设备编号、备品备件配备、定期切换、盘车等方面制定相应管控措施，应列出每台关键动设备的油温、油压、振动等运行控制参数。 |
|  | 静设备 |  |
| 人员操作 | 人员资质 | 主要包括人员资质、操作规程、操作记录、交接班等控制措施。 人员资质是指特种作业人员的资质，涉及“两重点一重大”的生产装置储存设施的操作人员学历、专业达标措施及岗位能力培训措施。 操作规程制修订、适用性和符合性评审。 制定工艺指标辨识单元重点控制的温度、压力等控制指标，保证工艺指标科学合理。 操作记录辨识单元所涉及的操作岗位有关操作记录、报警处置记录建立和执行措施。 交接班主要包括操作岗位、操作班长等交接班记录建立和执行措施。 |
|  | 操作规程 |  |
|  | 工艺指标 |  |
|  | 操作记录 |  |
|  | 交接班 |  |
| 应急措施 | 应急设施 | 装置现场防护器材柜，空气呼吸器、防化服、堵漏材料、滤毒罐、防护服等配备措施，定期检查确保完好。 |
|  |  | 气防站或气防点内设备设施根据规范配置并确保完好。 |
|  |  | 消防水系统、室内外消火栓系统、泡沫灭火系统、火灾报警系统、紧急冲淋洗眼设施等完好性措施。 |
|  | 个体防护 | 岗位人员安全帽、劳保手套、防护眼镜等个体防护用品配备完好性和适用性措施。 |
|  | 消防设施 | 消防灭火蒸汽及胶管、灭火器等设施，确保完好投用措施。 |
|  | 应急预案 | 综合预案、专项预案和现场处置方案制修订、培训和演练等方面措施。 |

注：工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面；维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行；人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标、交接班等；应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。

责任清单

| 隐患排查内容 | 排查责任人 | 周期 | 隐患问题描述 | 挂钩考核内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位 | 责任人 |  |  |  |
| 应根据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规要求，结合企业实际，对应风险管控措施确定隐患排查内容，明确隐患排查的岗位或排查人员和排查周期，确保管控措施有效。隐患排查任务所涉及的岗位和责任人应全部分别列出。 |  |  |  |  | 企业应建立风险辨识管控、隐患治理责任考核机制，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，对照责任清单与经济责任制挂钩考核。 考核内容应包括排查任务完成情况，排查频次完成情况，隐患治理情况等。 |

附件3-3

危化品企业风险辨识、管控措施和责任清单评估要求（试行）

| 风险辨识清单评分表 |
| --- |
| 风险辨识清单（100分） | 序号 | 评估项目 | 评估内容 | 评分办法 | 评估 结果 | 备注 |
|  | 1 | 辨识对象（15分） | 辨识对象包括所有的生产装置、储存设施或场所、公用工程，涉及重大危险源应予以注明。 | ①辨识对象有缺项的，本清单评估为不合格 ②未注明重大危险源等级的，扣2分/项 |  |  |
|  | 2 | 辨识单元（15分） | 应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将辨识对象分解为若干个相对独立的辨识单元，与安全生产相关的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施均应纳入辨识单元，填写单元具体名称。 | ①辨识单元有缺项的，本清单评估为不合格 ②主要设备设施有缺项的，扣2分/项 |  |  |
|  | 3 | 风险分级（15分） | 风险分析由高到低分为重大、较大、一般和低风险四级，对应填写相应级别。 | ①未判定风险等级的，扣3分/项 ②依据企业评价准则，风险等级判定错误的，扣2分/项 |  |  |
|  | 4 | 管控层级（15分） | 应根据企业安全管理组织架构，明确不同等级风险管控层级，重大风险必须由公司级管控。 | ①未明确不同等级风险管控层级的，扣3分/项 ②重大风险未明确公司级管控的，扣6分/项 |  |  |
|  | 5 | 风险事件（最严重后果）（40分） | 应描述主要风险事件及对应的最严重事故后果。 | ①未描述风险事件的，扣6分/项 ②主要风险事件未辨识的，扣3分/项 |  |  |
|  | 得分 |  |
| 管控措施清单评分表 |
| 管控措施清单（100分） | 序号 | 评估项目 | 评估内容 | 评分办法 | 评估 结果 | 备注 |
|  | 1 | 关键设备/部件（10分） | 主要包括辨识单元中所涉及的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施。关键设备/部件管控措施应从设备设施本质安全设计，采购、制造、安装质量控制，检验和测试等方面提出，以保障设备设施的完好性和正常运行。 | ①关键设备有缺项扣1分/项 ②管控措施中缺少本质安全设计、采购、制造安全质量控制及检验、测试的措施，扣1分/项 ③关键设备/部件管控措施中缺少运行状态控制参数及完好性要求，扣2分/项 |  |  |
|  | 2 | 安全附件（10分） | 辨识单元所涉及安全附件种类，均应全部列出。 | ①安全附件管控措施有缺项的，扣2分/个 |  |  |
|  | 3 | 工艺控制（20分） | 工艺控制类措施应具体描述辨识单元中重点控制的温度、浓度、液位、压力等检测设施设置符合性及完好性措施，自动控制系统（如PLC、DCS等）、紧急切断设施配备及投用情况。 | ①未制定自动控制系统，紧急切断设施管控措施，本项不得分 ②重点控制的温度、浓度、液位、压力等检测设施管控措施有缺项的，扣2分/项 |  |  |
|  | 4 | 安全仪表（15分） | 安全仪表类控制措施应具体描述辨识单元安全仪表系统配备投用措施及保障安全仪表功能性和完整性的措施。 | ①未制定安全仪表系统、紧急切断设施管控措施，本项不得分 ②温度、浓度、液位、压力等检测管控措施有缺项的，扣2分/项 |  |  |
|  |  |  | 可燃有毒气体报警类控制措施应具体描述辨识单元中可燃有毒气体报警仪配备、完好投用措施及定期进行检验、测试措施。应将辨识单元中可燃有毒气体报警仪设置数量及区域报警器数量全部列出。 | ①未制定可燃有毒气体检测报警系统管控措施，本项不得分 ②可燃有毒气体报警仪、区域报警器等管控措施有缺项的，扣2分/项 |  |  |
|  | 5 | 其他（5分） | 列出辨识单元中涉及的主要防火防静电设施，如防火涂层、人体静电消除器、防雷接地等。 管控措施主要包括设施的完好投用措施及定期检测措施。 | ①管控措施有缺项的，扣2分/项 |  |  |
|  | 6 | 维护保养（15分） | 维护保养类控制措施应从设备设施检维修计划、巡回检查、检维修规程、泄漏管理、润滑管理、腐蚀管理、台账管理、设备编号、备品备件配备、定期切换、盘车等方面制定相应管控措施.应列出每台关键动设备的油温、油压、振动等运行控制参数。 | ①管控措施有缺项的，扣2分/项 ②列出的关键动设备的运行控制参数有缺项的，扣2分/项 |  |  |
|  | 7 | 人员操作（15分） | 主要包括人员资质、操作规程、操作记录、交接班等控制措施。 人员资质是指特种作业人员的资质，涉及二重点一重大的生产装置储存设施的操作人员学历、专业达标措施及岗位能力培训措施。 操作规程制修订、适用性和符合性评审的管控措施。 制定工艺指标辨识单元重点控制的温度、压力等控制指标，保证工艺指标科学合理。 操作记录辨识单元所涉及的操作岗位有关操作记录、报警处置记录建立和执行措施。 交接班主要包括操作岗位、操作班长等交接记录建立和执行措施。 | ①人员资质学历、专业和能力培训管控措施有缺项的，扣2分/项 ②操作规程管控措施缺少修订频次、适用性、符合性评审要求的，扣2分/项 ③工艺指标管控措施缺少重点控制的温度、压力、液位等工艺控制指标范围、报警联锁值的，扣2分/项 ④缺少操作记录和交接班管控措施的，扣2分/项 |  |  |
|  | 8 | 应急措施（10分） | 装置现场防护器材柜，空气呼吸器、防化服、堵漏材料、滤毒罐、防护服等配备措施，定期检查确保完好。 气防站内设备设施根据规范配置并确保完好。 消防水系统、室内外消火栓系统、泡沫灭火系统、火灾报警系统、紧急冲淋洗眼设施等完好性措施。 岗位人员安全帽、劳保手套、防护眼镜等个体防护用品配备完好性和适用性措施。 消防灭火蒸汽及胶管、灭火器等设施，确保完好投用措施。 综合预案、专项预案和现场处置方案制修订、培训和演练等方面的措施。 | ①管控措施有缺项的，扣2分/项 |  |  |
|  | 得分 |  |
| 责任清单评分表 |
| 责任清单（100分） | 序号 | 评估内容 | 评分办法 | 评估 结果 | 备注 |
|  | 1 | 应根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规要求，结合企业实际，对应风险管控措施确定隐患排查内容，明确隐患排查的岗位或排查人员和排查周期，确保管控措施有效。（60分） | ①未根据管控措施明确对应隐患排查任务的，扣2分/项 ②未明确隐患排查任务的岗位和责任人的，扣2分/项 ③未明确排查频次的，扣2分/项 ④排查频次不符合国家规定的，扣5分/项 ⑤未建立风险辨识隐患治理考核机制的，扣2分/项 ⑥考核制度中未包含排查任务完成情况、排查频次完成情况、隐患治理情况的，扣2分/项 |  |  |
|  | 2 | 企业应建立风险辨识管控、隐患治理责任考核机制。（40分） | ①未建立风险辨识隐患治理考核机制的，本项不得分 ②考核制度中未包含排查任务完成情况、排查频次完成情况、隐患治理情况的，扣5分/项 |  |  |
|  | 得分 |  |

注：①每个清单总得分为100分，80分以上为合格；

②风险辨识清单不合格，管控清单和责任清单不再评分；

③管控清单不合格，责任清单不再评分；

④单个评估项目分值扣完为止；

⑤管控对象、分析单元漏项的，辨识清单直接评估为不合格；

⑥由各县（市、区）应急管理局组织工艺、设备、仪表、安全等专家组成评估组，进行评估。

附件3-4

危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单（样例）

| 风险辨识清单 | 管控措施清单分类 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 辨识对象 | 所属单位 | 辨识单元 | 风险分级 | 管控层级 | 风险事件（最 严重后果） | 管控措施 分类 | 管控措施 | 隐患排查任务 | 排查 责任人 | 周期 | 挂钩考核内容及要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岗位 | 责任人 |  |  |
| 1 | 氯化装置（一级重大危险源） | 一车间 | 液氯汽化单元 | 重大风险 | 公司级 | ①液氯泄漏导致人员中毒； ②汽化器超温超压引起爆炸； ③…… | 工程技术 | 关键设备/部件主要包括辨识单元中所涉及的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施。 | 汽化器 | 委托有相应资质单位进行设计、制造、施工 | 排查设计、制造、施工单位资质，设计、制造、施工相关图纸、资料 | 总工 | …… | 1 | 年 | 企业应建立风险辨识管控、隐患治理责任考核机制，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，对照责任清单与经济责任制挂钩考核。 考核内容应包括排查任务完成情况，排查频次完成情况，隐患治理情况等。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备采购经理 | …… | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装经理 | …… | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取得压力容器使用登记证 | 检查压力容器使用登记证 | 车间 设备员 | …… | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办理压力容器使用登记证 | 设备部经理 | …… | 1 | 月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期进行特种设备监督检验 | 检查特种设备监督检验报告 | 车间 设备员 | …… | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按期组织对特种设备监督检验 | 设备部经理 | …… | 1 | 月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接法兰型式符合设计、密封完好 | 检查法兰等级为PN2.5MPa | 车间 设备员 | …… | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期检测腐蚀情况 | 使用测厚仪半年检测易腐蚀部位，建立测厚记录 | 设备部经理 | …… | 1 | 半年 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 事故风机 | 事故风机设置备用风机，具备自启功能 | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事故风机使用一级负荷供电 | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用耐氯腐蚀材料 | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… | …… | …… | … | … | … |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | … | …… | …… | …… | … | … | … |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 安全附件 | 安全阀 | n台安全阀定期检验合格 | 排查现场n台安全阀的检验有效期 | 车间 设备员 | …… | 1 | 半年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按期组织安全阀送检 | 设备部经理 | …… | 1 | 月 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀铅封完整、根部阀门常开并铅封 | 排查安全阀铅封、根部阀门铅封状态、根部阀门开闭状态 | 汽化 外操 | …… | 1 | 班 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及氯气腐蚀的安全阀，在安全阀前设置爆破片，安全阀与爆破片间设置压力表 | 排查氯气安全阀前爆破片、压力表设置情况 | 车间 设备员 | …… | 1 | 季度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查压力表的显示值 | 汽化 外操 | …… | 1 | 班 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆破片 | 明确爆破片更换周期 | 检查爆破片按安装、更换记录 | 设备部经理 | …… | 1 | 季度 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铭牌标注的爆破压力、规格型号、材质与设计一致 | 检查爆破压力、规格型号、材质与设计一致性 | 设备部经理 | …… | 1 | 季度 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 呼吸阀等 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 工艺 控制 | 温度检测设施 | 汽化器、缓冲罐等设备设施设置n个温度计，与设计一致 | 排查温度计数量、选型、功能与设计一致 | 仪表 经理 | …… | 1 | 季度 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期对温度计进行校准、保持完好 | 排查温度计，在校准有效期内 | 仪表 经理 | …… | 1 | 季度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场检查温度计完好情况 | 车间 设备员 | …… | 1 | 季度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查温度计根部阀开闭状态 | 汽化 外操 | …… | 1 | 班 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度检测设施 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 液位检测设施 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力检测设施 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动控制系统 | 设置DCS控制系统，控制功能与设计一致 | 检查DCS系统中设定的温度、压力、液位等工艺控制指标、联锁报警值与设计、操作规程、工艺卡片的一致性；检查DCS系统控制回路功能与设计PID图对应情况,并排查紧急切断阀故障安全功能的符合性。 | 总工 | …… | 1 | 年 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DCS控制系统具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能 | 检查DCS系统中历史趋势，核实系统中信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能的完整性 | 仪表 经理 | …… | 1 | 年 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽化器温度设置高报警，并与汽化加热热水控制阀联锁；缓冲罐压力设置高报警，并与进氯阀门联锁；汽化器循环热水温度与蒸气加热阀门联锁…… | 核查汽化器温度TICA001与热水温度控制阀HV001的控制回路的投用状态；核查缓冲压力PICA001与进氯气切断阀HV0002的控制回路的投用状态；核查汽化器循环热水温度TICA002与加热蒸气切换阀HV0003的控制回路的投用状态…… | 车间 工艺员 |  | 2 | 天 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 安全 仪表 | 紧急停车系统 | 设置紧急停车系统，具备液氯泄漏时紧急关闭液氯进料和装置停车功能，并联锁启动事故氯处理设施功能 | 核查紧急停车联锁逻辑与设计一致 | 总工 |  | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查紧急停车投用状态 | 车间 工艺员 |  | 2 | 天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期测试现场硬开关、SIS软开关、控制室硬开关与关闭液氯管道阀门HZV001关联、与开启风机X001/2、碱循环泵P001/2关联情况 | 车间 主任 |  | 1 | 周 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | SIS 联锁 | 设置SIS安全仪表系统，控制功能设计一致 | 检查SIL等级与设计的符合性，检查SIS系统中设定的温度、压力、液位等联锁指标、报警联锁值与设计、操作规程、工艺卡片的一致性；检查SIS系统控制回路功能与设计PID图对应情况,排查紧急切断阀故障安全功能 | 总工 | …… | 1 | 年 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIS控制系统具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能 | 检查系统中信息远传、事故预警、信息存储等功能的完整性 | 仪表 经理 | …… | 1 | 年 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液氯总管压力设置压力低低报警联锁，关闭液氯进料切断阀 | 检查液氯总管压力低低报警联锁，关闭液氯进料HZV1101切断阀功能测试记录 | 仪表 经理 | …… | 1 | 月 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液氯库内设置氯气泄漏报警与事故氯处理系统联锁 | 检查现场氯气泄漏检测报警器触发事故风机X001/2、碱循环泵P001/2联锁启动功能测试记录 | 仪表 经理 | …… | 1 | 半月 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缓冲罐压力高报警、高高联锁联锁关闭液氯进料阀，并关停热水循环泵；缓冲罐温度低报警并低低联锁液氯进料阀；缓冲罐温度高报警并高高联锁液氯进料阀…… | 核查缓冲罐压力PIZAS001高报警、高高联锁关闭液氯管道进料阀HZV1101，并关停热水循环泵P-1101A/B；核查缓冲罐温度TIZAS001低报警、低低联锁关闭液氯管道进料阀HZV1101；缓冲罐温度TIZAS001高报警、高高联锁关闭液氯管道进料阀HZV1101并关停热水循环泵P-1101A/B…… | 车间 工艺员 | …… | 2 | 天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液氯汽化内操 | …… | 0 | 实时 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 可燃有毒气体报警 | 设置氯气泄漏检测报警系统，检测报警功能与设计一致，报警器选型、数量、安装场所、高度、报警值设置等与设计一致 | 检查液氯库一层7个氯气检测报警器、二层4个氯气检测报警器、气化器、缓冲罐现场设置2个氯气检测报警器选型、数量、安装场所、高度、报警值等与设计一致性 | 总工 | …… | 1 | 年 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期检测氯气泄漏检测报警器及联锁功能 | 排查氯气泄漏检测报警器校准有效期 | 仪表 经理 | …… | 1 | 季度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场检查氯气泄漏检测报警器完好情况 | 仪表工 | …… | 2 | 天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液氯汽化外操 | …… | 1 | 时 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | 防火防静电 | 液氯罐车卸车现场设置防静电设施，定期检测接地电阻 | 检查防静电设施完好状况，接地电阻值小于4Ω | 电工 | …… | 1 | 半年 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 维护保养（与动静设备数量应包含所有关键设备） | 动设备 | 制定事故风机的预防性检修计划。 | 排查预防性检修计划及落实情况 | 设备 总监 | …… | 1 | 半年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备部经理 | …… | 1 | 月 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据润滑管理制度及时加注更换油脂。 | 检查油脂质量、油杯油位 | 加油工 | …… | 1 | 天 |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时对事故风机开展巡回检查，对温度、振动情况进行检测。 | 检查巡回检查记录和温度、振动检测记录 | 液氯汽化外操 | …… | 1 | 周 |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  | 静设备 | 定期检测汽化器腐蚀情况，建立测厚记录 | 检查测厚记录 | 设备部经理 | …… | 1 | 半年 |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽化器及连接管道位号、标识清楚，保温完好，无泄漏现象 | 检查汽化器及连接管道位号、标识设置情况，保温完好情况，密封性能情况 | 液氯汽化外操 | …… | 1 | 时 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 操作人员 | 人员资质 | 液氯汽化岗位操作人员必须具有化工中专或高中以上学历，并取得氯化工艺特种作业操作资格证。 | ①检查操作人员资格证有效期 ②检查操作人员学历、专业的符合性 | 人事 经理 | …… | 1 | 季度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 主任 | …… | 1 | 月 |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期对液氯汽化岗位操作人员开展安全教育培训，取得上岗资格 新录用员工经过三级安全教育培训合格 | 排查教育培训记录 | 安全员 | …… | 1 | 月 |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  | 操作规程 | 制定液氯汽化岗位操作规程，定期对操作规程的适用性和符合性进行评审，定期修订操作规程 | ①检查操作规程的有效性 ②检查操作规程的评审及修订记录 | 总经理 | …… | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总工办经理 | …… | 1 | 半年 |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  | 工艺指标 | 编制液氯汽化岗位工艺卡片，列出液氯汽化工艺过程中涉及的汽化器热水温度、氯气缓冲罐温度压力、液氯总管压力等主要控制指标、报警联锁值。 | 检查自动控制系统中汽化器热水温度、氯气缓冲罐温度压力、液氯总管压力等主要控制指标的实时控制情况。 | 液氯汽化外操 | …… | 1 | 时 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液氯汽化内操 | …… | 0 | 实时 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比对汽化器现场温度、压力显示值与自动控制系统中对应的显示值。 | 液氯汽化外操 | …… | 1 | 天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液氯汽化内操 | …… | 1 | 天 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查汽化器温度、压力控制指标的科学合理性和设计的一致性。 | 车间 工艺员 | …… | 1 | 月 |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  | 操作记录 | 液氯汽化岗位建立《液氯汽化操作日报表》、《液氯汽化巡回检查记录表》、《液氯罐车出入库登记表》、《三氯化氮及碱液检测记录表》 按时、准确填写操作记录 | 检查操作记录制修订情况 | 总工办经理 | …… | 1 | 半年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②检查操作记录填写情况 | 车间 主任 | …… | 1 | 周 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 交接班 | 建立液氯汽化岗位班长、内操、外操交接班记录，按交接班管理制度规定的内容进行交接班 | 检查交接班记录、内容、参加人员等情况与制度的一致性 | 生产 总监 | …… | 1 | 周 |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 应急措施 | 应急设施 | 液氯汽化单元应急小屋设置防护器材柜，配备空气呼吸器（2套）、重型防化服（2件）、堵漏材料（1套）、滤毒罐（5盒）、防护服（10件）急救药品 | 检查应急小屋配备防护器材柜内防护器材数量无缺失 | 液氯汽化班长 | …… | 1 | 半月 |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 液氯汽化单元应急小屋设置防护器材柜，定期检查确保完好。 | 检查防护器材柜内所有器材的适用有效性 | 安全员 | …… | 1 | 月 |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 液氯汽化岗位人员配备安全帽、劳保手套、防护眼镜等个体防护用品。 | 检查作业人员个体防护用品佩戴使用情况 检查个体防护用品适用有效性 | 车间 主任 | …… | 1 | 天 |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  | 消防设施 | 液氯汽化单元设置灭火器6台、室外消火栓2台、室内消火栓2台、消防水炮1座，建立日常检查维护记录，确保完好投用。 | 检查液氯汽化单元灭火器、室外消火栓、室内消火栓、消防水炮完好情况 | 液氯汽化班长 | …… | 1 | 半月 |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  | 应急预案 | 制定液氯汽化重大危险源专项预案和液氯汽化岗位现场处置方案，并进行演练。 | 检查液氯汽化重大危险源专项应急预案和液氯汽化岗位现场处置方案自修订和演练情况 | 生产 总监 | …… | 1 | 半年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 主任 | …… | 1 | 季度 |  |

如东县洋口镇党政办公室                                                      2023年3月20日印发