如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）

招 标 文 件

项目编号：CSZ2025HXA009

招标单位（盖章）：如东县长沙镇北坎村股份经济合作社

招标代理（盖章）：宏信天德工程顾问有限公司

日           期：2025年03月18日

招标文件备案表

洋口港开发区公共资源交易中心（备案） （备案章） 日期：2025年03月18日

如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）招标公告

（资格后审）

编号：CSZ2025HXA009号

一、工程名称：如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）

二、工程概况：

1、工程地点：如东县长沙镇北坎村。

2、招标范围主要包括：主要内容为工程量清单所示内容等。

3、工期要求：30日历天（具体以招标人开工指令为准）。

4、质量等级要求：合格。

三、投标人资格要求：

（1）投标单位资质要求：具有独立法人资格和市政公用工程施工总承包叁级及以上（含三级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）拟选派项目经理资质等级：市政工程二级及以上注册建造师（不含临时）（须在有效期内），并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；

注：本工程投标人若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。如本项目投标人拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

（3）投标人拟派主要管理人员：安全员1名，具有安全员C证；

（4）具有有效的安全生产许可证；

（5）本项目不接受联合体投标。

四、其他投标条件：

1、本工程采用资格后审，以下条件属于资格审查的必要合格条件：（一）具有独立订立合同的能力；（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（四）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；（五）本工程不接受联合体报名；（六）项目负责人必须满足下列条件：项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（七）符合法律、法规规定的其他条件；

2、本工程采用资格后审形式，投标人需进行网上投标报名。投标截止时间后，招标人（招标代理机构）将核对系统里投标单位报名情况，确认无误后将进行现场解密（若投标单位未按招标文件要求上传至系统内相应位置的投标文件，将退回其投标文件，取消其投标资格）。

3、投标截止时间：2025年4月02日上午09时30分。

开标时间：2025年4月02日上午09时30分。

开标地点：本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。

4、本工程采用经评审的最低投标价法评标办法（详见招标文件）确定中标人。

五、开标需携带的资料：

资格审查文件、商务标。

本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理【投标文件份数：正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】。

六、信息发布及网上报名时间：2025年3月18日至2025年4月02日。

七、获取招标文件等资料时间：2025年3月18日至2025年4月02日。

八、开标说明

1.本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址见附件）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。

2.解密时间：投标人解密限定在招标人确定解密时间后半小时内完成（如因投标人个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标）。

3.凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。使用办理的CA锁直接登录如东县限额交易平台的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。

CA锁办理咨询电话：0513-81553618。

如东县限额交易网技术服务联系电话：0513-84800088。

九、投标保证金为1000元，具体详见招标文件。

十、联系方式

招标单位：如东县长沙镇北坎村股份经济合作社

联 系 人：陈工；联系方式：18251350333

招标代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

地  址：如东县洋口港经济开发区

联系人：张工；联系方式：13921679992

如东洋口港经济开发区公共资源交易中心

监督电话（传真）：0513-80860788

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次） |
| 2 | 1.1 | 建设规模 | 工程造价约8.50万元 |
| 3 | 1.1 | 建设地点 | 如东县长沙镇北坎村 |
| 4 | 1.1 | 质量标准 | 合格。 |
| 5 | 1.1 | 工期要求 | 30日历天（具体以招标人开工指令为准）。 |
| 6 | 1.1 | 资金来源 | 集体资金 |
| 7 | 1.1 | 工程款支付方式 | 工程竣工验收合格后支付合同价款的80%，工程竣工验收合格满一年且审计结束后付至审计价的90%，余款待质保期满且无任何质量问题后一次性付清。（质保期2年，自工程竣工验收合格之日起算）。 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 主要内容为工程量清单所示内容等。 |
| 10 | 13 | 工程报价方式 | 固定单价（综合单价）报价方式 |
| 11 |  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 9 | 投标有效期 | 为： 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 10.1 | 投标保证金金额 | 人民币1000元（提交方式为银行转账或银行汇票等） 注：1.采用银行转账方式缴纳的，未中标单位的投标保证金在每月30号退，各投标单位自行选择投标保证金缴纳方式。 2.银行转账凭证上须加盖投标人单位公章；如果投标单位提供的相关证件等为虚假或伪造一经发现则取消投标单位资格，其列入洋口港开发区黑名单。触犯相关法律法规情形严重者，将追究刑事责任。 |
| 14 | 11 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘，费用自理。 |
| 15 | 15.2 | 招标控制价编制依据 | 详见15.2条款。 |
| 16 | 15.3 | 公布的招标控制价文件组成 | 详见15.3条款。 |
| 17 | 15.4 | 招标控制价及 公布时间 | 本工程招标控制价为： 85000.00 元 与招标文件同时公布 |
| 18 | 17.2 | 投标文件份数 | 本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理【投标文件份数：正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】 |
| 19 | 18 | 投标文件 提交地点及截止时间 | 投标文件提交截止时间：2025年4月02日上午09时30分。 地点：投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标 文件上传至系统内相应位置。 |
| 20 |  | 开 标 | 时间：2025年4月02日上午09时30分 地点：不见面开标的系统（网址为http://www.rudong.net/web/index） |
| 21 | 20 | 评标委员会 | 由招标人依法组建。 |
| 22 | 29 | 履约担保 | 1、中标单位提供的履约担保金额：中标价的3% 2、履约保证金采用转账的形式，乙方在领取中标通知书7日内将全部履约保证金转账发包人的指定专用账户，履约保证金在工程竣工验收合格后30日内扣除相关违约金后退还，不计息。 |
| 联系方式 |  | 招标人：如东县长沙镇北坎村股份经济合作社 招标人地址：如东县长沙镇北坎村 联系人：陈工；联系方式：18251350333 招标代理机构：宏信天德工程顾问有限公司 地 址：如东县洋口港经济开发区 联系人：张工；联系方式：13921679992 如东洋口港经济开发区公共资源交易中心 监督电话（传真）：0513-80860788 |  |
| 备注 |  | 1、本项目开标当日，投标人不必抵达开标现场，开标时仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址为http://www.rudong.net/web/index）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人在登录“如东县限额交易网-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》，网址http://www.rudong.net/web/index。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。 2、投标截止时间后，招标人将核验保证金的递交情况，（若投标单位未按要求提交投标保证金的，将退回其投标文件，取消其投标资格）。 3、解密时间：投标人解密限定在招标人确定解密时间后半个小时内完成。 4、凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。详 情请查阅南通市如东县限额交易网（http://ggzyjy.nantong.gov.cn）-办事指南-《南通市公共资源交易中心信息化系统数字CA证书办理指南》。 使用办理的CA锁直接登录如东县限额交易网 （http://www.rudong.net/web/index→项目投标方）的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。（具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》）。 CA锁办理咨询电话：0513-81553618。 如东县限额交易网技术服务联系电话：0513-84800088。 5、本项目招标文件及相关招标资料必须自行登录如东县限额交易网 （http://www.rudong.net/web/index→项目投标方）的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目招标文件及相关招标资料），否则拒收投标文件。 |  |

注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

- 二、投 标 人 须 知

（一）总  则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第6项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件

（1）施工用水、电：由中标单位自行解决，费用在投标报价中考虑。

（2）投标单位报价时，应充分了解招标文件内容，如招标文件中描述有出入，应在规定时间内向招标人提出答疑，如因投标人原因未提出答疑，并且导致最终报价与招标文件中不符，中标后，投标人不得以此作为理由，要求招标人调整价款，风险由投标人自行承担。

（3）中标人应严格按照规范在项目施工中全面加强项目施工扬尘控制与管理，并符合政府主管部门的要求。如因项目施工扬尘控制与管理不到位，被当地政府主管部门通报批评或者被业主、监理发现，造成的责任罚款，由施工单位自行承担。

（4）中标人应严格按照规范及招标文件等相关要求组织施工，必须按时清理施工场地，要求清理的垃圾必须清理离场，并确保满足土方及垃圾运输和现场施工的环保要求。

（5）中标人在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场招标人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由中标人自负。

（6）投标单位应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标单位均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

（7）中标人施工前应充分摸清施工范围内污水管网的底数，做好联系管网建设（运维）单位做好技术交底；如施工过程对污水管网产生破坏，按“谁破坏、谁修复”的原则负责处理。

1.4分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求：

（1）投标单位资质要求：具有独立法人资格和市政工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）拟选派项目经理资质等级：市政工程二级及以上注册建造师（不含临时）（须在有效期内），并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；

注：本工程投标人若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。如本项目投标人拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

（3）投标人拟派主要管理人员：安全员1名，具有安全员C证；

（4）具有有效的安全生产许可证；

（5）本项目不接受联合体投标；

3.其他投标条件：

1、本工程采用资格后审，以下条件属于资格审查的必要合格条件：（一）具有独立订立合同的能力；（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（四）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；（五）本工程不接受联合体报名；（六）项目负责人必须满足下列条件：项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（七）符合法律、法规规定的其他条件。

3.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用（含评标费）。无论投标结果如何，招标人及代理机构对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：工程量清单（并附电子文本）

第七章：投标文件格式

4.2除上述内容外，招标人以电子形式或书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在招标文件发出后3日内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至招标代理专用邮箱（854198750@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后3日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（854198750@qq.com），所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人可在如东县限额交易网—“交易信息”—““变更公告”附件中下载。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2补充通知报洋口港经济开发区公共资源交易中心查验通过后以电子文件形式提供，电子文件在如东县限额交易网—“交易信息”—“变更公告”附件中下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充通知、招标答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果，补充通知报洋口港经济开发区公共资源交易中心备案。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件包括资格审查文件和商务标（含投标文件电子版）两部分。

8.1资格审查文件须包括以下内容：

8.1.1法定代表人身份证明书、法人身份证扫描件；

8.1.2授权委托书（如有授权）；

8.1.3诚信承诺书、投标承诺书；

8.1.4营业执照扫描件；

8.1.5企业资质证书扫描件；

8.1.6企业安全生产许可证扫描件；

8.1.7投标经办人身份证扫描件及社保部门出具的投标单位办理的养老保险交费记录（2024年12月份-2025年02月份三个月中至少一个月的养老保险缴费记录）；

8.1.8拟派项目负责人注册建造师证书、有效的安全生产考核合格B证、身份证及社保部门出具的投标单位办理的养老保险交费记录（2024年12月份-2025年02月份三个月中至少一个月的养老保险缴费记录），项目负责人不可为退休人员；

8.1.9拟派往本工程的专职安全员身份证、安全员C证及安全员的社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年12月份-2025年02月份三个月中至少一个月的养老保险缴费记录），安全员不可为退休人员）；

注：养老保险缴费记录证明材料可为（满足下列条件之一即可）①社保缴费记录原件彩色扫描件，②带社保部门电子专用章及二维码或带社保查询网址及验证码的社保交费记录【带二维码的社保缴费记录若评标时扫描失败（无信息显示或与提供的记录不一致）或带社保查询网址及验证码的查询失败（无信息显示或与提供的记录不一致），则废标】，③带社保部门红色电子专用章的社保缴费记录（社保网证明材料）彩色截图。

8.1.10投标保证金：转账凭证；

8.1.11公共资源交易投标信用承诺书

注：

（1）本项目资格审查文件，投标人须按招标文件的要求及顺序以PDF格式上传至系统内相应位置，上传的所有资格审查文件必须每页都有投标单位电子签章（电子签章文件上传之后必须预览，确认正常打开，并且签章有绿色的（否则视为无效文件），不能按要求电子签章的将会被废除投标资格。资格审查不合格的投标人，其“商务标”不参加评审，具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

（2）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。

（3）开标过程中，如投标单位提供的相关证件（身份证、注册资格证、职称证、营业执照、养老保险证明等）为虚假或伪造，一经发现则取消投标或中标资格，招投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格；如开标现场发现投标单位持证（身份证）人与提供身份证不符的，则视为弄虚作假行为，招标投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格。

8.2商务标应包括（但不限于）下列内容：

8.2.1投标函；

8.2.2已标价的工程量清单。

注：完整的一套商务标文件，必须每页都有投标单位电子签章（电子签章文件上传之后必须预览，确认正常打开，并且签章有绿色的（否则视为无效文件），不能按要求电子签章的将会被废除投标资格。必须以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。

9.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

10.投标保证金

10.1本工程的投标保证金金额及缴纳方式见投标须知前附表。本工程投标保证金采用银行转账缴纳或银行汇票缴纳，同时必须备注项目名称，投标人必须以企业法人的名义从法人基本存款帐户缴纳，否则不予接受。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

收款单位:江苏如东洋口港经济开发区财政局；账号:10712801040002081

开户行:中国农业银行如东洋口港分理处

注：银行转账凭证上须加盖投标人单位公章；如果投标单位提供的相关证件等为虚假或伪造一经发现则取消投标单位资格，其列入洋口港开发区黑名单。触犯相关法律法规情形严重者，将追究刑事责任。

10.2.未中标人的投标保证金在定标后予以退还（无息）。

10.3.中标人在中标公示期满后5日内须按规定在本项目所在地（如东县洋口港经济开发区）领取中标通知书，在中标通知书发出后7日内缴纳中标价的3%，作为履约保证金，履约保证金提交形式为银行转账（接收账户为招标人指定账户），履约保证金在项目完工验收合格后退还；中标人在中标通知书发出后14日内与招标人签订合同；中标人在中标通知书发出后21日内将与招标人签订的合同原件递交区交易中心进行备案；若中标人因自身原因未能按上述时间节点办理以上相关手续并因此影响项目实施进程，甚至给招标人造成恶劣影响或损失，则视为违约，招标人及区公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“取消中标资格，没收投标保证金金及履约保证金，并视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格”等相关处罚措施。

10.4.投标人在投标有效期内撤回投标文件，该投标人的投标保证金将予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

10.4.1在投标有效期内不按时办理中标通知书手续或放弃中标项目的；

10.4.2按照本招标文件应当提交履约保证金而不提交的；

10.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

11.踏勘现场

11.1.投标人按本须知前附表第13项所述，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

11.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

11.4. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（四）投标报价

12.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。投标人对招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

13.投标报价方式

13.1固定单价（综合单价）报价。投标人报价应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。本工程采用工程量清单招标，固定单价合同，量的风险由发包人承担，本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同外的零星工作或发生非承包人原因引起的工程量按现场签证确定。

13.2 工程价款调整

本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。（本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。）

14.投标报价的计价方法

由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

15.招标控制价编制依据

15.1本工程编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

15.2招标控制价编制依据

15.2.1招标控制价的编制执行本工程工程量清单，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、编制工程量清单，一般计税方法、消耗量水平、人工工资根据（苏建函价〔2024〕83号文）、《江苏省市政工程计价表》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取。

15.2.2材料价格参照《南通建设工程造价信息》2025年第01期南通建设工程造价信息的指导价及市场价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

15.2.3不可竞争费用：按19.4规定计取

暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及现场安全文明施工措施费、规费和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不调整。

15.3招标控制价文件组成。

招标控制价应当包括：标表一【工程量清单汇总表】、标表二【工程量清单表】。

15.4公布招标控制价时间：招标控制价与招标文件同时公布。投标人须在如东县限额交易网内下载。

15.5招标控制价异议处理：投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在招标控制价公布后5日内将无记名邮件发送至招标代理专用邮箱（854198750@qq.com）进行提出；经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在投标文件递交截止时间3日前以补充通知（补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力）的方式在网上公开发布。补充通知报区公共资源交易中心审核通过并备案后以电子文件形式进行发布，投标人须在如东县限额交易网-“交易信息”—“变更公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。

投标人未在规定的时间内对招标人公布的招标控制价提出异议的，则视为投标人已认可招标人的招标控制价。

16.投标报价编制要求

16.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

16.2除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

16.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

16.4 不可竞争费用

16.4.1现场安全文明施工措施费：市政工程基本费率暂按1.5%计取；扬尘污染防治增加费：市政工程费率暂按0.31%计取。

16.4.2税金：费率按9%计。

16.4.3暂列金：/（用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的项目等）。暂列金必须列入报价中，暂列金作为不可竞争费用，不得下浮，否则将作废标处理。

16.4.4其他：

1、按照增值税一般计税模式取费；

2、模板工程均包含在清单综合单价内，不单独列项；

3、回填土考虑现场土方利用，不足按外购考虑，清单另计；

4、本次预算内容不含信号灯、监控部分；

5、暂列金暂未计取。

16.4.7水、电由投标人自理，费用在投标报价中综合考虑。

16.5投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人投标文件中所报设备、材料其标准、等级、规格不得低于清单及图纸的要求。中标人应根据清单、图纸确定的标准、等级、规格组织施工。

16.6投标人应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素，并在投标报价中综合考虑，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

16.7投标人应根据实际情况自主进行投标报价，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。

16.8投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。

（五）投标文件的密封和递交

17.投标文件的密封与标志

17.1投标人必须自行将完整的“资格审查文件”、“商务标”以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。

17.2投标人中标后，必须提供伍份使用系统打印出来的完整的投标文件交招标代理【其中，正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】。

18.投标截止时间

- 投标人的授权委托人须在前附表第19项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件自行递交至系统对应位置。

（六）开标、评标、定标

19.本工程评标、定标办法采用经评审的最低投标价法。

评标方法的具体做法参见第二章。

20.评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

招标机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

21.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

22.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代 理人）印章（或签字）的；

22.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）企业法定代表人 委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

22.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格 条件的；

22.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

22.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不 一致的；

22.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

22.8在同一招标项目中，联合体成员以自已名义单独投标或者参加其他联合 体投标的；

22.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

22.10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人 设置的投标限价的；

20.11 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文 件要求提交备选投标的除外；

20.12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲 供材料价格不一致的；

20.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目 或费率或计算基础不一致的；

20.14投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编 码、项目名称、计量单位、工程数量不一致的；

20.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

20.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

20.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

20.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要 求的；

20.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、 计量、价款结算和支付办法的；

20.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招 标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

20.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的，废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格；

20.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格；

20.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文 件有关暗标要求的；

20.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

20.25投标人未按招标文件规定上传投标文件或未在限定时间内完成解密的。

20.26投标人未通过商务标清标的。

20.27不同单位的投标经办人若为近亲关系的（父母、夫妻、子女等），视为串标行为，废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格；

20.28经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形。

20.29若中标人放弃中标的，则没收投标保证金及履约保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格。

23.评标、定标工作在相关监督部门的监督下由招标人组织进行。

24.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

25.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，当发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致或总价金额与单价不一致的，可按22.4条款视同在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价作废标处理；当对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，可视同投标人递交两份或多份内容不同的投标文件作废标处理。

26.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

27.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在洋口港官方网站和如东县限额交易网公布，公布的时间为三日。

（七）授予合同

28.定标后，招标人在15日内向洋口港经济开发区公共资源交易中心提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

28.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

28.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告（应当附招标控制价组成文件）、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

29.履约保证金

中标人在中标公示期满后5日内须按规定在本项目所在地（如东县洋口港经济开发区）领取中标通知书，在中标通知书发出后7日内缴纳中标价的3%，作为履约保证金，履约保证金提交形式为银行转账（接收账户为招标人指定账户），履约保证金在项目完工验收合格后退还；中标人在中标通知书发出后14日内与招标人签订合同；中标人在中标通知书发出后21日内将与招标人签订的合同原件递交区交易中心进行备案；若中标人因自身原因未能按上述时间节点办理以上相关手续并因此影响项目实施进程，甚至给招标人造成恶劣影响或损失，则视为违约，招标人及区公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“取消中标资格，没收投标保证金金及履约保证金，并视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格”等相关处罚措施。

30.若中标人不能按本须知第29条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝与其签订施工合同并取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31. 中标人须在中标公示结束后（且无异议）5日内缴纳相应费用并领取中标通知书。如未在规定的时间内领取中标通知书，则视为放弃本项目的中标资格，投标保证金不予退还。

32.订立书面合同21日内，中标人必须将合同报江苏省洋口港经济开发区公共资源交易中心备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息。

33.中标人在中标后和施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报江苏省洋口港经济开发区公共资源交易中心备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

洋口港经济开发区公共资源交易中心将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限给予公布。

34.投标人或中标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规给予处罚：①在招标过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标人放弃中标资格的；④中标人不按规定签定合同的；⑤投标人或中标人有违反“投标诚信承诺书”承诺约定的⑥投标人或中标人有其他违反本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的行为的。

第二章  评标办法（经评审的最低投标价法）

一、评标程序

资格审查→商务标评标→确定中标人。对投标人资格审查评审通过后，对商务标评标进行计分统计，评标委员会按照评审价由低到高的顺序，推荐不超过3名中标候选人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若评审价相同时，则由招标人现场抽签确定中标人。若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人依据招标投标法实施条例第五十五条按评标委员会推荐顺序依次递补确定中标人或重新招标。

二、资格审查

所有的合格投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本工程招标文件的要求对投标人进行资格审查。资格审查不合格的投标文件，其商务标不参与评审。

三、商务标评审

1、本工程招标控制价为： 85000.00 元。

注：各投标人报价低于（不含等于）招标控制价为有效报价；高于（含等于）招标控制价为无效报价；否则视废标处理。

2、投标人的商务标必须响应本工程招标文件的要求，评审办法：

（1）以经评审的最低投标价法，能够满足招标文件实质性要求，并且经评审的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。有效报价是指各投标报价低于招标人设定的招标控制价。

（2）若出现两个或两个以上相同的合理最低投标报价时，则由招标人采用现场抽签方式确定其中一个为中标候选人。

注:①.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

②.评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

③.如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但修正后的汇总价格不得高于投标报价；若以单价为准修正总价后的汇总价格高于投标报价的，则以总价为准修正单价，投标报价保持不变。

④评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

⑤评标委员会在评标报告上签字后，上述各评标方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而变化，但评标过程中的计算错误可作调整。

说明：

3、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

四、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。

五、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。

六、中标单位经公示无异议后，招标人及区公共资源交易中心向中标人联合签发《中标通知书》。

七、中标单位按照《中标通知书》的规定与招标人签订施工合同，施工合同报如东洋口港经济开发区公共资源交易中心见证备案后生效。

第三章          合同

如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）合同

合同条款

甲方（发包人）：                           签订地点：

乙方（承包人）：                           签订时间：

依照洋口港公共资源交易中心CSZ2025HXA009号如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）中标（成交）通知书、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次） | 详见附件1“工程量清单” | 详见附件1“工程量清单” |  |  | 元 |

二、合同价

合同总金额：           元（人民币（大写）             ）。

注：固定单价（综合单价）报价。投标人报价应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。本工程采用工程量清单招标，固定单价合同，量的风险由发包人承担，本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同外的零星工作或发生非承包人原因引起的工程量按现场签证确定。

三、工期：30日历天（具体以招标人开工指令为准）。

四、质量：合格。

五：工程地点：如东县长沙镇北坎村。

付款条件：工程竣工验收合格后支付合同价款的80%，工程竣工验收合格满一年且审计结束后付至审计价的90%，余款待质保期满且无任何质量问题后一次性付清。（质保期2年，自工程竣工验收合格之日起算）。

七、验收：

1、验收：本项目结束后由招标人按规定组织验收，验收合格后签发验收单。

2、付款：乙方凭经洋口港公共资源交易中心备案的项目供需合同、竣工验收单（经验收合格）进行资金结算申报。

八、其他相关要求

1、乙方须加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由成交供应商承担。

2、乙方应严格按照规范及招标文件等相关要求组织施工。

3、乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工人员人身安全，一切安全责任均由成交供应商自负。

4、乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因成交供应商的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成交供应商负责处理，费用自理。

5、本项目施工过程中须有安全员负责安全监督巡查，签订合同前乙方将本项目安全员的证书及身份证复印件提交给甲方审核。

- 九、履约担保

1、乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金的退还：乙方得到甲方同意后提交履约保证金收条原件，办理保证金退还手续，履约保证金予以全额无息退还。

十、其他要求

1、因乙方原因导致的甲方或第三方的人身、安全损失由乙方承担责任。

2、乙方施工的人员跟车辆安全由乙方负责。

3、乙方应严格按照规范及招标文件等相关要求组织实施。

十一、违约责任：任何一方违约，均须依照下列约定向对方支付违约金。

1、乙方对其人员安全负责，因乙方造成甲方或第三方损失的，由乙方承担赔偿责任；

2、乙方依法依规施工，甲方对其施工过程不承担任何责任，因乙方致甲方损失的，由乙方承担；

3、若因乙方自身原因不能按照协议书约定的竣工日期的，每延期一天，承包人对发包人每天按2000元人民币进行赔偿。

4、合同生效后，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已付的合同款项，并应当按照合同总价的20%向甲方支付违约金；并赔偿甲方因此遭受的一切损失：

①因乙方的违约行为致使本合同无法继续履行，甲方解除合同的；

②乙方要求终止或解除合同的；

④乙方未能一次性通过验收的。

5、甲方发现本工程不符合相关要求，乙方拒不执行或耽误甲方工期的，视为违约行为，甲方有权扣除乙方履约保证金作为违约金。

十二、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成，则任何一方均可以依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、组成本合同的文件包括：

1、本合同条款；

2、本项目的招标文件和承包人应标文件；

3、本项目在招标过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

4、甲乙双方其它按规定约定事宜。

十四、本合同未尽事宜，双方协商解决或按照法律规定。

十五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）。

十六、合同见证备案：本合同一式捌份，甲、乙双方各执三份，区公共资源交易中心、财政局各留存一份。

甲方（发包人）（盖章）：              乙方（承包人）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定代表人：

开户银行：

账号：

见证方（盖章）：

附件 1

工程量清单

附件2

工程质量保修书

发包人（全称）：如东县长沙镇北坎村股份经济合作社

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括：（一）本项目如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）全部施工范围内的工程以及双方约定的其他项目。（二）由施工原因引起的工程质量问题和由此引发的工程、设施的损坏。

质量保修范围双方约定如下：工程量清单包含的所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3.装修工程为/年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装（包含设备）工程为/年；

5.供热与供冷系统为 /个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7.本项目保修期限约定如下：2年，自工程竣工验收合格之日起算。

三、缺陷责任期

缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。本项目缺陷责任期为24个月。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包 人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质量保修期满后，由承包人提出书面申请，发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 	/

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

建设单位：（公章）                          施工单位：（公章）

法定代表人（签字）                        法定代表人（签字）

日期：                                     日期：

法定代表人（签字）                        法定代表人（签字）

日期：                                     日期：

附件3

廉政合同

建设单位（甲方）：如东县长沙镇北坎村股份经济合作社

施工单位（乙方）：

为加强工程建设的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，就如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）特签订廉政合同。

第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守关于市场准入，项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件、自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集团和对方的利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（六）国家法律法规规定的其它违法、违规行为。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的义务交往，按照有关法律法规或程序开展业务工作，严格执行工程建设有关方针、政策、尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方及其工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由组织甲方、相关单位或个人参加宴请、健身、娱乐等活动。

（五）国家法律法规规定的其它违法、违规行为。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签字、盖章后立即生效。

第六条本合同的有效期为双方签字、盖章之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

建设单位：（公章）	施工单位：（公章）

法定代表人（签字）	法定代表人（签字）

日期：	   年   月   日

附件4：

安全生产协议

建设单位（甲方）：如东县长沙镇北坎村股份经济合作社

施工单位（乙方）：

为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作， 特此签订安全生产合同。具体如下：

一、建设单位职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对施工单位施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督施工单位及时处理发现的各种安全隐患。

二、施工单位职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受建设单位和监理工程师对安全生产工作的指导。

2.坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制网络。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场 设置的安全机构，应按施工合同约定，配备专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.施工单位在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5.施工单位必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全 技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设 作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经 理必须承担管理责任。

6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签名同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12.施工单位必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因建设单位或施工单位违约造成安全事故，均分别报请有关部门依法追究责任。本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

建设单位：（公章）	施工单位：（公章）

法定代表人（签字）	法定代表人（签字）

日	期：2025年	月	日	日	期：2025年	月	日

第四章 工程建设标准

一、本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版

5、《江苏省安装工程计价定额》2014年版

6、《江苏省市政工程计价定额》2014年版

7、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定表》2007年版

8、《江苏省建设工程费用定额》2014年版

9、《江苏省水利工程计价定额》2010年版

10、江苏省、南通市其他现行的计价文件及补充计价定额。

二、本工程采用的技术规范（包括但不限于以下规范、要求）

1、《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001

2、《工程测量规范》GB50026-93

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011 年版）

7、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

8、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

10、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008

11、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010

12、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

15、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

16、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

17、《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

18、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618-2011

19、《建设工程监理规范》GB50319-2001

20、《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2001

21、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、规范和标准

22、国家、地方、行业现行的有关材料、机械设备的规范和标准；

本工程应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范与标准。当相关规范或标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。

2、施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音等）。

3、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

4、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

四、质量和技术要求：

1、中标单位必须严格按设计要求、有关标准和规范施工，在规定的工期内保质保量完成施工任务。

2、施工单位必须服从业主及监理人员的统一管理，各工序施工完毕后要及时报验，经监理检查验收合格后方可进入下一施工段施工。

第五章  工程量清单

在如东县限额交易网—“交易信息”栏目内该项目招标公告的附件中下载。

第六章  图纸

在如东县限额交易网—“交易信息”栏目内该项目招标公告的附件中下载。

第七章  投标文件格式

（一）资格审查文件要求

1.各投标人应严格按此要求编制资格审查文件，否则，视同“未按招标文件规定的格式填写”。

2.资格后审文件提交材料要求上传

（1）封面；

（2）法定代表人身份证明书、法人身份证扫描件；

（3）授权委托书（如有授权）；

（4）诚信承诺书、投标承诺书；

（5）营业执照扫描件；

（6）企业资质证书扫描件；

（7）企业安全生产许可证扫描件；

（8）投标经办人身份证及社保部门出具的投标单位办理的养老保险交费记录（2024年12月份-2025年2月份三个月中至少一个月的养老保险缴费记录；

（9）拟派项目负责人注册建造师证书、有效的安全生产考核合格B证（新证）、身份证及社保部门出具的投标单位办理的养老保险交费记录（2024年12月份-2025年2月份三个月中至少一个月的养老保险缴费记录（项目负责人不可为退休人员）；

（10）拟派往本工程的专职安全员身份证、安全员C证及安全员的社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年12月份-2025年2月份三个月中至少一个月的养老保险缴费记录），安全员不可为退休人员）；

注：养老保险缴费记录证明材料可为（满足下列条件之一即可）①社保缴费记录原件彩色扫描件，②带社保部门电子专用章及二维码或带社保查询网址及验证码的社保交费记录【带二维码的社保缴费记录若评标时扫描失败（无信息显示或与提供的记录不一致）或带社保查询网址及验证码的查询失败（无信息显示或与提供的记录不一致），则废标】，③带社保部门红色电子专用章的社保缴费记录（社保网证明材料）彩色截图。

（11）投标保证金：转账凭证；

（12）公共资源交易投标信用承诺书

注：（1）以上第1-4项及第12须严格按照投标文件格式填写完整并按要求加盖单位公章；第5-11项为扫描件。

（2）完整的一套资格审查文件必须以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。资格审查不合格的投标人，其“商务标”不参加评审。

（3）开标过程中，如投标单位提供的相关证件（身份证、注册资格证、职称证、营业执照、养老保险证明等）为虚假或伪造，一经发现则取消投标或中标资格，招投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格；如开标现场发现投标单位持证（身份证）人与提供身份证不符的，则视为弄虚作假行为，招标投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区（含长沙镇、国有集团公司）1-3年的所有项目的投标资格。

正（副）本 如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次） 投标人（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日期： 年 月 日

（二）资格审查文件格式

1、资格审查文件封面

2、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：         系：            （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明

投标人（盖章）

日期：        年     月    日

3、授权委托书

本授权委托书声明：

我      （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）      （姓名）为我司的合法代理人，以我司的名义参加如东县长沙镇北坎村股份经济合作社的如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次） 施工投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）

身份证号码：

授权日期：        年     月    日

4、投标人诚信承诺书

如东县长沙镇北坎村股份经济合作社：

我单位在参加贵单位组织的如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的;

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形，项目负责人或建造师，无其他中标（尚未开工）或在建工程;

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;

4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同;

5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、施工方案等内容组织实施;

6、 我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

7、 我单位承诺：自2014年1月1日以来，我单位和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；自2014年1月1日以来，我单位没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；自2014年1月1日以来，我单位没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；自2014年1月1日以来，我单位及拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的。

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月   日

投标承诺书

如东县长沙镇北坎村股份经济合作社：

1.根据已收到的如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

2.如我方中标，我方保证在招标文件规定的期限内按照招标文件及合同要求，保质保量的完成本项目全部内容。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

4.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5.一旦我方中标，我方保证在你方招标文件中规定的工期内完成全部工作量，质量：合格。

6.中标后在签订合同前，我方愿缴纳中标价的3%作为履约保证金押存在招标人处。

7.我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方按照招标文件的要求，提供的所有投标资料都是真实的，如我方提供的资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

10.我方在实施本项目时做到安全第一、服务质量第一。如涉及到安全或质量问题由我方负责。

投标人：         （盖章）

单位地址：

法定代表人：        （签字或盖章）

邮政编码：         电话：         传真：

日期：         年         月         日

5、公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

企业名称（盖章）          法定代表人签名（或盖章）：

时间：  年  月  日

（三）商务标要求及格式

（1）商务标格式

1、商务标封面

（封面）             工程

施工投标文件（商务标）

投标人（盖章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

日   期：        年       月       日

2、投标函

如东县长沙镇北坎村股份经济合作社：

（一）根据已收到的如东县长沙镇北坎村零星道路施工工程（第二次）施工招标文件，我司遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，愿以人民币（大写）            ，（小写）        的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我司保证在收到贵司发出的书面开工令后立即开工，并在     日历天内竣工。

（三）我司证本工程质量标准达到  质量标准：合格。安全目标：安全生产无事故  。

（四）我司已按招标文件要求提交投标保证金人民币    元。

（五）我司保证中标后缴纳中标价的3%，作为履约保证金，押存在招标人处。

（六）贵司的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方合同的条件。

投标人（盖法人章）

法定代表人 （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

日期：        年    月     日

3、已标价的工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：

投标报价使用的表格包括：标表一【工程量清单汇总表】、标表二【工程量清单表】。

（注：本工程采用固化工程量清单，标表一【工程量清单汇总表】、标表二【工程量清单表】，

必须根据招标文件提供的固化工程量清单格式填写，不得自行修改，否则作无效投标处理）。

二、工程量清单中列明的所有需要填写的单价，投标人均应填写，未填写单价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他子目单价和合价中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价的子目，但不能得到结算与支付。