如东县2018年财政支出预算绩效目标表

| 项目名称 | 农业综合开发高标准农田项目 | 部门预算安排数 | 7560.46万 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报部门 | 如东县农业资源开发局 | 负责人： | 郭庆国 | 联系电话： | 84181389 |
| 实施单位 | 如东县农业资源开发局 | 负责人： | 郭庆国 | 联系电话： | 84181389 |

绩  效  目  标

| 绩效目标 | 总目标 | 2018-2019年度目标 |
| --- | --- | --- |
| 1、达到预期提供的公共产品和服务所必需的资源； | 建设高标准农田5万亩，财政补助资金7560.46万。其中，县财政补助资金750万。 | 建设高标准农田5万亩，财政补助资金7560.46万。其中，县财政补助资金750万。 |
| 2、预期提供的公共产品和服务，包括数量、质量、时效、成本目标 | 新建、拆建电灌站25座；新建机耕桥4座；修筑田间道路70.978km；新建防渗渠道28.873㎞；暗渠19.44㎞；渡槽1座；配套建筑物：涵洞169座；防护林16474株。 | 新建、拆建电灌站25座；新建机耕桥4座；修筑田间道路70.978km；新建防渗渠道28.873㎞；暗渠19.44㎞；渡槽1座；配套建筑物：涵洞169座；防护林16474株。 |
| 3、预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和持续影响等； | 新增粮食362.72万公斤、新增种植业总产值923.03万元、项目区农民收入增加总额1247.24万元。新增灌溉面积0.13万亩、改善灌溉面积3.92万亩、改善除涝面积1.98万亩、新增节水灌溉面积3.92万亩、年节约水量421.69万立方米、增加农田林网防护面积0.7万亩。 | 新增粮食362.72万公斤、新增种植业总产值923.03万元、项目区农民收入增加总额1247.24万元。新增灌溉面积0.13万亩、改善灌溉面积3.92万亩、改善除涝面积1.98万亩、新增节水灌溉面积3.92万亩、年节约水量421.69万立方米、增加农田林网防护面积0.7万亩。 |
| 4、服务对象满意度目标； | 使服务对象达95%满意 | 使服务对象达95%满意 |

绩效评价指标与标准值

| 绩效评价指标与标准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 指标内容 | 标准值 |
| 一、产出指标 | 40 |  |  |  |
|  | 20 | 1、数量指标 | 建设高标准农田5万亩。新建、拆建电灌站25座；新建机耕桥4座；修筑田间道路70.978km；新建防渗渠道28.873㎞；暗渠19.44㎞；渡槽1座；配套建筑物：涵洞169座；防护林16474株。 |  |
|  | 10 | 2、质量指标 | 通过省市县验收，达合格工程 |  |
|  | 10 | 3、时效指标 | 2019年度5月30日前完成 |  |
|  |  | 4、成本指标 |  |  |
| 二、效益、效果、持续影响与发展指标 | 40 |  |  |  |
|  | 20 | 1、经济效益指标 | 项目区内实现新增新增粮食362.72万公斤、新增种植业总产值923.03万元。 |  |
|  | 10 | 2、社会效益指标 | 项目区农民收入增加总额1247.24万元 |  |
|  | 10 | 3、生态环境效益指标 | 提高资源利用率，提高农村生态质量，强化农民生态意识。 年节约水量421.9万立方米，增加农田林网防护面积0.7万亩 |  |
|  |  | 4、持续影响与发展指标 |  |  |
| 三、社会评价指标 | 20 |  |  |  |
|  | 10 | 1、公众满意度指标 | 达到95% |  |
|  | 10 | 2、服务对象满意度指标 | 达到95% |  |