附件1

编制依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

2.《中华人民共和国安全生产法》（2021）

3.《中华人民共和国消防法》（2019）

4.《中华人民共和国刑法修正案》（十一）（2020）

5.《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）

6.《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）

7.《江苏省政府专职消防队伍管理办法》（江苏省人民政府2015年第101号令）

8.《江苏省消防救援队伍经费管理实施细则（试行）》的通知（苏财行〔2020〕22号）

9.《江苏省消防条例》（2011）

10.《江苏省消防安全指标体系》(2015)

11.《江苏省消防安全责任制实施办法》（2018）

12.《江苏省消防救援队伍经费管理实施细则（试行）》（苏财行〔2020〕22号）

13.市政府办公室关于印发《南通市消防工作考核办法》的通知（通政办发〔2013〕194号）

14.《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建〔2020〕38号）

15.《江苏省“十四五”社会消防救援事业发展规划》（2021）

16.《南通市“十四五”社会消防救援事业发展规划》（2021）

17.《南通市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》（2021）

18.《如东国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》（2021）

19.《如东县城市总体规划》（2021-2035）

20.《如东县消防规划》（2014-2020）

21.《城市消防站设计规范》（GB51054-2014）

22.《城市消防规划规范》（GB51080-2015）

23.《乡镇消防队标准》（GA/T998-2012）

24.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

25.《省政府办公厅关于开展消防大数据平台建设应用工作的通知》（苏政办发〔2016〕2号）

26.《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》（公通字〔2015〕24号）

27.《化工消防救援站建设规范》（DB32/T 4327-2022）

28.《南通市人民政府关于进一步加强多种形式消防队伍规范化建设的实施意见》（通政发〔2012〕66号）

29.《化工园区消防站建设标准》

附件2

如东县域“十四五”规划新增消防站一览表

| 序号 | 名称 | 等级 | 位置 | 占地面积（㎡） | 辖区面积 （平方公里） | 规划推进和完成年度 | 投资估算和资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰利专职消防救援队 | 二级普通站 | 丰利镇花园桥村村委会 | 1500 | 154 | 2023 | 350万元，丰利镇 | 采取新建（训练塔、车库、宿舍等）+改建（库室）方式，目前除训练塔外，主体建筑已基本完成，人员编制为25人。 |
| 2 | 袁庄专职消防救援队 | 二级普通站 | 袁庄袁海线海河滩段和袁戴路交接处（袁庄初中西隔壁） | 1350 | 97.2 | 2023 | 650万元，袁庄镇 | 采取新建（训练塔、车库、宿舍等）+改建（库室）方式，目前除训练塔外，主体建筑已基本完成，人员编制为25人。 |
| 3 | 曹埠专职消防救援队 | 二级普通站 | 曹埠镇应泉线曹埠镇甜水村村委会 | 1300 | 92.5 | 2023 | 350万元，曹埠镇 | 采取新建（训练塔、车库、宿舍等）+改建（库室）方式，目前除训练塔外，主体建筑已完成验收，待人员招录培训合格后投入执勤，人员编制为25人。 |
| 4 | 新店专职消防救援队 | 二级普通站 | 225省道新店工业园区内 | 1300 | 48.29 | 2023 | 650万元，新店镇 | 采取训练塔+改建（库室）方式，目前除训练塔外，主体结构已改建完毕，等待人员招录培训合格后投入执勤，人员编制25人。 |
| 5 | 双甸专职消防救援队 | 二级普通站 | 双甸镇双新线镇南村村委会 | 1235 | 120.6 | 2023 | 650万元，双甸镇 | 采取新建（训练塔、车库、宿舍等）+改建（库室）方式，目前除训练塔外，主体建筑已完成验收，待人员招录培训合格后投入执勤，人员编制25人。 |
| 6 | 马塘专职消防救援队 | 二级普通站 | 马塘市场监督管理局隔壁 | 1400 | 140.83 | 2022 | 650万元，马塘镇 | 除训练塔外其余已经全面竣工，并已投入执勤，人员编制为25人。 |
| 7 | 经济开发区消防救援特勤站 | 特勤站 | 洋口大道南侧，友谊河北侧，凤阳4号居民点西绿化带西侧 | 20000 | 140 | 2025 | 6050万元，经济开发区 | 采取新建（训练塔、车库）+改建（宿舍、库室等）方式，人员编制为45人。 |

附件3

如东县域“十四五”化工园区、现有专职消防队升级改造一览表

| 序号 | 名称 | 等级 | 占地面积（㎡） | 辖区面积 （平方公里） | 规划推进和完成年度 | 投资估算和资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口镇特勤消防救援队 | 重型化工救援队 | 12000 | 125 | 2024 | 4179万元，洋口镇政府 | 新建车库+改建（宿舍、库室等）方式，人员编制为100～120人。 |
| 2 | 如东洋口港临江园区（长沙站）专职消防救援队 | 轻型化工救援队 | 8300 | 260 | 2024 | 3048万元，洋口港管委会 | 新建车库+改建（宿舍、库室等）方式，人员编制为60人。 |
| 3 | 栟茶专职消防救援队 | 一级普通站 | 2500 | 330 | 2023 | 350万元，栟茶镇政府 | 营房改建，采取新建训练塔。 |
| 4 | 河口专职消防救援队 | 一级乡镇站 | 2700 | 128 | 2024 | 350万元，河口镇政府 | 营房搬迁，新建训练塔。 |
| 5 | 大豫专职消防救援队 | 一级乡镇站 | 3500 | 194 | 2024 | 50万元，大豫镇政府 | 营房改造，新建训练塔。 |
| 6 | 高新区专职消防救援队 | 一级普通站 | 7500 | 110 | 2023 | 50万元，掘港街道 | 新建训练塔方式。 |

附件4

如东县现有和“十四五”规划新增

消防车更新添置一览表

| 年份 车辆 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有站更新添置 | 新增站添置 | 现有站更新添置 | 新增站添置 | 现有站更新添置 | 新增站添置 | 现有站更新添置 | 新增站添置 | 现有站更新添置 | 新增站添置 |
| 消防车 | 水罐消防车或泡沫消防车 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 云梯消防车 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 举高喷射 消防车 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |  | 3 | 1 |
|  | 应急指挥车 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 化学事故救援车（洗消） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 防化洗消车 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 抢险救援消防车 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 排烟消防车 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 供液消防车 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 供气消防车 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 供水消防车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保消队皮卡车 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 3 | 1 |
|  | 消防饮食保障车 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

附件5

如东县“十四五”中心城区重点项目建设投资估算表

| 序号 | 项目 |  |  | 投资估算（万元） | 建设内容 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防站 | 普 通 站 | 丰利专职消防救援队 | 350 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县丰利镇人民政府 |
|  |  |  | 袁庄专职消防救援队 | 650 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县袁庄镇人民政府 |
|  |  |  | 曹埠专职消防救援队 | 350 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县曹埠镇人民政府 |
|  |  |  | 新店专职消防救援队 | 650 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县新店镇人民政府 |
|  |  |  | 双甸专职消防救援队 | 650 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县双甸镇人民政府 |
|  |  |  | 马塘专职消防救援队 | 650 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县马塘镇人民政府 |
|  |  |  | 经济开发区特勤消防救援站 | 6050 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东经济开发区管委会 |
|  |  |  | 洋口镇特勤专职消防救援队 | 4179 | 执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县洋口镇人民政府 |
|  |  |  | 如东洋口港临江园区（长沙站）专职消防救援队 | 3048 | 执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县洋口港经济开发区管委会 |
|  |  |  | 栟茶专职消防救援队 | 350 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县栟茶镇人民政府 |
|  |  |  | 河口专职消防救援队 | 350 | 训练塔、执勤楼、配套工程、训练设施等 | 如东县河口人民政府 |
|  |  |  | 大豫专职消防救援队 | 50 | 训练塔、训练设施等 | 如东县大豫人民政府 |
|  |  |  | 高新区专职消防救援队 | 50 | 训练塔、训练设施等 | 如东县掘港街道 |
| 2 | 消防车辆及装备器材 |  | 消防车辆 | 10341 | 新建7个消防站，6个二级消防站、1个特勤站按10341万元投资估算。 | 如东县各镇人民政府 |
|  |  |  | 消防装备器材 | 5348 | 常规装备按每站400万元估算，共计5348万元。 | 如东县各人民政府 |
|  |  |  | 消防训练塔 | 550 | 训练塔新建按每个50万元估算，共计550万元。 | 如东县各人民政府 |
| 备注 | 1．规划新增的消防站及应急救援中心车辆和装备器材配置严格按照《城市消防站建设标准》和《灭火救援应急中心建设标准》执行。 2．“十四五”消防事业发展重点项目建设投资估算合计1.68亿元 |  |  |  |  |  |