附件1

| 2022年县政府重点工作目标任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| （一）聚焦创新赋能，推进转型升级，进一步优化经济发展质态 | 1 | 围绕集群培育和产业链建设，持续深化“链长制”工作，着力打造新能源、新材料、智能通讯及电网装备三个千亿级制造业集群。 | 陈威涛 | 发改委 | 各镇（区、街道） |
|  | 2 | 以产业倍增三年行动为抓手，继续实施工业大企业倍增培育计划、企业能级“双十”计划。 | 陈威涛 | 发改委 | 各镇（区、街道） |
|  | 3 | 促进各类资源要素向优质企业倾斜，支持面广量大的中小企业做精做强，进一步提高核心竞争力和市场占有率。 | 陈威涛 | 发改委 | 各镇（区、街道） |
|  | 4 | 力争新增规上工业企业150家、规上工业产值增长26%。 | 陈威涛 | 发改委 | 各镇（区、街道） |
|  | 5 | 加快融入长三角科技创新共同体，全面启动全国创新型县份创建，优化提升制造业创新发展30条等政策措施，抓好科技企业“四库”培育，全年新认定高新技术企业80家以上。 | 陈威涛 | 科技局 | 各镇（区、街道）财政局 |
|  | 6 | 创建省市企业技术中心和智能车间各5家以上，新增省级以上专精特新小巨人企业不少于4家。 | 陈威涛 | 发改委 | 各镇（区、街道） |
|  | 7 | 深化政产学研协同创新，新增产学研项目不少于120个。 | 陈威涛 | 科技局 | 各镇（区、街道） |
|  | 8 | 持续升级“扶海英才”计划，办好科技人才节，积极引入高等院校、科研院所来如设立分支机构。 | 陈威涛 | 科技局 | 各镇（区、街道）人才办 |
|  | 9 | 探索成立企业上市挂牌扶持基金，加大企业股改期间阶段性、流动性资金支持力度。 | 许金标 | 国资办 | 相关镇（区、街道）金融监管局 各国有公司 |
|  | 10 | 新增上市企业、过会企业各1家，上市入围企业15家，北交所后备企业3家。 | 许金标 | 金融监管局 | 各镇（区、街道） |
| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| （一）聚焦创新赋能，推进转型升级，进一步优化经济发展质态 | 11 | 推动洋口港现代物流园、外农农产品物流中心等集聚区建设。 | 刘 莉 | 发改委 | 洋口港开发区 外农 自然资源和规划局 |
|  | 12 | 新增规上服务业企业不少于55家，服务业应税销售收入增长10%以上。 | 刘 莉 | 发改委 | 各镇（区、街道） |
| （二）聚焦扩大投入，强化项目支撑，进一步厚植区域竞争优势 | 13 | 积极承接增加值高的制造业项目、科创人才类项目、优质外资项目。 | 陈威涛刘 莉 | 商务局 | 各镇（区、街道）科技局、人才办 |
|  | 14 | 以现有企业增资扩产为抓手，抓好内部挖潜、存量提升，推动重点招商项目在县内流转共享。 | 刘 莉 | 商务局 | 各镇（区、街道）相关部门 |
|  | 15 | 梳理排定一批有针对性、实效性的招商活动，精心组织第十五届海洽会以及北京、上海、浙江、苏南等地投资促进周活动，确保招引亿元以上项目不少于100个，其中10亿元以上项目不少于30个、50亿元以上项目不少于2个、100亿元以上项目不少于1个，实际利用外资超过3.6亿美元，引进各类科创项目60个以上，央企总部招引实现突破。 | 刘 莉 | 商务局 （投资服务中心） | 各镇（区、街道） 发改委 项目办 |
|  | 16 | 确保新开工10亿元以上项目不少于20个，金光一期项目、桐昆八条聚酯生产线全部竣工投产。 | 陈威涛 | 发改委 | 相关镇（区、街道） 项目办 |
|  | 17 | 支持企业技改扩能，实施技改项目不少于70个，确保技改投资占工业投资比重超过40%。 | 陈威涛 | 发改委 | 各镇（区、街道） |
|  | 18 | 深化开发园区体制机制改革，加快出台推动园区高质量发展、提升贡献度政策措施。 | 刘 莉 | 发改委 | 各园区 商务局 财政局 自然资源和规划局 |
| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| （二）聚焦扩大投入，强化项目支撑，进一步厚植区域竞争优势 | 19 | 立足园区产业特色，加强与苏南园区在投资开发、科技创新等方面的合作共建，新增园区共建、产业协作项目不少于4个。 | 刘 莉 | 商务局 | 各镇（区、街道）发改委 科技局 |
|  | 20 | 加快洋口港涉海工程建设，确保G4G5液化品码头竣工验收，黄海二桥全线贯通，做大临港产业规模。 | 陈威涛 | 发改委 | 洋口港开发区 自然资源和规划局 |
|  | 21 | 用好洋口化学工业园“金字招牌”，提升配套和治理水平，推动优质化工项目招引和现有化工企业转型升级。 | 陈威涛 | 洋口化学工业园管理 办公室 | 洋口镇 洋口港开发区 生态环境局 应急管理局 发改委 |
|  | 22 | 发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，鼓励有条件的企业“走出去”，提升国际市场竞争力和参与度。 | 刘 莉 | 商务局 | 各镇（区、街道） |
|  | 23 | 加快建设安全防护用品国家外贸转型升级基地，积极申建B型保税物流 中心，提高对外贸易便利化水平。 | 刘 莉 | 商务局 | 各镇（区、街道）如东海关 |
|  | 24 | 全面精准落实增值税留抵退税等减税降费政策，研究制定更多“合身、解渴、有感”的政策措施，多措并举帮助企业降本减负。 | 许金标 | 税务局 | 各镇（区、街道） |
|  | 25 | 完成国企改革三年行动计划任务，持续优化国有资本布局，不断增强国有企业盈利和抗风险能力。 | 许金标 | 国资办 | 相关镇（区、街道） 各国有公司 |
|  | 26 | 加大“苏科贷”“园区保”对科创企业、中小微企业的支持，让更多市场主体冒出来、活起来。 | 许金标 | 金融监管局 | 各镇（区、街道）财政局 科技局 |
|  | 27 | 努力把如东打造成审批事项最少、办事效率最高、创新创业活力最强的区域之一。 | 许金标 | 行政审批局 | 各镇（区、街道） |
| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| （三）聚焦城市发展，提升功能品质，进一步建设美丽宜居家园 | 28 | 全面提升“三河六岸”景观品质，构建“城依水、水兴城”的水韵城市意象。 | 施正泉 | 住建局 | 相关国有公司 住建服务中心 掘港街道 城中街道 |
|  | 29 | 完成城市规划展览馆改造升级工程，加快文峰荟综合体、瑞晶台商城建设进度，力争鹤鸣公园对外开放、中骏世界城主体竣工、三号街区商业街全面建成、雨润新文化广场试运营。 | 施正泉 | 住建局 | 相关国有公司 自然资源和规划局 |
|  | 30 | 开展拆迁扫尾清零行动，腾出城市建设新空间，促进房地产市场健康发展。 | 施正泉 | 住建服务 中心 | 各镇（区、街道） |
|  | 31 | 加快河东片区开发进程，续建东环路北延、富民路等市政道路，新建北场河、健康河等水系景观。 | 施正泉 | 住建局 | 锦恒集团 |
|  | 32 | 新增和提升公共绿地不少于50万平方米，积极创建国家园林县城和省生态园林城市。 | 施正泉 | 住建局 | 各镇（区、街道） 创建办 |
|  | 33 | 有序推进老集镇整治提升，加快建设各具魅力的中心镇和小城镇，打造以洋口港新城、洋口镇、外农区、栟茶镇为主体的滨海风貌城镇带。 | 施正泉 | 城管局 | 相关镇（区、街道）住建局 |
|  | 34 | 推动城市基础设施智能化改造，规范化管理共享单车，多元化提供机动车泊位，破解停车难、停车乱问题。 | 施正泉 | 城管局 | 各镇（区、街道） |
|  | 35 | 强化城市微治理和微改造，注重市政设施维护管理，实施老旧小区改造、废品回收经营整治、农贸市场升级等项目，加快建设二手车、花木等专业市场。 | 施正泉 | 城管局 | 相关镇（区、街道）相关部门 |
|  | 36 | 统筹推进环卫物业一体化管理运行，完善无物业小区保洁、保绿、保安服务。 | 施正泉 | 城管局 | 各镇（区、街道） |
|  | 37 | 积极开展通苏嘉甬铁路如东延伸段、如通苏湖城际铁路工可研工作。 | 施正泉 | 交通运输局 | 相关镇（区、街道） |
| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| （三）聚焦城市发展，提升功能品质，进一步建设美丽宜居家园 | 38 | 加快洋通高速二期进程，确保完成路基工程总量80%以上，推动南通至小洋口高速公路、启扬高速河口互通、228国道如东段、222省道如东段等项目前期工作取得积极进展。 | 施正泉 | 交通运输局 | 相关镇（区、街道）自然资源和规划局 |
|  | 39 | 加强船舶碰撞桥梁隐患长效治理，保障通航水域安全。 | 施正泉 | 交通运输局 | 相关镇（区、街道）应急管理局 |
|  | 40 | 新建和改造25座农村桥梁，新改扩建农村公路不少于260公里，全力争创省级美丽农村路品牌。 | 徐东俊施正泉 | 农业农村局交通运输局 | 相关镇（区、街道） |
| （四）聚焦乡村振兴，突出统筹融合，进一步加快三农发展步伐 | 41 | 农业机械化水平达到95%以上。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 各镇（区、街道） |
|  | 42 | 培育壮大优势特色产业，确保新增县级以上农业龙头企业2家、新开工农业重大项目不少于30个。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 各镇（区、街道） |
|  | 43 | 新增高标准农田10万亩以上。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 相关镇（区、街道）财政局 自然资源和规划局 |
|  | 44 | 粮食种植面积稳定在210万亩以上。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 统计局 |
|  | 45 | 推进生猪养殖规模化、规范化，确保生猪存栏量40万头以上。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 财政局 生态环境局 自然资源和规划局 |
|  | 46 | 促进农产品精深加工，新创国家农产品地理标志、农产品区域公共品牌各1个以上。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 各镇（区、街道） |
|  | 47 | 新增新型合作农场30家以上。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 各镇（区、街道） |
| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| （四）聚焦乡村振兴，突出统筹融合，进一步加快三农发展步伐 | 48 | 加强村企联建，推动资源共享、优势互补，多业态、多渠道壮大村级集体经济。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 组织部 财政局 税务局 自然资源和规划局住建局 行政审批局 |
|  | 49 | 深化供销合作社改革，做优“如意东方”品牌。 | 徐东俊 | 供销社 | 东和集团 |
|  | 50 | 因地制宜编制“多规合一”村庄规划，引导村庄分类发展。 | 施正泉 | 自然资源和规划局 | 各镇（区、街道） |
|  | 51 | 深入开展人居环境整治提升五年行动，着力补齐基础设施和公共服务短板，强化农村宅基地和住房建设管理，统筹抓好农污治理、垃圾处理、厕所革命、河道整治等工作。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 发改委 自然资源和规划局生态环境局 住建局 城管局 交通运输局 水务局 |
|  | 52 | 建成乡村振兴市级示范村3个、先进村8个以上。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 各镇（区、街道） |
| （五）聚焦绿色低碳，改善环境质量，进一步推动生态文明建设 | 53 | 抢抓政策新机遇，扩大海上风电、光伏、氢能等新能源开发利用，推进源网荷储微电网一体化示范项目和集中共享储能电站建设，不断优化能源结构。 | 陈威涛 | 发改委 | 相关镇（区、街道）自然资源和规划局 供电公司 |
|  | 54 | 实施更严格的环境准入、污染物排放、能耗强度限额等标准，大力培育节能环保、资源循环利用等绿色低碳产业。 | 陈威涛 | 发改委 | 相关镇（区、街道） |
|  | 55 | 稳妥有序做好“双碳”工作，精准实施能耗控制，确保能耗强度达到市定要求。 | 陈威涛 | 发改委 | 相关镇（区、街道） |
| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| （五）聚焦绿色低碳，改善环境质量，进一步推动生态文明建设 | 56 | 实施全县区域治水工程，突出抓好重点断面、重点镇村排口分类整治，以“零容忍”态度加强南美白对虾养殖污染规范整治和长效管理，持续开展生态管控区和零排放企业水平衡核查整治工作，确保国省考断面水质优Ⅲ比例达到100%。 | 徐东俊陈威涛 | 攻坚办 | 农业农村局 水务局 生态环境局 |
|  | 57 | 因地制宜推进农污治理工程，新覆盖农户不少于2.5万户。 | 施正泉 | 住建局 | 各镇（区、街道） |
|  | 58 | 全面启动骨干河道沿线镇区污水管网改造修复工作，新增镇区支管网60公里。 | 施正泉 | 住建局 | 相关镇（区、街道） |
|  | 59 | 加强扬尘污染、移动源污染、工业污染源治理，确保空气质量保持省市领先。 | 陈威涛 | 生态环境局 | 各镇（区、街道）住建局 交通局 农业农村局 住房服务中心 公安局 |
|  | 60 | 探索各类有效利用途径，确保秸秆综合利用率超过97.5%。 | 徐东俊 | 农业农村局 | 生态环境局 |
|  | 61 | 扎实做好土壤污染防治，强化已关闭、搬迁企业遗留固废危废监管处置。 | 陈威涛 | 生态环境局 | 各镇（区、街道） |
|  | 62 | 完善排污许可“一证式”管理制度，推动排污许可与环境监测、总量控制、环境执法等有机衔接。 | 陈威涛 | 生态环境局 | 各镇（区、街道） |
|  | 63 | 强化预警监测机制建设，推动乡镇空气自动监测站常态化运行，实现污水处理厂、重点污染源在线监测联网全覆盖。 | 陈威涛 | 生态环境局 | 各镇（区、街道） |
| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| （五）聚焦绿色低碳，改善环境质量，进一步推动生态文明建设 | 64 | 全面落实领导包案和办结销号制度，开展突出环境问题“大排查、大整治”，集中攻克老百姓身边突出的生态环境问题。 | 陈威涛 | 生态环境局 | 各镇（区、街道） |
|  | 65 | 加强行政执法与刑事司法有效衔接，严惩重罚各类环境违法犯罪行为。 | 陆 翔 陈威涛 | 生态环境局 | 各镇（区、街道）公安局 司法局 |
| （六）聚焦民生福祉，实现共建共享，进一步创造幸福美好生活 | 66 | 大力扶持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体多渠道就业和自主创业，新增城镇就业8000人以上。 | 许金标 | 人社局 | 各镇（区、街道） |
|  | 67 | 深入实施全民参保计划，新增企业职工养老保险不少于1.2万人。 | 许金标 | 人社局 | 各镇（区、街道） |
|  | 68 | 完善“一老一小”服务体系，深化养老事业整体谋划推进，引导支持社会力量发展普惠养老和托育服务，持续开展农村敬老院“双改造双提升”。 | 徐东俊 | 民政局 | 各镇（区、街道） |
|  | 69 | 加快如东高级中学异地新建，创新举措抓好“双减”工作，全力打造江苏教育高质量发展如东模式。 | 陈晓莉 | 教体局 | 各镇（区、街道）锦恒集团 |
|  | 70 | 推动县人民医院创建三级乙等医院，全面实现“一镇一公立医院”目标。 | 陈晓莉 | 卫健委 | 各镇（区、街道） |
|  | 71 | “民善康”参保率达到50%。 | 徐东俊 | 民政局 | 各镇（区、街道） |
|  | 72 | 统筹掘港国清寺遗址保护利用，打响如东杂技、红木雕刻等文化品牌。 | 陈晓莉 | 文广旅局 | 相关镇（区、街道） |
|  | 73 | 确保鼎瓯项目一期竣工。 | 陈晓莉 | 文广旅局 | 相关镇（区、街道） |
|  | 74 | 确保栟茶古镇整体开放。 | 许金标陈晓莉 | 东和集团 | 栟茶镇 |
|  | 75 | 打造新一代雪亮技防工程，常态化开展扫黑除恶斗争。 | 陆 翔 | 公安局 | 各镇（区、街道） |

| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）聚焦民生福祉，实现共建共享，进一步创造幸福美好生活 | 76 | 深入推进两级指挥中心平台建设，强化数据归集融合，完善网格化服务管理体系，提升预警研判质量，更好发挥实战功能。 | 许金标 | 县域治理 指挥中心 | 各镇（区、街道） |
|  | 77 | 开展信访突出问题攻坚化解，完善矛盾纠纷多元化解机制，将心比心解决好群众合理诉求，全力创建全国信访工作示范县。 | 陆 翔 | 信访局 | 各镇（区、街道） |
|  | 78 | 着力增强“八五”普法针对性和实效性，不断完善公共法律服务体系，全力创建省级法治政府建设示范县。 | 陆 翔 | 司法局 | 各镇（区、街道） |
|  | 79 | 落细落实“外防输入、内防反弹”各项措施，科学精准做好常态化疫情防控，持续推进疫苗接种，加强源头管控。 | 陈晓莉 | 卫健委 | 各镇（区、街道）相关部门 |
|  | 80 | 落细落实“外防输入、内防反弹”各项措施，坚决守牢口岸、冷链物流等重要关口。 | 施正泉 | 交通运输局 | 各镇（区、街道）相关部门 |
|  | 81 | 提高疫情应急处置能力，确保县公共卫生临床应急中心投入使用。 | 陈晓莉 | 卫健委 | 各镇（区、街道） |
|  | 82 | 深入推进安全生产三年专项整治行动，加大危险化学品、建筑施工等重点行业领域风险排查力度，坚决杜绝较大以上事故发生，全面提升本质安全水平，力争创成省级安全发展示范城市。 | 全体副县长 | 应急管理局 | 各镇（区、街道）各部门单位 |
|  | 83 | 实施居民小区管道燃气新建和改造工程。 | 施正泉 | 住建局 | 相关镇（区、街道） |
|  | 84 | 完善金融风险处置工作机制，保持打击非法金融高压态势。 | 许金标 | 金融监管局 | 各镇（区、街道） |
|  | 85 | 加强国有企业及平台公司债务管理，推动政府债务降规模、降成本、降风险。 | 许金标 | 国资办 | 各镇（区、街道）财政局 |
|  | 86 | 扎实做好粮食和物资储备工作，牢牢把住粮食安全主动权。 | 许金标 | 发改委 | 各镇（区、街道） |

| 重点 工作 | 序号 | 主要任务 | 分管 领导 | 牵头 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）聚焦民生福祉，实现共建共享，进一步创造幸福美好生活 | 87 | 加强食品药品监管，确保“舌尖上的安全”。 | 刘 莉 | 市场监管局 | 各镇（区、街道）农业农村局 发改委 商务局 卫健委 医保局 |
|  | 88 | 健全应急指挥体系，全面提高防灾减灾救灾能力。 | 许金标 | 应急管理局 | 各镇（区、街道） |
|  | 89 | 构建海上交通风险管控机制，加快海上应急救援基地建设，全面提高防灾减灾救灾能力。 | 陈威涛 | 发改委 | 海事处 |