附件2：

2021年度人才公寓建设目标任务分解表

| **项目名称** | **项目行政**  **推进主体** | **责任人** | 新开工 | **市下达计划** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦绣福邸三期（西侧紧靠井冈山路，北侧为景观河道，东侧紧靠钟山路，南侧紧邻锦绣福邸小区。） | 县住房建设服务中心 | 陈艳飞 | 20套 | 南通市政府下达我县人才公寓建设120套（其中：销售型人才公寓20套，租赁型人才公寓100套）。 | 配套建设20套销售型人才公寓，2021年底达到地上主体结构的50%。 |
| 洋口港 人才公寓二期（南至1号河、北至洋口大道、东至洋口港大道、西至长南农居点） | 洋口港经济  开发区 | 周梁 | 100套 | 租赁型人才公寓100套，2021年底达到入住条件。 |
| **合计** | | | **120 套** | **120套** |  |