如东县住房和城乡建设局

## 如东县财政局

如东县民政局

文件

东建〔2022〕88号

关于印发《如东县2022年农村危房改造工作实施方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）：

为做好2022年我县农村危房改造工作，根据《省住房城乡 建设厅 省财政厅 省民政厅 省乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（苏建村〔2021〕87号）和《财政部 住房城乡建设部关于下达2022年农村危房改造补助资金预算的通知》（财社〔2022〕43号），结合我县实际，县住房和城乡建设局、财政局、民政局联合制定《如东县2022年农村危房改造工作实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

（此页无正文）

如东县住房和城乡建设局              如东县财政局

如东县民政局

2022年9月22日

如东县2022年农村危房改造工作实施方案

为贯彻落实各级关于农村低收入群体危房改造和持续改善农村住房条件的部署要求，扎实做好全县2022年农村低收入群体危房改造工作，切实保障农村低收入群体住房安全，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

1.指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，落实省、市关于农村住房条件改善专项行动工作要求，结合美丽宜居乡村建设、特色田园乡村建设等工作，以保障农村低收入群体住房安全为目标，逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.目标任务。结合农村住房条件改善专项行动，持续推进农村低收入群体危房改造工作。对农村低收入群体住房情况实施动态监测，及时将动态新增的危房纳入改造计划并实施改造，切实做到应改尽改。到2022年12月，全面完成农村低收入群体危房改造任务以及动态新增且列入年度改造计划的任务。

3.基本原则。农户是农房安全第一责任人。属地政府是组织实施农村危房改造工作的责任主体，县相关部门、镇（区、街道）、村（社区）具体负责认定补助对象、评议及审核审批申报材料、组织竣工验收、拨付补助资金等工作。加强农村危房改造工作全过程管理，精准认定补助对象、强化质量安全监管、规范补助资金使用，帮助困难危房户建设改造安全、经济、适用的农房。

二、组织实施

1.加强领导。加强农村危房改造工作的组织领导，统一调配人力、物力和财力，加强监督检查工作，确保农村危房改造政策落地见效。要主动接受纪检监察、审计和社会监督，及时查处漠视侵害群众利益问题。充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和网络新媒体，广泛宣传农村低收入群体住房安全保障工作成效以及好的经验做法，营造积极的舆论氛围。

2.补助对象。农村危房改造补助对象是指居住在危房（指按照《农村住房安全性鉴定技术导则》（建村函〔2019〕200 号）鉴定为C级或D级的农房）中的低保户、分散供养特困人员、低保边缘家庭以及支出型困难家庭等农村低收入群体身份信息由县民政部门组织认定。

3.补助标准。农村低收入群体危房改造补助标准（拆除重建：20000元/户；加固改造：9000元/户）。根据实际情况，对危房改造的危房鉴定、农户纸质档案、信息系统管理等补助经费100元/户。

4.资金管理。按照《中央财政农村危房改造补助资金管理暂行办法》（财社〔2022〕42号）要求，加强对农村危房改造补助资金使用的监督管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。对于支付给农户的资金，应根据实际情况分阶段按比例或竣工验收后一次性足额支付到农户“一卡通”账户，全部资金支付应在竣工验收后 30 日内完成。

三、基本要求

1.做好危房评定工作。各镇（区、街道）要以《农村住房安全性鉴定技术导则》（建村函〔2019〕200号）为依据，结合实际制定科学简明易行的农房安全评定办法，组织人员培训后开展房屋安全评定；对于结构安全情况复杂、难以简易判断的农房，应委托具有专业能力的第三方机构鉴定并出具鉴定报告。

2.规范审核审批程序。坚持公开、公平、公正原则，按照农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议、乡镇审核、县级审批程序规范实施。建立健全公示制度，及时做好补助对象基本信息和各审查环节的公示工作。

3.合理确定改造方式。鉴定为D级属整体危险的应拆除重建，鉴定为C级属局部危险原则上应加固改造（高烈度抗震设防地区除外）。根据农房建设管理要求确定危房改造的建设标准，危房改造原则上以农户自建为主，探索多种形式改善自建有困难的低收入群体住房条件。

4.强化质量安全管理。各镇（区、街道）要认真贯彻执行国家、省关于加强农村危房改造质量安全管理要求，全面实行“五个基本”，确保改造后房屋符合《农村危房改造基本安全技术导则》要求，同步达到当地抗震设防标准。开展危房改造施工现场质量安全巡查与指导监督，竣工一批，验收一批。

5.加强档案信息管理。各镇（区、街道）建立健全农村危房改造农户档案管理制度，批准一户、建档一户，做到一户一档，实现农村危房改造过程留痕、可溯可查。要严格执行危房改造农户纸质档案表信息化录入制度，派专人及时做好信息系统录入工作，加快农户档案录入进度，提高录入数据质量，确保农户档案信息真实、完整、准确。

6.规范竣工验收程序。按照“竣工一批、验收一批”的要求，由镇（区、街道）组织验收小组对已完成改造的危房进行预验收，形成验收意见，报县危房改造联席会议，联席会议办公室将组织验收核查组进行现场核实。

7.健全信息报告制度。各镇（区、街道）要认真落实工程进度月报制度，及时掌握本地区工作进展动态，及时报送农村危房改造建设成效、存在问题和有关建议等。要注意搜集整理农村低收入群体危房改造典型案例，原则上涉及到改造任务的镇（区、街道）报送 1个典型案例（每年度）。

四、时间安排

6月至11月，各镇（区、街道）组织实施农村危房改造工作，做好信息系统录入。要安排专业 技术人员，加强施工指导、巡回检查、工匠培训等。原则上9月底前所有农村危房改造任务要全部开工。

11月底前，各镇（区、街道）应全面完成改造任务。

12月底前，完成竣工验收程序、资金拨付工作。2022年新增改造对象应于12月底前完成改造。

2023年1月底前，联席会议办公室对各镇（区、街道）工作完成情况进行核查，并将结果报送上级主管部门。

附件：1.2022年农村危房改造计划任务表

2.×××镇×月农村危房改造进度报表

3.如东县农村危房改造纸质档案材料目录

附件 1

2022年农村危房改造计划任务表

| 镇（区、街道） | 任务数（户） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 拆除重建 | 加固改造 |
| 合 计 | 91 | 33 | 58 |
| 苴镇街道 | 8 | 2 | 6 |
| 栟茶镇 | 3 | 1 | 2 |
| 岔河镇 | 16 | 5 | 11 |
| 大豫镇 | 2 | 1 | 1 |
| 河口镇 | 8 | 4 | 4 |
| 马塘镇 | 8 | 0 | 8 |
| 双甸镇 | 14 | 9 | 5 |
| 新店镇 | 2 | 1 | 1 |
| 洋口镇 | 13 | 2 | 11 |
| 袁庄镇 | 7 | 5 | 2 |
| 长沙镇 | 7 | 2 | 5 |
| 丰利镇 | 3 | 1 | 2 |

附件 2

×××镇×月农村危房改造进度报表

填报单位（盖章）：                      填报人：               联系电话：

| 年度计划改造任务 数（户） | 开工户数（户） |  |  |  |  | 竣工户数（户） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 农村 低保户 | 农村 分散 供养 特困 人员 | 农村 低保 边缘 家庭 | 支出型 困难 家庭 | 小计 | 农村 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 农村低保边缘家庭 | 支出型 困难家庭 |

填表说明：

1.从2022年9月起，每月2日前报送上月进展情况；

2.年度计划改造任务数根据动态新增任务数累计计算（开、竣工户数相应进行调整）。

附件 3

如东县农村危房改造纸质档案材料目录

1.农村危房改造申请审批表

2.农村危房改造对象认定表

3.村民代表评议记录

4.危房改造公示材料

5.危房改造协议书

6.农村危房改造质量安全巡查表

7.农村危房改造最低建设要求验收表

8.危房改造竣工验收表

9.农户身份证、户口簿、一折通复印件等其他所需资料等

10.危房改造实景照片

（同一角度拍摄危房改造前、中、后照片，其中有与户主的合影）

农村危房改造申请审批表

如东县	镇（区、街道）              村（居）         组        号

| 户主姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  | 家庭人口 |  |  |
| 保障对象类别 | □低保户 □分散供养特困人员 □低保边缘家庭 □支出型困难家庭 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋状况 | □无房 □严重破损危房 □一般破损危房 因灾倒塌住房 |  | 房屋结构 |  | □砖混 □砖木 □土坯 □其它 |  |  |
| 申请意愿 | □拆除重建 □加固维修 |  | 房屋面积 （平方米） |  | 需建造面积 （平方米） |  |  |
| 一卡通 账户名称 |  |  | 账 号 |  |  |  |  |
| 农户 申请 | 本人因住房危险破旧（或无自有住宅），且家庭经济较为困难，特申请政府安排农村危房改造指标和补助资金，支持我早日改造并入住安全房屋。本人承诺自愿接受农村危房改造政策审批、农村建房审批管理、信息公示公开、质量监管等程序和要求，如有违反，愿意接受取消补助资格、上缴补助资金的处罚。 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 村委会 评议 意见 | 经调查和村民会议评议，上述情况属实。根据其本人意愿和实际情况，建议将其列为农村危房改造对象，我们将督促其按质按时完成改造任务。 单位（盖章） 经办人： 村负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇 审核 意见 | 经调查评审和公示，上述情况属实，建议将该户列为农村危房改造对象。 单位（盖章） 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级 审批 意见 | 经调查、审核，上述情况属实，同意将该户列为农村危房改造对象，安排财政补助资金 万元予以支持。 联席会议（盖章） 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

农村危房改造对象认定表

| 1.基本信息 | 户主姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.保障对象 类型审核 （部门盖章） | 保障对象类别： 审核人： |  |  |  |  |  |
|  | 认定部门（盖章） |  |  |  |  |  |
| 3.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 如东县 镇 村 组 |  |  |  | 建造年代 | 年 |
| 结构形式 | □土木 □砖木 砖土混杂 木结构 □石木 □砖混 |  |  |  | 设防烈度 | 度 |
| 层 数 | □单层 □两层 |  | 开间数量 | 间 | 建筑面积 | ㎡ |
| 4.场地安全性评定 | 场地是否存在重大安全隐患（以自然资源部门出具评估结果和建议为准） |  |  |  | 符合左边任何一项即为D 级。场地鉴定为安全后方可进行房屋结构鉴定。 |  |
|  | 1.可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂等。2.洪水主流区、山洪、泥石流易发地段。3.岩溶、土洞强烈发育地段。4.已出现明显变形下陷趋势的采空区。 |  |  |  |  |  |
| 5.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋各组成部分： |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 | a 级：完好，地基、基础稳固。 |  |  | □b 级：外露基础基本完好；有轻微不均匀沉降。 |  |  |
|  | □c 级：外露基础明显剥落；有明显不均匀沉降。 |  |  | □d 级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。 |  |  |
| 承重墙 | □a 级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。 |  |  | □b 级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。 |  |  |
|  | □c 级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重； 纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  | □d 级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。墙体与木柱脱闪。 |  |  |
| 木柱、梁、檩 | □a 级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。 |  |  | □b 级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/6。 |  |  |
|  | □c 级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲， 或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  | □d 级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝； 柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |
| 木屋架 | □a 级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。 |  |  | □b 级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。 |  |  |
|  | □c 级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  | □d 级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝； 端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |
| 混凝土梁、板、柱 | □a 级：表面平整，少量微小裂缝，钢筋无外露、锈蚀；预制板支撑稳固。 |  |  | □b 级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂、个别钢筋外露、锈蚀。预制板基本支撑稳固。 |  |  |
|  | □c 级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。预制板支撑长度不足。 |  |  | □d 级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。预制板支撑长度严重不足。 |  |  |
| 屋面 | □a 级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。 |  |  | □b 级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。小范围渗水。 |  |  |
|  | □c 级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。较大范围渗水。 |  |  | □d 级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。大范围渗水。 |  |  |
| 房屋整体： |  |  |  |  |  |  |
| □A 级：没有损坏，基本完好； （房屋各组成部分：各项均应为 a 级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A 级） |  |  |  | □B 级：轻微破损，轻度危险； （房屋各组成部分：至少一项为 b 级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B 级） |  |  |
| □C 级：中度破损，中度危险； （房屋各组成部分：至少一项为c 级） |  |  |  | □D 级：严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为d 级） |  |  |
| 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全不具备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.建议 □加固维修 □拆除新建 |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定负责人： 鉴定部门（盖章）： 鉴定成员： 鉴定日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

村民代表评议表记录

如东县          镇（区、街道）          村（居）委会

时间：

地点：

主持人：

应到代表人数： 实到代表人数：

内容及程序： 1.主持人宣讲省、市、县关于危房改造的相关文件精神，并就2022年省级危房改造的实施对象、程序、建设标准、责任追究制度、资金管理办法进行详细说明，介绍本村（居）危房改造申报对象的基本情况. 2.评议小组根据结合申报对象实际情况，逐户进行民主评议。 3.评议结论:

与会代表签章:

农村危房改造农户公示

根据本村（居）村民         申请，于2022年   月   日召开村民代表大会，讨论决定同意该户列入2022年省级危房改造补助对象，新建翻建（修缮加固）房屋      平方米，房屋结构为           ，竣工验收合格后，补助资金      万元。

敬请广大村（居）民共同监督。若对以上公示内容有异议或相关建议，请在10天内前向村（居）委会或镇（区、街道）反映。若无异议，将上报镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）和县相关单位进行审批。

监督举报电话：  村（居）委会办公室电话：

镇（区、街道）办公室电话：

县联席会议办公室电话：81908616

村（居）委会（盖章）：

2022年　月　日

农村危房改造协议书

甲方：      镇（区、街道）人民政府（办事处、管委会）

乙方：      镇（区、街道）      村（居）委会

丙方：      村（居）     组村民

根据省级危房改造相关文件要求，村（居）委会调查公示，镇（区、街道）人民政府（办事处、管委会）审核，确定村（居）组村民        农户为2022年D（C）级危房改造的对象。为明确甲乙丙三方的权利义务和责任，特签订本协议：

一、甲方的权利义务和责任

1.在丙方施工过程中，协同乙方不定期对工程进度和质量进行督促、检查，对丙方建房施工给予技术指导。

2.在丙方工程竣工时，按照《农村危险房屋鉴定技术导则》要求，对工程进行初步验收。

3.配合县住建部门在对丙方的工程验收合格后，一次拨付省级补助款，若验收不合格，将不能拨付补助款。

4.不定期对施工中的安全进行检查，发现问题及时纠正并彻底整改，确保安全施工。

5. 不得截留、挤占、挪用丙方危房改造补助资金。

二、乙方的权利义务和责任

1.经过公示确定符合条件的建房对象。

2.在丙方施工过程中，主动配合甲方对工程进度和质量进行督促、检查，对丙方建房施工给予技术指导。

3.在丙方工程竣工时，及时通知并配合甲方对丙方的工程进行验收。

4.安全监管：凡是涉及到各村（居）辖区内的危旧房改造对象，施工方在施工过程中，村（居）党总支书记是该项工作主要负责人，承担安全工作的主要责任，村（居）房管员（建房负责人）是该项工作直接责任人，负责并承担该项工作的安全工作直接责任，随时与施工方取得联系，负责好危房的拆除、重建等过程中的安全指导和监督管理工作，确保施工过程中不出现大小事故的目标。特别是危房拆除时，村（居）支书、村（居）房管员（建房负责人）必须亲自到现场指挥，确保安全拆除危旧房。

5.不得截留、挤占、挪用丙方危房改造补助资金。

三、丙方的权利义务和责任

1.建房时必须按照规划进行施工建设，不得随意变更规划设计要求。

2.在对危旧房改造时，要按照甲方提供的建设图纸及建设标准进行统一施工，不得偷工减料、使用不合格的材料进行施工建设。

3.在建房时要保证工程质量，符合农村危房改造技术规程的要求：

（1）基础：

（2）墙体：

（3）门窗：

（4）屋顶：

4.在建房过程中必须接受甲、乙双方对工程进度和质量的督促、检查以及对建房施工过程的技术指导。

5.在建房过程中要按安全要求进行严格施工，做到文明施工，按操作规程施工，坚决杜绝野蛮施工。在施工过程中出现的一切事故，由丙方自行负责，甲方和乙方均不承担任何责任。

6.在工程竣工后自觉接受甲、乙双方及上级部门的工程质量验收。

7.新建或改造必须建在原有宅基地处或新审批宅基地处，不得随意乱改乱建。

8.新改建的住房如不在原址，要将危旧房拆除，新房建成后住户将旧宅基地恢复为耕地。

9.施工期限为   年  月  日至  月  日，必须按时施工，按时竣工。

四、工程造价：

五、该协议自甲、乙、丙三方签订之日起生效，本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

甲方：      镇（区、街道）人民政府（办事处、管委会）

法定代表人签字：

乙方：      镇（区、街道）      村(居)委会

法定代表人签字：

丙方：      村(居)      组村民

代表人签字：

签订时间：2022年  月  日

农村危房改造质量安全巡查表

| 户主姓名 |  |  | 性 别 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋面积（㎡） |  |  | 结构形式 |  | 建设方式 |  |
| 房屋地址 |  | 县（市、区） 乡（镇） 村 村民小组 |  |  |  |  |
| 地基 基础 | 巡查情况： 施工人员： 巡查人员： 农 户： 巡查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 主体 结构 | 巡查情况： 施工人员： 巡查人员： 农 户： 巡查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 楼（屋）面 | 巡查情况： 施工人员： 巡查人员： 农 户： 巡查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 水电 安装 | 巡查情况： 施工人员： 巡查人员： 农 户： 巡查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：根据危房改造施工涉及内容适时对改造质量安全进行巡查。

农村危房改造最低建设要求验收表

如东县  	     镇（区、街道）             村（居）         组           号

户主姓名           	身份证号 	                联系电话

开工日期      		竣工日期 	              验收日期

建筑层数 	  建筑面积    	㎡，验收人姓名   	  联系电话

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有无及完备性 | 安全性 | 观感质量 |  |
| 1 | 建筑选址 | / |  | / | 1、根据《农村危房改造最低建设要求 (试行)》逐项验收填写。 2、拟验收危改房符合《最低建设要求》 第六条规定时必须验收第 5 项，否则不 必验收；拟验收危改房如已设置第 10、 13 项时必须验收，否则不必验收；两 层及以上危改房必须验收第 11、12 项； 一层危改房如已设置第 12 项时必须验 收，否则不必验收。 3、验收合格项在相应的方格中填“√”， 不合格的填“×”，不必验收的填“○”。 4、所有须验收项全部合格的视为验收 合格，否则不合格，并在验收结论的相 应方格中填“√”。 5、填写字迹须清晰工整，不得有涂改 等痕迹。 |
| 2 | 功能分区 |  | / | / |  |
| 3 | 建筑面积 |  | / | / |  |
| 4 | 室内净高 |  | / | / |  |
| 5 | 地基 | / |  | / |  |
| 6 | 基础 |  |  | / |  |
| 7 | 抗震措施 |  |  | / |  |
| 8 | 墙体 |  |  |  |  |
| 9 | 门窗 |  |  |  |  |
| 10 | 梁、柱 | / |  |  |  |
| 11 | 楼板 |  |  |  |  |
| 12 | 楼梯 |  |  | / |  |
| 13 | 阳台、露台 | / |  | / |  |
| 14 | 屋面 |  |  |  |  |
| 15 | 室内地面 | / | / |  |  |
| 16 | 日照 |  | / | / |  |
| 17 | 采光 |  | / | / |  |
| 18 | 通风 |  | / | / |  |
| （其它需说明的事项） |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格□ 不合格□ 验收人员签字： 验收单位（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

农村危房改造竣工验收表

县（市、区）            	乡（镇） 		村      组

| 户主姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份 证号 |  |  |  | 家庭 人口 |  |  |
| 保障对象类别 | □低保户 □分散供养特困人员 □低保边缘家庭 □支出型困难家庭 |  |  |  |  |  |
| 改造方式 | □拆除重建 □加固维修 |  | 原住宅面积 （平方米） |  | 改造后面积 （平方米） |  |
| 结构类型 | □混凝土 □砖砌体 □其它 |  |  |  | 层数 |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 总投资 （元） |  |  | 自筹资金 （元） |  |  |  |
| 各级补助 （元） |  |  | 其他 （元） |  |  |  |
| 农户意见 | 农户： 年 月 日 |  | 验收小组 意见 | 组长： 组员： 年 月 日 |  |  |
| 属地政府 意见 | （盖章） 年 月 日 |  | 联席会议 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |