附件1：

2021年度全县城镇保障性安居工程建设目标任务分解表

| **项目名称** | **项目行政****推进主体** | **责任人** | **省下达我县目标任务** | **棚户区改造** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新开工****套（户）** | **基本建成****套（户）** |
| 公安局北侧地块（钟山路南侧，湘江路南侧） | 锦恒集团 | 王必东 | 4000套 | 1084 | — | 2021年7月1日前四证齐全，正式进场施工。 |
| 至善路东侧，西乡路南侧地块 | 锦恒集团 | 王必东 | 352 | — | 2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。 |
| 至善路西侧，西乡路南侧地块 | 锦恒集团 | 王必东 | 345 | — | 2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。 |
| 淮河路北侧，纵二路东侧地块 | 锦恒集团 | 王必东 | 1450 | — | 2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。 |
| 湘江路南侧，太行山路西侧地块 | 锦恒集团 | 王必东 | 412 | — | 2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。 |
| 如东经济开发区安置房四期住宅小区北区地块 | 经济开发区 | 陈五霞 |  | 588 | — | 2021年7月1日前四证齐全，正式进场施工。 |
| 栟茶镇迎宾路南侧，省道225西侧，4号地块安置房项目 | 栟茶镇 | 唐于磊 |  | 540 | — | 2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。 |
| 栟茶镇迎宾路北侧，省道225线西侧A1地块 | 栟茶镇 | 唐于磊 |  | 120 | — | 2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。 |
| **合计** | **4891** | — |  |
| 城镇住房保障家庭租赁补贴发放 | 县住建局 | 沈瑜新 | **15户** |