省生态环境保护督察整改公示

《南通市贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈意见整改方案》（通办〔2022〕86号）明确的第五整改事项已整改完成。根据《南通市生态环境保护督察整改工作办法》等文件要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

如东县水利部门用备案代替许可放松对南美白对虾养殖取水井的监管，丰利镇等地禁养区内仍存在南美白对虾养殖。

二、整改实施主体

如东县人民政府

三、重点措施

（一）2022年6月底前，拆除丰利镇禁养区内养殖设施，封填取水井，土地平整复耕。

（二）2022年9月底前，全面梳理现有南美白对虾养殖取水井手续及现状，依法规范取水程序，并实行取水井总量控制。

（三）强化南美白对虾养殖取水监管，严格执行禁养区要求，落实长效管理机制。

四、目标任务

严格监管南美白对虾养殖，如东县南美白对虾养殖取水井总量控制不增加，取缔丰利镇禁养区南美白对虾养殖。

五、完成时限

2022年9月底前

六、整改完成情况

（一）丰利镇环农村S221线以南有13家南美白对虾养殖户，219张养殖大棚，养殖面积168亩，已全部在规定时间内签约腾棚，目前养殖大棚已全部拆除，取水井填埋和土地平整等工作均已全部完成，目前该区域已恢复耕种。

（二）如东县南美白对虾养殖取水使用的浅水井已按照规定重新得到备案登记，每个取水井处都安装了标示牌，未经备案的取水井一律予以封填，经备案的取水井损坏报废确需新凿取水井的，经属地村、镇初审后报县水行政主管机关备案，实行“填一打一”制度。

（三）如东县各沿海镇（区、街道）、村（居）建立巡查责任制度，明确监管人员监管责任，日常组织巡查，发现问题及时汇报处理，如东县南美白对虾整治办和县水务局将定期不定期组织巡查抽查。

如对该问题整改完成情况有异议，请在公示期间（2023年7月24日至2023年8月4日）向如东县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室反映。

监督电话：0513-84133885

电子邮箱：rdhbdczgbgs@163.com

如东县人民政府

2023年7月24日