省生态环境保护督察整改公示

《南通市贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈意见整改方案》（通办〔2022〕86号）明确的第三整改事项已整改完成。根据《南通市生态环境保护督察整改工作办法》等文件要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

落后产能淘汰不力，抽查47家铸造企业发现19家企业共有37台落后中频炉设备，部分企业还在使用油砂制芯、铸件酸洗等落后工艺，环境污染严重。

二、整改实施主体

如东县人民政府

三、重点措施

（一）拆除督察反馈涉及如东的6家企业14台落后中频炉设备，淘汰企业油砂制芯、铸件酸洗等落后工艺，防止死灰复燃。

（二）强化行业摸排，对全县铸造行业情况开展大排查，对排查发现的落后设备和工艺，坚决予以淘汰。

（三）加强监管，形成长效管理机制，严禁审批、上马不符合产业政策的项目、工艺和设备。

四、目标任务

依法依规淘汰落后产能，严禁新增不符合产业政策项目、产能、设备。

五、完成时限

2022年12月底前

六、整改完成情况

如东涉及6家14台落后中频炉设备（志高铸件1台、永丰铸业1台、敏江机电1台、王力机械1台、旭东机械4台、沪乐铸造6台），1家存在落后工艺（毕普帕罗洛铸件酸洗）。

省环保督察反馈问题后，我县高度重视，第一时间下发《关于依法依规推动落后产能退出的通知》（东淘协办〔2021〕7号），明确整改完成时限，组织相关镇区、部门召开了推动落后产能退出会商会，明确责任、严格落实。截止2022年2月底，落后设备（志高铸件1台、永丰铸业1台、敏江机电1台、王力机械1台、旭东机械4台、沪乐铸造6台）全部拆除完成；2022年3月份，市工信局装备工业处进行了现场验收；2022年5月底毕普帕罗洛落后工艺拆除完成，我县于2022年6月组织自验收，企业于2022年9月份提供酸洗电解外委佐证补充材料。在2022年，我县对铸造行业开展多轮大排查，发现的落后设备及工艺均已整改到位。

此外，我县相关部门加强对铸造行业的长效监管，县行政审批局严禁审批、上马不符合产业政策的项目、工艺和设备，县发改委加强铸造行业管理，压实属地监管责任，强化责任意识。

如对该问题整改完成情况有异议，请在公示期间（2023年7月24日至2023年8月4日）向如东县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室反映。

监督电话：0513-84133885

电子邮箱：rdhbdczgbgs@163.com

如东县人民政府

2023年7月24日