省生态环境保护督察整改公示

《南通市贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈意见整改方案》（通办〔2022〕86号）明确的第三十五整改事项已整改完成。根据《南通市生态环境保护督察整改工作办法》等文件要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

2020年南通市6个地下水国考区域点位V类比例为83.3%，3个风险监控点位均为V类，地下水环境质量全省倒数第二。

二、整改实施主体

如东县人民政府

三、重点措施

（一）对地下水V类国考点位，按照“一井一策”要求于2022年3月底前完成点位达标或保持（改善）方案编制。根据方案开展溯源及整治，对确因地下水天然化学组分导致超标的点位开展背景值统计调查，确保水质不下降，并逐步得到改善。

（二）增加监测频次，形成有效预警。对水质为V类的国考点位开展跟踪监测和预警分析，加强溯源调查，及时采取有针对性的管控措施。

四、目标任务

改善地下水国考点位水质，达到相关考核要求。

五、完成时限

2022年12月底前

六、整改完成情况

（一）点位指标情况

整改事项中的超标点位涉及如东县5个点位，分别为2个区域点（长沙镇北渔食品厂[JS-14-030]、长沙三民村[JS-14-032]）和3个风险监控点（沿海经济开发区1[JS-14-097]、2[JS-14-098]、3号[JS-14-099]）。根据地下水监测数据，2021年起如东县地下水环境质量略有改善，长沙三民村点位水质提升并稳定保持为Ⅳ类，其他点位同比持平。

（二）整改工作开展情况

1. 编制地下水达标方案。按照“一井一策”要求，完成了国考点位的规范化整治，树立了警示牌、张贴了铭牌、修建了防护栏；编制了国考点地下水达标方案或保持（改善）方案。

2. 开展溯源及整治。对国考点位周边重点污染源开展的排查，发现环境隐患问题12个，均已完成整改；开展化工园区地下水环境调查，进一步强化调查并进行超标原因分析，目前如东县洋口化工园区（东区、西区）地下水环境状况调查工作已完成。推进周边环境整治，2022年国考点位涉及到的小洋口断面水质已提升至Ⅲ类。

3. 开展定期维护和例行监测。委托第三方对1、2、3号点位开展维护与监测工作，强化日常洗井工作，确保“逢测必洗”，并探索建立监测预警机制，加强监测采样分析及质量控制，定期组织对国考点位自行监测。

4. 开展地下水背景值调查。针对长沙三民村点位外的其他点位，已开展地下水背景值调查工作并编制调查报告，并经过了专家论证，根据调查结论表明我县地下水国考点超标现象受环境地质背景影响较大。

如对该问题整改完成情况有异议，请在公示期间（2023年7月24日至2023年8月4日）向如东县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室反映。

监督电话：0513-84133885

电子邮箱：rdhbdczgbgs@163.com

如东县人民政府

2023年7月24日