省生态环境保护督察整改公示

《南通市贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈意见整改方案》（通办〔2022〕86号）明确的第二整改事项已整改完成。根据《南通市生态环境保护督察整改工作办法》等文件要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

新建项目节能审查控制不力，南通市48个已开工省市级重大工业项目中22个未取得节能审查手续；海安市、如皋市“十四五”新增1000吨标煤以上用能项目分别有26个、7个项目未取得节能审查手续即开工建设；江苏优嘉植物保护有限公司中化现代植保产业园二期农药项目等4个“两高”项目无节能审查手续违规建设或生产。

二、整改实施主体

如东县人民政府

三、重点措施

（一）严格落实《江苏省节约能源条例》《固定资产投资项目节能审查办法》《节能监察办法》，对已开工或已投产未取得节能审查手续的企业责令立即停工停产整改，编制节能报告送有权审批部门办理节能审查手续，在未取得节能审查手续之前不得开工建设或生产。2022年12月底前，完成问题中涉及如东县的所有项目的节能审查手续办理。

（二）按季度梳理辖区内拟开工项目，核发施工许可证前必须检查节能审查制度执行情况。

（三）建立和完善新建项目节能审查、监管机制，将节能工作纳入项目全流程审批监管范围，加大监管力度，对“未批先建”行为严肃查处。

四、目标任务

按要求完善相关项目节能审查手续，建立健全新建项目节能审查、监管机制。

五、完成时限

2022年12月底前

六、整改完成情况

我县已按要求完善相关项目节能审查手续，建立健全项目节能审查、监管机制。

（一）整改事项中，已开工省市级重大工业项目中22个未取得节能审查手续，涉及我县2个项目为永丞汉邦新材料股份有限公司年产20万吨胶乳、1800吨粉末橡胶、1.5万吨密封胶、2万吨高分子合成板材项目和金红叶纸业（南通）有限公司年产10.7亿片高端卫生用品项目。县发改委均按要求责令立即停工停产整改，2个项目均已取得节能审查机关节能审查意见批复。4个“两高”项目节能审查手续违规建设或生产，涉及我县2个项目为江苏优嘉植物保护有限公司中化现代植保产业园二期农药项目和永丞汉邦新材料股份有限公司年产20万吨胶乳、1800吨粉末橡胶、1.5万吨密封胶、2万吨高分子合成板材项目，县发改委均按要求责令立即停工停产整改，2个项目均已取得节能审查机关节能审查意见批复。截至当前，已完成问题中所有项目的节能审查手续办理。

（二）根据整改措施，我县按季度梳理辖区内拟开工项目，严格要求相关部门在核发施工许可证前必须检查节能审查制度执行情况。2022年以来，核发施工许可120个，其中，工业项目核发施工许可证75个，均在核发施工许可证前检查节能审查制度执行情况，上述项目均按要求履行了节能审查手续。

（三）我县已建立完善项目节能审查、监管机制，将节能工作纳入项目全流程审批监管范围，做好审批前提醒、审批中检查、审批后监管，加大节能验收和节能监察力度，对“未批先建”行为严肃查处。2022年以来，相关部门通力合作，未发现节能审查未批先建情况。

我县将举一反三、持续推进、严格监管，坚决防止督察反馈问题再次发生。

如对该问题整改完成情况有异议，请在公示期间（2023年7月24日至2023年8月4日）向如东县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室反映。

监督电话：0513-84133885

电子邮箱：rdhbdczgbgs@163.com

如东县人民政府

2023年7月24日