省生态环境保护督察整改公示

《南通市贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈意见整改方案》（通办〔2022〕86号）明确的第三十九整改事项已整改完成。根据《南通市生态环境保护督察整改工作办法》等文件要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

固危废处置不到位仍然存在。部分地区对固危废处置的重要性和紧迫性认识不够，处置能力存在一定欠缺。如东县生活垃圾焚烧飞灰处理能力不足，飞灰委外处置过程发生非法倾倒事件。

二、整改实施主体

如东县人民政府

三、重点措施

（一）规范处置非法转移的飞灰，并强化日常监管，压紧压实企业环境保护主体责任，形成长效监管机制。

（二）提升飞灰处置能力。2022年3月底完成新飞灰填埋场建设并投入使用，2022年12月底前新建一套生活垃圾飞灰等离子熔融装置并投入使用，解决生活垃圾飞灰处置难等问题，补齐我市处置能力短板。

四、目标任务

提高生活垃圾焚烧飞灰处置能力，规范处置，提升处置能力。

五、完成时限

2022年12月底前

六、整改完成情况

如东天楹环保能源有限公司已于2021年8月将转移至山东境内的飞灰全部转运至如皋的南通九洲环保科技有限公司规范填埋处置，共计11658.55吨。如东县建设的如东盛景环境服务有限公司生活垃圾焚烧飞灰填埋场项目于2021年12月完成项目验收及证照申领。2022年4月，如东天楹环保能源有限公司与盛景环境签订生活垃圾焚烧飞灰处置协议，从4月份开始，如东天楹公司将生活垃圾焚烧飞灰送盛景环境规范填埋处置，每批飞灰转移处置均在江苏省危险废物全生命周期系统实时申报转移，未发现该单位有飞灰非法转移情况。

如对该问题整改完成情况有异议，请在公示期间（2023年7月24日至2023年8月4日）向如东县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室反映。

监督电话：0513-84133885

电子邮箱：rdhbdczgbgs@163.com

如东县人民政府

2023年7月24日