附件3：

2021年如东县老旧小区改造任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **老旧小区名称** | **项目行政**  **推进主体** | **责任人** | **省下达我县**  **目标任务** | **备注** |
| 1 | 黄油枪宿舍楼 | 住建局  掘港街道 | 沈瑜新  刘薛峰 | 2 | 2021年11月底前完成任务 |
| 2 | 紫城花苑 | 住建局  城中街道 | 沈瑜新  丁晓飞 | 2021年11月底前完成任务 |
| 3 | 农行宿舍楼 | 掘港街道  住建局 | 刘薛峰  沈瑜新 | 2021年11月底前完成任务 |
| 4 | 保险小区 | 掘港街道  住建局 | 刘薛峰  沈瑜新 | 2021年11月底前力争完成任务 |
| 5 | 环保局宿舍楼 | 掘港街道  住建局 | 刘薛峰  沈瑜新 | 2021年11月底前力争完成任务 |
| 6 | 通用厂宿舍楼 | 掘港街道  住建局 | 刘薛峰  沈瑜新 | 2021年11月底前力争完成任务 |
| 7 | 安康小区 | 城中街道  住建局 | 丁晓飞  沈瑜新 | 2021年11月底前完成任务 |
| 8 | 机电宿舍楼 | 城中街道  住建局 | 丁晓飞  沈瑜新 | 2021年11月底前完成任务 |
| **合计** |  |  |  | **2** |  |